ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# ГЛАВЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| от | 24.01.2013 |  | № | 34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Гари |  |  |  |  |  |  |
| О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2013 году |  |
| В целях оперативного предупреждения и устранения возможных чрезвычайных ситуаций по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод 2013 года на территории Гаринского городского округа и постоянного контроля на местах за ходом намеченных мероприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2013 года по Гаринскому городскому округу (Приложение № 1). 2. Утвердить состав противопаводковой комиссии по Гаринскому городскому округу: Пономарев А.С. – заместитель главы по экономике и управлению имуществом администрации Гаринского городского округа , председатель комиссии; Шимов В.В. – ведущий специалист ГО и ЧС администрации Гаринского городского округа Члены комиссии: Самсоненко Т.В.- начальник ФБУ ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию); Вавилов С.А.. - начальник ФБУ ОИК-4 ИК-8 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию); Лавров Е.В. – начальник ФБУ ОИК-4 ИК-14 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию); Королев В.Н.- начальник ОП № 20 дислокация п.г.т. Гари ММО МВД России «Серовский» (по согласованию); Коробейников В.В. - начальник Гаринского ЦКТО Краснотурьинского РУС ЕФ ОАО «Ростелеком» (по согласованию); Дремин С.А.- директор МП «Пристань Гари»; Мораш А. Г. - прораб Гаринского участка ООО «Полюс-1» (по согласованию). 3. Заведующим Зыковского, Ереминского, Пелымского, Верх-Пелымского, Шабуровского, Ликинского территориальных органов администрации Гаринского городского округа, руководителям ФБУ ОИК-4 (Самсоненко Т.В.) ФБУ ОИК-4 ИК-8 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области (Вавилов С.А.), ФБУ ОИК-4 ИК-14 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области (Лавров Е.В.), РайПО (Анкин А.Е.), МП «Пристань Гари» (Дремин С.А.), начальнику отдела благоустройства Гаринского городского округа (Яганову В.А.), разработать мероприятия по организации безаварийного пропуска паводковых вод 2013 года и представить их в районную противопаводковую комиссию (штаб ГО и ЧС каб. 412) до 15.03.2013 г. 4.Гаринскому ЦКТО (Коробейников В.В.) обеспечить устойчивую бесперебойную связь с водомерными постами р.п. Гари, п. Пуксинка. 5.Водомерным постам р.п.Гари , п. Пуксинка, начиная с 01.04.2013 г., ежедневно к 9.00 часам предоставлять информацию об уровне воды в реках Сосьва, Тавда потел. 2-10-70. 6.Отделу по благоустройству (Яганову В.А.): - усилить контроль за качеством воды в источниках питьевого водоснабжения. До 01.04.2013 г. обеспечить наличие двухмесячного запаса хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды - установить дежурство ИТР и бригад на время прохождения паводка, вести наблюдение за состоянием дорог и мостов. Определить порядок прохождения транспорта и его грузоподъемность по дорогам и мостам Гаринского городского округа в весенний период. 8.МП «Пристань Гари» (Дремин С.А.) в срок до 01.04.2013 г. провести техническое освидетельствование плавсредств, которые можно использовать для ведения спасательных работ во время паводка, подготовить их к работе. 9.Постановление главы Гаринского городского округа 01.02.2012 № 45 считать утратившим силу. 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Гаринского городского округа А.Г.Лыжин |

Приложение

к постановлению главы

Гаринского городского округа

От 24.01.2013 г.   № 34

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску

паводковых вод в весенне-летний период 2013 года

по Гаринскому городскому округу

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта постановления главы Гаринского городского округа «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья в 2013 году» | До 1 февраля 2013 г. | Шимов В.В. |
| 2. | Доведение постановления главы Гаринского городского округа до заведующих территориальными органами, руководителей организаций и предприятий, населения Гаринского городского округа | февраль 2013 г. | Начальник организационного отдела администрации Сорокин И.В., редакция газеты «Вести Севера» |
| 3. | Рассмотреть на заседании КЧС представленные мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод в 2013 году ФБУ ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области и других организаций | март 2013 г. | Противопаводковая комиссия, руководители предприятий, организаций |
| 4. | Организовать досрочный завоз продовольственных товаров во все населенные пункты Гаринского городского округа на период весеннего половодья 2013 г. | до 01.04.2013г | зам. главы по экономике Пономарев А.С., Гаринское РайПО Анкин А.Е., коммерческие торгующие организации |
| 5. | Создать аварийно-резервный запас материально-технических средств, ГСМ для ликвидации повреждений на объектах экономики, объектах жизнеобеспечения | до 01.04.2013г | ФБУ ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области Самсоненко Т.В., цех электросвязи Коробейников В.В., Управление по благоустройству Гаринского городского округа Неуймин А.В., подстанция Кузнецов М.Н., Гаринский участок ООО «Полюс-1» Мораш А.Г. |
| 6. | Подготовить к работе плавсредства к работе в условиях ЧС | до 15.04.2013г | директор МП «Пристань Гари» Дремин С.А., ФБУ ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области Самсоненко Т.В., члены комиссии |
| 7. | Создать двухмесячный запас нефтепродуктов на период бездорожья | до 15.04.2013г | ИП «Роскош В.Ф.» |
| 8. | Провести досрочный завоз ГСМ для работы электростанций в населенных пунктах, не имеющих летнего автомобильного сообщения и не имеющих постоянного электроснабжения | до 01.04.2013г | Заведующие территориальными органами, лесхоз Гаринский, ФБУ ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области, Управление по благоустройству Гаринского городского округа |
| 9. | Провести санитарную очистку на подтопляемых территориях, консервацию аварийных водонапорных башен, водозаборных скважин, попадающих в зону затопления | апрель 2013г | Отдел по благоустройству Гаринского городского округа Яганов В.А. |
| 10. | Укрепить дорожное покрытие дорожных мостов, водопропусков в р.п. Гари, попадающих в зону затопления | апрель 2013г | Отдел по благоустройству Гаринского городского округа Яганов В.А., Гаринский участок ООО «Полюс-1» - Мораш А.Г., ФБУ ИК – 8 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области Вавилов С.А. |
| 11. | Определить и согласовать возможность эвакуации спец. контингента ФБУ ИК – 8 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области и жителей населенных пунктов, расположенных на затопляемых берегах рек | до 15.04.2013г | Председатель эвакуационной комиссии Пономарев А.С, заведующие территориальными органами, ФБУ ИК – 8 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области Вавилов С.А. |
| 12. | Ведение ежедневного контроля за состоянием уровня воды в реках Гаринского городского округа | весь период паводка в 2013г | водомерные посты в р.п. Гари, п. Пуксинка |