ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# ГЛАВЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| от | 16.10.2013 г. |  | № | 595 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Гари |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа («Родники») на 2014-2016 годы» |  |
| В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2009-2015 годы», руководствуясь Уставом Гаринского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить муниципальную программу «Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа («Родники») на 2014-2016 годы» (прилагается). 2. Отделу экономики Администрации Гаринского городского округа включить муниципальную программу «Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа («Родники») на 2014-2016 годы» в Реестр муниципальных программ Гаринского городского округа. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 4. Опубликовать данное постановление в газете «Вести севера» и разместить на официальном сайте Гаринского городского округа. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике, имуществу и вопросам ЖКХ Администрации Гаринского городского округа Пономарева А.С. |
| Глава Гаринского городского округа |  | А.Г.Лыжин |

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА И ОБУСТРОЙСТВО ИСТОЧНИКОВ

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА («РОДНИКИ»)

на 2014 - 2016 годы»

## РАЗДЕЛ 1.

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа («Родники») на 2014 - 2016 гг.» |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация Гаринского городского округа |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Свердловской области от 21 июля 2008 года № 736-ПП «Об областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); - Устав Гаринского городского округа |
| Основная цель Программы | Обеспечение населения городского округа питьевой водой стандартного качества. |
| Задачи программы | - увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения, с питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН; - улучшение экологической ситуации на территории городского округа за счет достижения нормативных показателей качества питьевой воды; - формирование экологической культуры населения Гаринского городского округа. |
| Основные мероприятия программы | - обустройство не менее 5 источников нецентрализованного водоснабжения. |
| Сроки реализации | 2014-2016 годы |
| Основные исполнители программы | - Управление по благоустройству Гаринского городского округа; - Управление образования Гаринского городского округа. |
| Объем и источники финансирования программы | 2014 год: 341 000 рублей – местный бюджет; 2015 год: 341 000 рублей – местный бюджет; 2016 год: 341 000 руб. – местный бюджет. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение населения питьевой водой стандартного качества; - увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения, с питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН. |
| Контроль за исполнением программы | Предоставление исполнителями Программы информации о ходе реализации Программы в отдел экономики Администрации Гаринского городского округа ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным |

## Раздел 2.

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Источники нецентрализованного водоснабжения (родники, самоизливающиеся скважины, колодцы) пользуются у населения Гаринского городского округа большой популярностью. В основном это источники не обустроены или обустроены примитивным способом. Кроме того не ведется постоянный лабораторный контроль за качеством воды нецентрализованных источников водоснабжения. Неконтролируемое потребление воды из таких источников может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

В целях  улучшения качества питьевой воды, следовательно, здоровья населения Гаринского городского округа, увеличения  количества источников питьевого водоснабжения на повестку дня ставится вопрос о разработке программы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа.

## Раздел 3.

## ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является обеспечение населения городского округа питьевой водой стандартного качества.

Для достижения цели необходимо решить задачи:

- охрана и восстановление источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;

- улучшение качества воды источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- обеспечение населения информацией по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения и качеству воды в них;

- организация гидрогеологической и санитарно-гигиенической оценки источников хозяйственно-питьевого нецентрализованного водоснабжения;

- формирование экологической культуры населения Гаринского городского округа.

## Раздел 4.

## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Программы, будут иметь следующие социально-экономические последствия:

- обеспечение населения питьевой водой стандартного качества;

- увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения, с питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН.

Раздел 5.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основным источником финансирования Программы является  бюджет Гаринского городского округа.

Выполнение мероприятий Программы возможно за счет собственных средств предприятий, учреждений и граждан.

Раздел 6.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в разделе  3 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы «Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа («Родники») на 2014-2016 годы» (приложение 1).

Источники нецентрализованного водоснабжения, планируемые к обустройству, определяются ежегодно в соответствии со Списком источников нецентрализованного водоснабжения (приложение 2).

Приложение 1

к муниципальной программе

«Использование, охрана и обустройство

источников нецентрализованного водоснабжения

на территории Гаринского городского округа

(«Родники») на 2014-2016 годы

План мероприятий по выполнению

муниципальной программы «Использование,

охрана и обустройство источников нецентрализованного

водоснабжения на территории Гаринского городского округа

(«Родники») на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Основные виды товаров, работ, услуг | Финансиро-вание Сумма, руб. | Исполнитель | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обследование родников, используемых населением округа для питьевых нужд | Апрель-ноябрь ежегодно | Обследование, гидрохимическое опробование, составление отчета | Местный бюджет | Управле-ние по благоуст-ройству Гаринского городского округа | Паспортизация и рекомендации по использованию источников |
| 4. | Обустройство источников нецентрализованного водо-снабжения на территории муниципального образования | Июнь- ноябрь 2014 год | Природо-охранные мероприятия, работы по очистке вод-ных объектов, установлению границ водо-охранных зон | 60 000 руб. Местный бюджет | Специализированные орга-низации, юридические и физические лица | Оборудование родников, колодцев, самоизливающихся скважин в соот-ветствии с санитар-ными требованиями |
|  |  | Июнь- ноябрь 2015 год |  | 60 000 руб. Местный бюджет |  |  |
|  |  | Июнь- ноябрь 2016 год |  | 60 000 руб. Местный бюджет |  |  |
| 5. | Организация исследования качества воды обустраиваемых источников водоснабжения | 1 раз в квартал, ежегодно | Отбор проб воды нецент-рализованных источников водоснабже-ния, составле-ние протокола по качеству воды | 120 000 рублей, в т.ч.: 2014 г. – 40 000 руб. 2015 г. – 40 000 руб., 2016 г. – 40 000 руб. Местный бюджет | Центр государственно-эпидемиологического надзора | Получение санитарно-эпидемиологического заключения по качеству воды |
|  | Благоустройство территории вокруг обуст-роенных источ-ников нецентрализо-ванного водоснабжения | Май- октябрь 2014 года | Благоустройство территории в радиусе не менее 20 метров от источника; озеленение, поддержание чистоты и порядка прилегающей территории в радиусе не менее 100 метров от источника | 241 000 руб. Местный бюджет | Управление по благоустройству Гаринского городского округа | Соответствие качества воды обустроенных нецентрализованных источников водоснабжения санитарным требованиям |
|  |  | Май- октябрь 2015 года |  | 241 000 руб. Местный бюджет |  |  |
|  |  | Май- октябрь 2016 года |  | 241 000 руб. Местный бюджет |  |  |
| 6. | Охрана обустроенных источников водоснабжения от разрушения | В течение года, ежегодно | Работы по поддержанию обустроенных водных объектов в надлежащем техническом и санитарном состоянии | Собственные средства | Юридические и физические лица, индивиду-альные предприниматели | Сохранение обустроенных источников водоснабжения |
| 7. | Публикация статей об обустроенных источниках нецентрали-зованного водоснабжения | До 20 января следующего за отчет-ным годом | Составление отчетов по выполнению настоящей программы |  | Управление по благоустройству Гаринского городского округа | Обеспечение населения информацией по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Использование, охрана и обустройство

источников нецентрализованного водоснабжения

на территории Гаринского городского округа

(«Родники») на 2014-2016 годы

Список

источников нецентрализованного водоснабжения

Гаринского городского округа

| Номер строки | Наименование | Местонахождение | Шефствующие над водоисточниками и проводящие очистку их территории в радиусе не менее 100 метров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Бабушкин колодец» | д.Шантальская | Верх-Пелымский территориальный округ | Обследован и обустроен в 2002 году. Паспорт составлен в 2005 году |
| 2. | Самоизливающаяся скважина | р.п.Гари, ул.Колхозная, 38 | Отдел по благоустройству | Обследована и обустроена в 2004 году. Паспорт составлен в 2005 году |
| 3. | Самоизливающаяся скважина «Северная сказка» | р.п.Гари, на территории между ул.Северная и рекой Сосьва | Дом детского творчества | Обследована и обустроена в 2009 году. Паспорт составлен |
| 4. | Самоизливающаяся скважина «Крещенская» | д.Рычкова между домами №18 и №20 | Гаринская общеобразовательная школа | Обследована и обустроена в 2013 году. Паспорт составлен в 2013 году |
| 5. | Самоизливающаяся скважина «На набережной» | р.п.Гари, ул.Набережная, около дома №5 | Гаринская общеобразовательная школа | Обследована и обустроена в 2013 году. Паспорт составлен в 2013 году |
| 6. | Самоизливающаяся скважина | д.Зыкова | Управление культуры Гаринского городского округа | Планируется обследование и обустройство в 2013 году |
| 7. | Колодец | д.Круторечка | Крутореченский территориальный орган | Планируется обследование и обустройство в 2013 году |
| 8. | Колодец | п.Новый Вагиль | Ликинский территориальный орган | Планируется обследование и обустройство в 2014 году |
| 9. | Колодец | с.Шабурово | Шабуровский территориальный орган | Планируется обследование и обустройство в 2014 году |
| 10. | Родник «Крошка» | п.Пуксинка | Пуксинская общеобразовательная школа | Планируется обследование и обустройство в 2015 году |
| 11. | Колодец | д.Нихвор | Нихворская общеобразовательная школа | Планируется обследование и обустройство в 2015 году |
| 12. | Самоизливающаяся скважина | с.Андрюшино | Андрюшинская общеобразовательная школа | Планируется обследование и обустройство в 2016 году |
| 13. | Родник | С.Еремино | Ереминский территориальный орган | Планируется обследование и обустройство в 2016 году |