Раздел 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

| № п/п | Мероприятия, источники финансирования | Исполнители мероприятия | Сроки исполнения, плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Плановый объем финансирования 2014 - 2020 годы | Основные виды товаров и работ, приобретение и выполнение которых необходимо для осуществления мероприятия | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| 1. Задача "Создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы" |
| 1. | Ежегодное предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | Управление образования, Управление культуры, Управление по благоустройству и другие муниципальные учреждения Гаринского городского округа | - |  |  |  |  |  |  | - | предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | Оценка энергетической эффективности использования ТЭР, определение мер по ее повышению. Определение удельных показателей энергопотребления и потенциала энергосбережения |
| 2. | Создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов бюджетными потребителями, их мониторинг | Экономичес-кий отдел Администрации Гаринского городского округа, Управление образования, Управление культуры, Управление по благоустрой-ству и другие муниципаль-ные учреждения Гаринского городского округа | - |  |  |  |  |  |  | - | Разработка, внедрение и ежегодное обобщение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов бюджетными учреждениями | Контроль за потреблением энергетических ресурсов получателями бюджетных средств |
| 3. | Формирование и утверждение списка бюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии | Экономический отдел Администрации Гаринского городского округа, Управление образования, Управление культуры, Управление по благоустройству | - |  |  |  |  |  |  | - | Формирование и утверждение списка бюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии | Упорядочение платежей за коммунальные ресурсы |
| 4. | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | Экономический отдел Администрации Гаринского городского округа | - |  |  |  |  |  |  | - | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | Контроль за потреблением энергетических ресурсов получателями бюджетных средств |
|  | Итого финансирование по задаче 1, |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | местный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | внебюджетные средства (средства предприятия) |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ожидаемые результаты: формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней |
| 2. Задача «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов» |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения) |
| 1. | Оснащение бюджетных учреждений современными техническими средствами учета потребляемых энергоресурсов, Местный бюджет | Управление образования, Управление культуры, Управление по благоустройству, получатели бюджетных средств на оплату ТЭР | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов (теплосчетчики-2) | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов |
| На объектах жилого фонда |
| 2. | Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: - холодная вода - электроэнергия, Местный бюджет | Управление по благоустройству | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов (электроэнергия – 4, ХВС – 2) | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов |
|  | Итого финансирование по задаче 2, |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |
|  | внебюджетные средства (средства предприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: обеспечение учета производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета |
| 3. Задача "Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов" |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения) |
| 1. | Установка отражающей изоляции из «Пенофола» за отопительными элементами Местный бюджет | Управление образования |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 | утепление и улучшение качества тепловой изоляции зданий МКОУ Гаринская СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 2. | Замена светильников Местный бюджет | Управление образования | 350,0 | 750,0 |  |  |  |  |  | 1100,0 | Замена светильников на 2 и 3 этаже Гаринской СОШ | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10% |
| 3. | Замена дверей в Пуксинской СОШ Местный бюджет | Управление образования | 120,0 | 105,0 | 180,0 |  |  |  |  | 405,0 | Приобретение дверей (8 шт.), в т.ч. 3 пожарных, 5 входных. | снижение потерь тепловой энергии |
| 4. | Замена наружных тепловых сетей на трубы ППУ Ду100 Местный бюджет | Управление образования |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | замена наружных тепловых сетей в Гаринской СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 5 | Улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий Местный бюджет | Управление образования | 289,06 |  |  |  |  |  |  | 289,06 | улучшение качества тепловой изоляции зданий Пуксинская СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 6 | Утепление здания сельского клуба в д. Нихвор, в с. Пуксинка Местный бюджет | Управление культуры | 17,0 | 15,0 |  |  |  |  |  | 32,0 | -Утепление здания сельского клуба в д. Нихвор, в с. Пуксинка | снижение потерь тепловой энергии |
| 7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие Местный бюджет | Управление образования | 34,0 | 34,0 |  |  |  |  |  | 68,0 | Установка энергосберегающих ламп в Пуксинской СОШ | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10% |
| 8 | Установка бортовых технических средств (расходометров) контроля на ТС Местный бюджет | Управление образования |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 | Установка бортовых технических средств (расходометров) контроля на ТС, Гаринская СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 9 | Замена котлов Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  | 1000,0 | Замена котлов в Гаринской СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 10 | Ремонт отопительной системы в Пуксинской СОШ Местный бюджет | Управление образования |  |  | 950,0 |  |  |  |  | 950,0 | Ремонт отопительной системы в Пуксинской СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 11 | Утепление фасада здания котельной минеральной ватой Андрюшинской СОШ Местный бюджет | Управление образования |  | 63,0 |  |  |  |  |  | 63,0 | Утепление фасада здания котельной минеральной ватой Андрюшинской СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 12 | Применение энергосберегающих ламп Местный бюджет | Управление культуры | 3,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 19,0 | Установка энергосберегающих ламп | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10% |
| 13 | Утепление дверей в РДК Местный бюджет | Управление культуры |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 14 | Утепление Андрюшинского СК Местный бюджет | Управление культуры |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 15 | Утепление клуба р.п.Гари Местный бюджет | Управление культуры |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 16 | Модернизация уличного освещения (в т.ч. перевод на централизованное включение и выключение в двойном режиме работы – вечернем и ночном) Местный бюджет | Управление по благоустройству | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 363,0 | Применение фотореле, реле времени, замена светильников большой мощности на энергосберегающие светодиодные | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10% |
| На объектах жилого фонда |
| 17 | Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, Местный бюджет | Управление по благоустройству | 4,0 | 3,0 |  |  |  |  |  | 7,0 | Работы по утеплению наружных ограждающих конструкций зданий | Устранение сверхнормативных потерь тепловой энергии, снижение объемов потребления тепловой энергии до 15% |
|  | Итого финансирование по задаче 3, |  | 837,06 | 1030,0 | 1458,0 | 80,0 | 1080,0 | 88,0 | 93,0 | 4666,06 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 837,06 | 1030,0 | 1458,0 | 80,0 | 1080,0 | 88,0 | 93,0 | 4666,06 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Снижение потребления энергетических ресурсов и экономия средств на их оплату |
| 4. Задача "Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов" |
| 1. | Подготовка кадров в области энергосбережения ответственных за энергосбережение муниципальных учреждений | Управление образования, Управление культуры, Управление по благоустройству | - |  |  |  |  |  |  | - | Обучение на курсах с выдачей квалификационного сертификата, участие семинаров | Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| 2. | Разработка типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов | Отдел экономики администрации Гаринского городского округа | - |  |  |  |  |  |  | - | Разработка типового положения о материальном стимулировании | Четкий механизм поощрения работников муниципальных учреждений за экономию ТЭР |
| 3. | Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению жителей на территории Гаринского городского округа и пропаганде энергосбережения в средствах массовой информации, посредством наглядной агитации | Управление по благоустройству | - |  |  |  |  |  |  | - | Изготовление и установка наглядной агитации. Размещение информации в средствах массовой информации и на официальном сайте Гаринского городского округа | Повышение уровня компетентности жителей округа в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
|  | Итого финансирование по задаче 4, |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Эффективное использование энергетических ресурсов на объектах бюджетных учреждений и жилищном фонде |
|  | Итого финансирование по программе, |  | 863,06 | 1030,0 | 1458,0 | 80,0 | 1080,0 | 88,0 | 93,0 | 4692,06 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 863,06 | 1030,0 | 1458,0 | 80,0 | 1080,0 | 88,0 | 93,0 | 4692,06 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», - закон Свердловской области от 25.12.2009г. № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области». - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 г. № 273 «О методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| 3. Разработчик программы | Администрация Гаринского городского округа |
| 4. Исполнители программы | Органы местного самоуправления Гаринского городского округа: - Управление образования Гаринского городского округа; - Управление культуры Гаринского городского округа; - Управление по благоустройству Гаринского городского округа. |
| 5. Цель программы | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 6. Задачи программы | - создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; - реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях; - оснащение и осуществление расчетов за потреб- ленные, переданные, производимые энергетические ресурсы на основании показаний приборов учета; - пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан. |
| 7. Сроки реализации программы | 2014 - 2020 годы |
| 8. Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования на 2014 - 2020 годы составляет 4 692,06 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета 4 692,06 тыс. руб. - средства областного бюджета 0 тыс.руб. - средства федерального бюджета 0 тыс.руб. - внебюджетные средства 0 тыс. руб. Объемы финансирования по годам: в 2014 году – 863,06 тыс. руб. в 2015 году – 1030,0 тыс. руб. в 2016 году – 1458,0 тыс. руб. в 2017 году – 80,0 тыс. руб. в 2018 году – 1080,0 тыс. руб. в 2019 году – 88,0 тыс. руб. в 2020 году – 93,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы на 2014 - 2020 годы за счет средств бюджета Гаринского городского округа носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, тепловой и электрической энергии. 2. Увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100%, жилищного фонда до 50%. 3. Снижение потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке. |
| 10. Система контроля за исполнением программы | Текущий контроль: - проведение совещаний о ходе реализации Программы с заслушиванием руководителей предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы – ежеквартально. Промежуточный контроль: - предоставление исполнителями Программы информации о ходе реализации Программы в администрацию Гаринского городского округа ежеквартально в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным. - подготовка специалистом Администрации Гаринского городского округа годового отчета о ходе реализации Программы и предоставление его главе Гаринского городского округа – ежегодно до 15 февраля. Итоговый контроль: - отчет о результатах выполнения Программы на совещании Администрации Гаринского городского округа в феврале 2020 года. |

## Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Источники финансирования | Сроки и объемы финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Местный бюджет | 863,06 | 1030,0 | 1458,0 | 80,0 | 1080,0 | 88,0 | 93,0 | 4 692,06 |
| 4. | Средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 863,06 | 1030,0 | 1458,0 | 80,0 | 1080,0 | 88,0 | 93,0 | 4692,06 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

## БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА  2014-2020 годы

## тыс. руб.

| Получатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление по благоустройству | 50,0 | 23,0 | 23,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 396,0 |
| Управление образования | 793,06 | 992,0 | 1 430,0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 4 215,06 |
| Управление культуры | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 13,0 | 18,0 | 81,0 |
| Всего | 863,06 | 1030,0 | 1458,0 | 80,0 | 1080,0 | 88,0 | 93,0 | 4692,06 |