из приложения 3 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2024 годы»

Адресной перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в  2020 - 2024 годы, и обоснование к планируемым суммам

| Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий |
| --- |
| № п/п | адрес и наименование объекта | срок реали-зации | Виды работ /мероприятие, наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед.изм | К-во | Всего тыс.руб. (+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | улица Октябрьская, Парк Победы | 2020 г | Обустройство территории Парка Победы |  | Локально-сметный расчет |  | 7168,5 |
|  |  |  | Установка урн. (Предполагаемый вариант. Урна деревянная Сиена 380х380х600 38 кг 40 л) |  | 7850 р | 3 | 21.4 |
|  |  |  |  |  | Всего: 7189,9 |
|  | улица Комсомольская (- Ясная). | 2020г. | Комплексное благоустройство. - создание парка отдыха, обеспечивающее условия для отдыха и спорта всех возрастных групп населения: установка детского игрового оборудования; установка спортивного оборудования; установка парковой беседки для отдыха; фонтана, установка декоративных элементов: имитация колодца и мельницы; установка скамеек, вазонов, урн. проектно-сметная документация составляет 24 380 тыс. рублей, планируется за счет средств областного бюджета. | 700,0 |
|  | Обустройство пешеходных дорожек: |
|  | п.г.т.Гари с улицы Октябрьская до улицы Северная | 2020 | 90 кв.м (обустройство деревянных тротуар сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |
|  | п.г.т.Гари по переулку от улицы Советская до улицы Трудовая | 2020 | 90 кв.м. (обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |
|  | п.г.т.Гари переход с улицы Комсомольская на улицу Ясная | 2020 | 142 кв.м. (устройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |
|  | - п.г.т.Гари переход с улицы Комсомольская на улицу Солнечная | 2020 | 120 кв.м. (обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |
|  | п.г.т.Гари улица Юбилейная; | 2020 | 276 кв.м.(обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |
|  | п.г.т.Гари улица Промысловая от дома №4 до дома № 14 | 2020 | 111 кв.м.(обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |
|  | п.г.т.Гари улица Комсомольская от дома №34 до перекрестка улиц Комсомольская и Пионерская. | 2020 | Укладка тротуарной плиткой 174 кв.м. (сумма от протяженности устройства, согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы) | 786,0 |
|  | Итого 2020 год: 2070,4 тыс.руб. |
|  | п.г.т.Гари улица Чадова; | 2021 | 220 п.м. |  |  |  |  |
|  | -п.г.т.Гари улица Северная от дома № 1 до дома № 6 улицы Промысловая; | 2021 |  |  |  |  |  |
|  | -д.Андрюшино ул. Молодежная 180 | 2021 | 180 кв.м. |  |  |  |  |
|  | -п.г.т.Гари улица Октябрьская к водонапорной башне. | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год: 600,0 |
|  | д.Андрюшино: -переход с улицы Молодежная на улицу Октябрьская 110 кв.м. 109,218 тыс.руб .-улица Советская 120 кв.м.150,169 тыс.руб. | 2022 |  |  |  |  |  |
|  | от дер.Поспелова до дер.Лебедева | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год: 600,0 |
|  | -с улицы 50 лет Победы на улицу Ясная | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | - д.Андрюшино улица Студенческая 100 п.м. | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год: 600,0 |
|  | -частичный ремонт тротуаров напротив ДДТ | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | -улица Зеленая; | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | д.Андрюшино улица Советская 300 п.м. | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | д.Андрюшино улица Северная 180 п.м. | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год: 600,0 |
| Мероприятие 3. Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий |
| 4.1 | Очистка участков от объектов муниципальной недвижимости пострадавших вследствие пожара, ветхих, списанных, не пригодных к восстановлению, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | п.г.т.Гари, улица Комсомольская,19, | 2020 | участок объекта муниципального недвижимого имущества, списанного, не пригодного к восстановлению. (Расходы, согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы). |  |  |  | 75,0 |
|  |  | 2021-2024 | Ежегодно по 75,0 тыс.рублей |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение работ по очистке мусора (субботники) и озеленение | 2019-2024 | Приобретение инвентаря и услуги транспорта. Из расчета: мешки для мусора: на 120 л. 40 шт. по 85 р = 4250 р. Услуги автомашины ГАЗ САЗ за 1 час 1504,56х3 ч=4513,68 р. /ежегодно по 8,0 тыс.руб./ |  |  |  | 8,0 |
| 4.3 | Акарицидная обработка, дератизация территорий и обследование на заклещеванность |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г | Стоимость услуг, согласно, расчета к договору |  |  |  | 40,0 |
|  |  | 2021-2024 | ежегодно по 40,0тыс.руб. согласно расчета данных 2019 года. |  |  |  |  |
| 4.4 | Спил разросшихся ветвей и аварийных деревьев | 2020-2024 | Ежегодное заключение контракта (согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации). 2019 - 2021 годы по 100,0 тыс.руб.;2022 – 2024 по 90,0 тыс.руб. |  |  |  | 100,0 |
| 4.5 | Обустройство контейнерных площадок под ТКО |  |  |
| 4.5.1 |  | 2020г. | 14 контейнерных площадок под ТКО: |  | 14 | 1672,0 * |
|  |  |  |  | *в т.ч. 380,0 тыс.руб составление проектно сметной документации и БТИ |
| 4.5.2 | улица Ясная; |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.3 | улица Комсо-мольская (развилка ниже Церкви) |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.4 | улица Октябрьская (напротив бывшего нарсуда); |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.5 | улица Восточная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.6 | улица Пролетарская |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.7 | улица Рассохина |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.8 | улица Рычкова |  | 2 площадки на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.9 | улица Солнечная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.10 | улица Кузовлева |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.11 | улица Советская (у Первомайской) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.12 | улица Южная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.13 | улица Юбилейная (Костино) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.14 | улица Комсомоль-ская (у админист-ративного здания) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
|  |  | 2021г | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 6 | 190,0 |
|  |  | 2022г. | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 6 | 190,0 |
|  |  | 2023г. | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 5 | 126,6 |
|  |  | 2024г. | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 5 | 126,6 |
| 4.6 | Установка табличек, наглядной агитации | 2019- 2024 | Наглядная агитация: «Не мусорить», «Соблюдайте чистоту» указатели к родникам, и другие социальные таблички. 2019-2021 год на установку и обновление из расчета 10 штук в год по наименьшей цене в среднем 1,0 тыс.руб.; 2022-2023 в связи с увеличением обустраиваемых объектов по 15 шт. х 1,0 тыс. руб =15,0 тыс.руб.; 2024 год – 20,0 тыс.руб. |  |  |  | 2019 г. 9,686 тыс.р 2020 г. 10,0 тыс.р. (79,7тыс.руб. всего) |
| 4.7 | Содержание кладбища | 2019- 2020-до 2024 | Услуги автомашины ГАЗ САЗ (за 1 час работы с учетом ГСМ) согласно установленным тарифам к количеству отработанных часов,м3: 1504.56х24=36109.44; Услуги машины МУП(МТЗ-82.1) 767,29х40=30691,60; Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы) 99,29х160=15886,40х5=79432; Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы)99,29х37,93897=3766,96 |  |  |  | 150,0 |
| 5 | Мероприятие 4 |
| 5.1 | Регулирование численности безнадзорных животных (Отлов безнадзорных собак) | 2019- 2020 до 2024 | Заключение контракта, из расчета 10 собак Ежегодно, на 1 контракт 111,5 тыс. руб. - | 111,5 |