ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ   ГАРИНСКОГО   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА

от  14.06.2013 г.                                № 318

р.п. Гари

О подготовке сети образовательных

учреждений к новому 2013/2014

учебному году

В соответствии  с федеральными  законами от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа Федерального агентства по образованию от 11.11.2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений», во исполнение постановления  Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1239-ПП «Об итогах подготовки образовательных учреждений в Свердловской области к 2012/2013 учебному году и утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской  области к 2013/2014 учебному году», руководствуясь ст.28 Устава Гаринского городского округа,  в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности  образовательных учреждений Гаринского городского округа, своевременного устранения нарушений антитеррористической защищенности, санитарного и противопожарного законодательства при подготовке образовательных учреждений  к началу учебного года и проведения оценки  их готовности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений по капитальному и текущему ремонту (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений в соответствии с требованиями санитарных норм и правил  (приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности  (приложение № 3).

4. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений по обеспечению антитеррористической защищенности  (приложение № 4).

5. Обязать руководителей  образовательных учреждений (Смолина С.К., Гагарин Н.К., Калегина Н.М., Колмогорова Н.И., Рукавичникова А.М.,   Иванова Е.Л., Иванюк Л.А., Кощеев О.И.)  подготовить образовательные учреждения к  новому  2013-2014 учебному году до 01  августа 2013 года.

6. Финансирование затрат, связанных с подготовкой образовательных учреждений к новому учебному году, осуществлять в пределах суммы, запланированной по смете учреждений.

7. Управлению образования Гаринского городского округа  (Киселеву В.А.) представлять в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области информацию о выполнении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений Гаринского городского округа к 2013/2014 учебному году в установленные сроки.

8. Управлению образования Гаринского городского округа (Киселеву В.А.) представлять еженедельно, с 1 июля по 1 сентября 2013 года, в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области информацию о принимаемых мерах и ходе устранения нарушений, выявленных органами государственного пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора, в соответствии с установленной формой.

9. Управлению образования Гаринского городского округа (Киселеву В.А.) представлять еженедельно, с 1 июля по 1 сентября 2013 года,  в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области информацию о готовности муниципальных образовательных учреждений Гаринского городского округа  к началу 2013/2014 учебного года.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести севера» и на официальном сайте Гаринского городского округа в сети интернет.

11.  Контроль  над  выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Гаринского городского округа по социальным вопросам  Каргаеву Т.В.

Глава

Гаринского городского округа					А.Г. Лыжин

Приложение №1

к  Постановлению главы

Гаринского городского округа

от  14.06.2013 г.   № 318

План

мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2013/2014 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ Андрюшинская СОШ | до 01.08.2013 | Директор школы Калегина Н.М. |
|  | Текущий ремонт: - разборка и устройство плинтусов деревянных; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов; - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб (10 м.); - смена унитазов типа «Компакт» (1 шт.); - устройство экранов на отопительные приборы. |  |  |
| 2. | МКОУ Гаринская СОШ | до 01.08.2013 | Директор школы Смолина С.К., зам директора по АХЧ Журавлев В.П. |
|  | Капитальный ремонт: - ремонт системы отопления Текущий ремонт - окраска известковыми составами по штукатурке; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов; - ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен; - прочистка труб внутренней канализации. |  |  |
| 3. | МКОУ Пуксинская СОШ | до 01.08.2013 г | Директор школы Гагарин Н.К. |
|  | Капитальный ремонт: - ремонт полов спортзала; - ремонт отопления внутри здания школы; |  |  |
| 4. | МКДОУ детский сад «Березка» | до 01.08.2013 г | Заведующая д/с «Березка» Рукавичникова А.М., заведующая д/с «Золотой ключик» Иванова Е.И. |
|  | Капитальный ремонт в филиале МКДОУ детского сада «Березка» детский сад «Золотой ключик»: - ремонт системы отопления; - ремонт прачечного отделения; |  |  |
| 5. | МКОУ ДОД ДДТ | до 01.08.2013 г | Директор ДДТ Иванюк Л.А. |
|  | Текущий ремонт - перетирка штукатурки внутренних помещений; - окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков; - устройство покрытий полов из линолеума и релина; - разборка дверных блоков шкафных; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски; - простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов; - пути эвакуации: Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением растворов в построечных условиях из |  |  |
| 6. | Филиал МКОУ ДОД ДДТ ДЮСШ |  |  |
|  | Капитальный ремонт: - ремонт полов; Текущий ремонт: - перетирка штукатурки внутренних помещений; - окраска известковыми составами по штукатурке; | до 01.08.2013 г | Директор ДЮСШ Кощеев О.И. |

Приложение №2

к  Постановлению главы

Гаринского городского округа

от 14.06. 2013 г.   № 318

План

мероприятий по подготовке образовательных учреждений   в соответствии с требованиями санитарных норм и правил

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал МКОУ Андрюшинской СОШ Нихворская ООШ |  |  |
|  | Текущий ремонт: - обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми; - улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен; - известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке. | до 01.08.2013 г. | Директор Колмогорова Н.И. |

Приложение №3

к  Постановлению главы

Гаринского городского округа

от   14.06. 2013 г.   № 318

План

мероприятий по подготовке образовательных учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | до 01.08 | Руководители ОУ |
| 2 | Оборудование путей эвакуации | до 01.08 | Руководители ОУ |
| 3 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения | до 01.08 | Руководители ОУ |
| 4 | Устранение предписаний Госпожнадзора | до 01.08 | Руководители ОУ |
| 5 | МКОУ Пуксинская СОШ - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения | до 01.08 | Директор Гагарин Н.К. |
| 6 | МКОУ Гаринская СОШ - огнезащитная обработка бетонных конструкций (панелей) | до 01.08 | Директор Смолина С.К. |
| 7 | МКОУ Андрюшинская СОШ - огнезащитная обработка бетонных конструкций (панелей) | до 01.08 | Директор Калегина Н.М. |
| 8 | МКОУ ДОД ДДТ - огнезащитная обработка бетонных конструкций (панелей) | до 01.08. | Директор Иванюк Л.А. |
| 9 | МКОУ ДОД ДДТ ДЮСШ - огнезащитная обработка панелей: коридор, проход в спортивный зал. | до 01.08. | Директор Кощеев О.И. |

Приложение №4

к  Постановлению главы

Гаринского городского округа

от  14.06.2013 г.     № 318

План

мероприятий по подготовке образовательных учреждений по обеспечению антитеррористической защищенности

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ Пуксинская СОШ | до 01.08.2013 г. | Директор школы Гагарин Н.К. |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения |  |  |
| 2 | МКОУ Андрюшинская СОШ | до 01.08.2013 г. | Директор школы Калегина Н.М. |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения |  |  |
| 3 | МКОУ Гаринская СОШ | до 01.08.2013 г. | Директор школы Смолина С.К. |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения |  |  |

Лист

согласования

проекта постановления

главы Гаринского городского округа

«о подготовке сети образовательных учреждений к новому 2013/2014 учебному году»

| Должность | Ф.И.О. | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы по социальным вопросам | Каргаева Т.В. |  |  |  |
| Начальник Управления образования | Киселев В.А. |  |  |  |
| Начальник Территориального отдела, главный государственный санитарный врач по городу Серову, Серовскому району, Гаринскому району, Новолялинскому району и Верхотурскому уезду | Барсукова Т.В. |  |  |  |
| Главный государственный инспектор Гаринского городского округа по пожарному надзору | Вискунов С.А. |  |  |  |
| Ведущий специалист по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Гаринского городского округа | Неуймина Н.Н. |  |  |  |
| Ведущий специалист по юридической работе администрации Гаринского городского округа | Сафин Р.Х. |  |  |  |
| Начальник ОП № 20 (дислокация п.г.т. Гари)ММО МВД России «Серовский» | Королев В.Н. |  |  |  |

Проект постановления подготовила Ланец Е.Н.

Замечания, предложения