МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2019-2027 ГОДЫ»

**Паспорт**

**муниципальной программы Гаринского городского округа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Гаринского городского округа «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы» | Администрация Гаринского городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2027 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | **Цель 1:** Создание комфортной городской среды в Гаринском городском округе  **Задачи:**  1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание мест отдыха и безопасных условий для жизнедеятельности населения;  3. Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в участие по реализации мероприятий муниципальной программы формирование комфортной городской среды.  **Цель 2:** Создание комфортной туристической среды в Гаринском городском округе  **Задачи:**  1. Развитие и благоустройство территории объектов туристического показа. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.  2.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям.  3.Количество благоустроенных общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям.  4.Доля территорий общего пользования, на которых проведены работы по обустройству и содержанию в соответствии с нормативными требованиями, от количества территорий общего пользования, нуждающихся в обустройстве и содержании.  5. Доля обустроенных пешеходных зон от общей протяженности, нуждающихся в обустройстве.  6. Реализация полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (собак) на территории Гаринского городского округа.  6.1. Доля выполнения (осуществления) переданного государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных.  7. Доля трудового участия населения в мероприя-тиях, проводимых в рамках программы.  8. Доля подготовленной проектно-сметной документации в 2021 году для реализации мероприятия «Туристическая база» в 2022 году.  9. Количество туристических центров на территории Гаринского городского округа |
| Объемы финансирования  муниципальной программы  по годам реализации,  тыс. рублей | **ВСЕГО: 264099,49503 тыс. рублей,**  из них:  местный бюджет: **97641,99503** тыс. рублей;  областной бюджет: **166457,5** тыс. рублей;  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  внебюджетные источники: 0 тыс. рублей;  **2019 год – 3425,5 тыс. рублей**, из них:  местный бюджет: 3425,5 тыс. рублей;  областной бюджет: 0 тыс. рублей;  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей; |
|  | **2020 год – 11902,08752 тыс. рублей**, из них:  местный бюджет: 11902,08752 тыс. рублей;  областной бюджет: 0 тыс. рублей;  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей;  **2021 год – 3770,71471 тыс. рублей,** из них:  местный бюджет: 3770,71471тыс. рублей;  областной бюджет: 0 тыс. рублей;  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей;  **2022 год – 110880,98280 тыс. рублей**, из них:  местный бюджет: 12020,65180тыс. рублей;  областной бюджет: 98860,331 тыс. рублей;  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей;  **2023 год – 62449,315 тыс. рублей**, из них:  местный бюджет: **18366,806**  тыс. рублей;  областной бюджет: **44082,509** тыс. рублей;  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  внебюджетные источники: 0 тыс. рублей;  **2024 год – 65288,495 тыс. рублей**, из них:  местный бюджет 42129,035 тыс. рублей;  областной бюджет 23159,460 тыс. рублей;  федеральный бюджет 0 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей.  **2025 год – 3437,8** **тыс. рублей,**  из них:  местный бюджет 3260,2 тыс. рублей;  областной бюджет 177,6 тыс. рублей;  федеральный бюджет 0 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей.  **2026 год –1561,1**  **тыс. рублей**, из них:  местный бюджет 1383,5 тыс. рублей;  областной бюджет 177,6 тыс. рублей;  федеральный бюджет 0 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей.  **2027 год – 1383,5** **тыс. рублей**, из них:  местный бюджет 1383,5 тыс. рублей;  областной бюджет 0 тыс. рублей;  федеральный бюджет 0 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей.  Объемы финансирования ежегодно уточняются после утверждения бюджета на текущий финансовый год и плановый период. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | [http://admgari-sever.ru](http://admgari-sever.ru/) |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния**

**сферы благоустройства Гаринского городского округа**

Разработка программы обусловлена необходимостью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения, улучшить экологическую обстановку Гаринского городского округа, а также в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организационного отдыха жителей, с учетом основных положений генерального плана Гаринского городского округа.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами, важное значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств в целом - имеет благоустройство территории.

Планировка и застройки жилых домов п.г.т.Гари, в основном состоят из индивидуальных, одноэтажных одно-двух квартирных домов. Неотъемлемая часть большинства владений: огороды (приусадебные участки), палисадники, дровяники и другие надворные хозяйственные постройки. Владельцы жилых домов самостоятельно осуществляют обустройство придомовых территорий.

Общая площадь жилого фонда составляет 109.5 тыс. кв.м. в том числе муниципальный жилой фонд -41,3 тыс. кв.м. или 37.7 %, частный -68,2 тыс.кв.м. или 62,2 %.

В п.г.т.Гари расположено 3 многоквартирных двухэтажных дома, Население проживающего в многоквартирных домах маневрирует от 48 до 63 человек. В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан путем улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества, многоквартирные дома Гаринского городского округа включены на планируемый период 2021-2023 год и 2042-2044 годы в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденную. постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП. А также, ремонт жилого фонда Гаринского городского округа проводится в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением главы Гаринского городского округа от 15.10.2018 №130.

В создании комфортности, большое значение имеет окружающая среда, городское пространство.

Для проведения анализа и оценки текущего состояния, формирующее городское пространство Гаринского городского округа и состояния объектов благоустройства, следовали к рассмотрению общественные и дворовые территории пгт. Гари с привлечением общественности.

**Текущее состояния дворовых территорий:**

Всего насчитывается 3 дворовые территории, из них одна не востребована в связи с пожаром МКД, жители не проживают. Доля благоустроенности дворовых территорий 0,33%.

Благоустройство дворов на сегодняшний день не отвечают нормативным требованиям.

В силу объективных причин, в предыдущие годы благоустройству дворовых территорий не придавалось большого значения. Низкий уровень обустройства подъездных путей, проездов к территории, прилегающей к многоквартирным домам и пешеходных зон, не обустроенности контейнерных площадок для сбора ТКО. Не оборудованы детскими игровыми площадками, в том числе дворовая территория 18-квартирного дома по улице Промысловая, которая расположена на значительном расстоянии от центра (стадиона).

В отдельных местах на территории округа по ул. Комсомольская (у здания ООО "Аметист"), ул. 8 марта, существуют бесхозяйные детские игровые площадки, элементы детского игрового оборудования, однако, их состояние не обеспечивает безопасность.

В значительной степени не обустроенность дворовых территорий определялась отсутствием целевого финансирования и использование придомовых территорий жильцами не по назначению, площадь частично застроена временными некапитальными застройками (дровяники, сараи, бани).

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением жителей МКД, в том числе по решению вопроса приведения территории в соответствие с Правилами землепользования и застройки.

**Текущее состояние общественных территорий:**

В центре поселка расположен Парк «Победы», общей площадью 8081 м2 - мемориальный комплекс без захоронения, здесь установлены погибшим воинам в Великую Отечественную войну: обелиск 1967 года, высотой 5,5 м. из мраморной крошки; стелы героям, установлены в 2008 году, в виде плиты с фотографиями уроженцев Гаринского района и мемориальные плиты, установлены в 1990 году. В парке «Победы» проводятся традиционно памятно-мемориальные мероприятия в День Победы – 9 мая и Скорби – 22 июня. Ремонт территории Парка Победы проводился в 2015 году, содержание осуществляет МКУ «Городское хозяйство» и МКУК «Культурно-досуговый центр Гаринского городского округа».

Общественные территории: скверы, площади, набережные, парки отдыха в Гаринском городском округе отсутствуют.

Зеленые насаждения по всему поселку, в основном зрелые, застарелые деревья (тополя, березы) требующие спил разросшихся, аварийно-опасных ветвей.

Посадка декоративных и культурных насаждений в п.г.т.Гари не осуществляется в связи с тем, что служит препятствием для подвоза к жилым домам отопительных материалов (дрова), и в связи с не редкими имеющимися случаями свободного выпаса животных, которые в теплый сезон вытаптывают и портят растительность, создают угрозу детям и взрослому населению. Необходимо проводить разъяснительные работы среди населения о повышении ответственности, в т.ч. административной, за ненадлежащее содержание животных.

До 2018 года внешнее благоустройство территории осуществлялось по отдельным видам работ **не программно-целевым методом.**

За последние 3 года проведено строительство и ремонт тротуаров в деревянном исполнении общей площадью 6708 п.м., проведены работы по устройству водопропусков, оконавливанию улиц протяженностью 2355 п.м. Произведен ремонт ВЛ-0,4 кВ, заменено 12 опор электропередач. Ежегодно проводятся работы по санитарной очистке территории кладбища в пгт. Гари (вырубка сухих деревьев, кустов, сбор, вывоз мусора). Проводится обрезка аварийных ветвей и деревьев по улицам поселка.

Мероприятия по уличному освещению территории Гаринского городского округа осуществляются в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Гаринского городского округа от 13.09.2018 №71.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети Гаринского городского округа осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Гаринского городского округа от 10.10.2018 № №115.

Проблема благоустройства территорий является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и принятия эффективных решений.

В настоящее время в районном центре осуществляется содержание 32 улиц и проулков, имеются участки тротуар требующие ремонт и обустройство в том чисе изношенные пешеходные мостики, бетонной лестницы у административного здания, в котором расположены социальные объекты. Для эффективности, долговременного пользования пешеходных дорожек, целесообразно планировать и проводить работы по устройству и замене тротуар не в деревянном, а асфальтированном покрытии. Не обеспечены урнами две автостоянки и Парк Победы, имеются не решенные вопросы по организации и содержанию урн. Для надлежащего содержания территорий, необходимо проведение массовых работ по санитарной очистке с привлечением организаций и населения. В п.г.т.Гари, до недавнего времени было размещено 46 контейнеров под твердые коммунальные отходы (ТКО), в связи с переходом на новые условия обращения с ТКО, установлено еще 17 контейнеров. Ни одной специальной площадки под ТКО не оборудовано, что не соответствует

требуемым нормам, необходимо планировать поэтапное обустройство контейнерных площадок. Имеется тенденция к росту несанкционированных свалок в лесном массиве и в водно-охранной зоне рек района, в результате посещения приезжими иногородними отдыхающими и местными жителями. Необходимо проводить разъяснительные работы по соблюдению чистоты через СМИ и с установкой наглядной агитации.

Вызывает озабоченность и нарекания жителей по имеющимся на территории выморочным объектам недвижимости вследствие пожара, такие объекты являются не безопасными для взрослого населения и детей, а так же негативно влияют на эстетический вид поселка, всего насчитывается более 20 таких объектов;

Следует отметить наличие проблем по безнадзорным животным (собаки). Из-за несоблюдения населением общих требований содержания животных, появляются бродячие собаки в местах, где их пребывание недопустимо. В целях предотвращения угрозы для жизни взрослого населения и детей, а так же предупреждения заболеваний людей и животных бешенством и другими инфекциями, соблюдения санитарно-ветеринарных правил, безнадзорные животные подлежат отлову специализированными организациями.

Не обеспечена территория Гаринского городского округа **специальными местами для отдыха.**

Численность населения Гаринского городского округа по состоянию на начало января 2019 года составляет 3892 человек, в том числе 2083 человек – городское население, 1809 – сельское, из них, согласно Росстата, в возрасте от 15 до 55 лет - 2352 человек.

Массовый отдых для населения организуется на небольшом участке у территории стадиона, с ограниченным благоустройством, только лишь с учетом необходимых элементов для проведения праздничных мероприятий: скамейки, сцена. На территории стадиона установлены сооружения для открытого занятия спортом, имеется индивидуальная площадка для хоккея.

Нет мест, где могли бы жители отдохнуть от повседневных обыденных дел, общаться в непринужденной обстановке, на свежем воздухе, а дети при этом играть на детской площадке со своими сверстниками, развиваться физически, отвлекаясь от телевизора и компьютера; могли бы посидеть на удобных скамейках отдохнуть среди привлекательных видов элементов благоустройства и растительности. Также отсутствуют специально отведенные места для велодорожек, отсутствуют прогулочные зоны.

Проведенный анализ состояния внешнего благоустройства общественных и дворовых территорий, а также обеспеченности местами для отдыха, показывает, что уровень комфортности на территории Гаринского городского округа низкий и не отвечает современным требованиям жителей.

Возрастающие требования к созданию более высокого уровня благоустройства территорий, а также острота проблем данного вопроса, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

К благоустройству общественных и дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса и контроля.

Участие граждан Гаринского городского округа в реализации проекта благоустройства городской среды позволило определить системный подход повышения качества и комфорта жизни. По итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы, и, исходя из результатов письменного опроса населения, определена концепция благоустройства и включение в муниципальную программу общественной территории для комплексного благоустройства - создание парка отдыха, предполагаемого для всех возрастных групп населения.

Имея место для отдыха, молодежь и подростки не будут собираться на автобусной остановке у парка Победы, где расположены памятники, гулять и кататься на велосипедах по дорогам поселка, представится возможность спокойно прогуляться и мамам с колясками, пожилым людям. Кроме этого, в целях содержания планируемого парка отдыха появятся новые рабочие места, а также благоустроенность общественной территории с привлекательными видами, будет являться визитной карточкой п.г.т. Гари.

Из причин не благоустроенности общественных территорий, является дефицит средств в бюджете муниципального образования, ежегодно выделяемые на благоустройство, проблема в отсутствии мест отдыха невозможно решить только за счет средств местного бюджета Гаринского городского округа.

Муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, предоставляются субсидии на софинансирование в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.102017№805-ПП, и в рамках которой, Администрация Гаринского городского округа имеет возможность принять участие.

В случае, отклонения Министерством поданной заявки на софинансирование из областного бюджета местному бюджету Гаринского городского округа на поддержку муниципальной программы формирование комфортной городской по конкретным объектам благоустройства на текущий год, по причине указанных в пункте 11 Порядка и условиях предоставления субсидий (не предоставление документов в полном объеме, наличие недостоверных или неполных сведений), допускается перенос мероприятий по комплексному благоустройству на следующий год с доработкой требуемой документации.

Для реализации мероприятий Муниципальной программы подготовлены следующие документы:

1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в Муниципальную программу, приведён в Приложении № 6 к Муниципальной программе.

2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Муниципальную программу, приведён в Приложении № 7 к Муниципальной программе.

3. Об утверждении состава общественной комиссии по реализации муниципальной программы Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа от 14.08.2019 №364.

. **Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:**

- ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий по благоустройству;

- негативное, некультурное отношение населения к элементам благоустройства.

**Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы**

Одним из важнейших проектов стратегии социально-экономического развития Гаринского городского округа, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской среды, благоустройства территорий.

Целью Муниципальной программы является: Создание комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа.

***Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие основные задачи:***

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание мест отдыха и безопасных условий для жизнедеятельности населения;

. - повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в участие по реализации мероприятий муниципальной программы формирование комфортной городской среды.

Выполнение задач Муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для проживания, обеспечить жителей местами отдыха, улучшить экологическое состояние и эстетический облик поселка.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Гаринского городского округа «Формирование комфортной городской среды на 2019-2027 годы»

приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

***Для решения данных задач необходимо, в частности:***

В качестве основных целевых показателей муниципальной программы выделено 9 показателей в строке 5 Паспорта муниципальной программы. Для каждого целевого показателя **в графе 11 Приложения 1**, установлен источник значения показателей.

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 -2027 годы» приведены в **Приложении 1** к муниципальной программе, в соответствии с со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области»: от 31.10.2017 №805-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы»"; Приказом Минстроя России от 06.04.2017 №691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" и постановлением главы Гаринского городского округа от 14.04.2021 №136 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа».

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству и дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

При благоустройстве дворовых и общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

*1.«Благоустройство дворовых территорий», осуществляющее в рамках минимального перечня видов работ:*

* минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт проездов к территории, прилегающей к многоквартирным домам;

- обустройства пешеходных зон;

- установка скамеек,

- обустройство площадок для мусора.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: трудовое. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

* дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство газонов и цветников;

- устройство ограждения дворовой территории;

- организация площадки для отдыха взрослых;

- обустройство парковки индивидуального транспорта

- иные виды работ.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: возможно финансовое и (или) трудовое, доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, **в случае принятии решения на участие в конкурсном отборе на софинансирование из областного бюджета**, определяется в размере не менее 20 % от стоимости дополнительного перечня работ**.** Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в форме субботника (уборка мусора, земляные работы, снятие старого оборудования, покраска, ремонтные работы, установка декоративных элементов, посадка деревьев, цветов, охрана объекта и иные коллективные действия жителей МКД, направленные на благоустройство территории);

2. *«Благоустройство общественных территорий»:*

- комплексное благоустройство одной общественной территории, заключаю-щееся в создании (строительство) парка отдыха, предполагаемого для отдыха, проведения досуга всеми возрастными группами населения;

- установка детских игровых площадок у территории стадиона;

- обустройство пешеходных зон (деревянных тротуаров, тротуаров в асфальтовом покрытии, укладка тротуарной плиткой; устройство бетонной лестницы у административного здания);

- установку урн для мусора;

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО;

- очистка территорий от объектов муниципальной недвижимости, пострадавших вследствие пожара и непригодных к восстановлению;

- спил разросшихся ветвей и аварийных деревьев, угрожающих жизни населению и нанесению вреда системам жизнеобеспечения;

-регулирование численности безнадзорных животных (собак);

- изготовление табличек и наглядной агитации по благоустройству;

- содержание кладбища;

- иные виды работ.

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий производится по дизайн-проекту, содержащий в обязательном порядке четыре элемента из минимального перечня и два элемента из дополнительного перечня работ:

Минимальный перечень:

покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории;

наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;

городская мебель - различные виды скамей;

коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны.

Дополнительный перечень:

сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;

озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные виды посадок - в целях ландшафтной организации территории;

ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к использованию;

малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; водные устройства;

игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;

площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, автомобильные, установки коммунально-бытового оборудования).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству приложение №8 к муниципальной программе.

С целью оптимального расходования бюджетных средств и с учетом большого объема работ и сезонности их проведения комплексного благоустройство общественной территории может быть поделено на несколько этапов.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: покраска, посадка деревьев, уборка мусора.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Гаринского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2019 – 2027 годах, формируется по результатам инвентаризации дворовых территорий и с учетом заявок от жителей.

Перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в проведении комплексных работ по благоустройству в период с 2019 по 2027 годы, приложение № 9 к муниципальной программе.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создадут максимально благоприятные, комфортные условия для жизнедеятельности населения, улучшит экологическую обстановку и социальное благополучие.

В результате благоустройства общественных и дворовых территорий Гаринского городского округа ожидаются следующие результаты:

-создание благоприятной среды обитания, повышение комфортности;

-обеспечение условий для отдыха и спорта всех возрастных групп населения;

-увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

-улучшение благоустроенности и эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;

-улучшение безопасных условий для жизнедеятельности населения;

-увеличение доли участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках программы.

- благоустройство комплексно - одной дворовой территории и одной общественной территории – создание Парка отдыха для всех возрастных групп населения.

**Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы**

Механизм реализации Программы основан на создании местной информационной поддержки, участие граждан в процесс обсуждения проекта.

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой реализацию мероприятий исполнителями и достижение результатов на основе целевых показателей.

План мероприятий по реализации муниципальной программы приведен в **Приложении 2** к муниципальной программе, выполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы

Объемы финансирования Программы на 2019 - 2027 годы за счет средств бюджета Гаринского городского округа носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Адресной перечень общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2027 годах, приведены в приложении 3 к Муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы» приведён в Приложении № 4 к Муниципальной программе.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия отделов администрации Гаринского городского округа, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Ответственный за реализацию муниципальной программы в целом - главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Гаринского городского округа.

Ответственный за координацию мероприятий муниципальной программы: Заместитель главы администрации Гаринского городского округа, курирующий вопросы в сфере управление имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству и энергетике.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия, в том числе составление форм отчетности по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям.

Соисполнитель МКУ «Городское хозяйство» в ходе выполнения программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, несет ответственность за своевременное исполнение программных мероприятий и составлением отчетности.

Финансовый отдел администрации Гаринского городского округа в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с местным бюджетом, утвержденным Решением Думы Гаринского городского округа, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

Контроль и координация за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется Общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа».

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного и жилищного законодательства Российской Федерации.

Оценка эффективности и результативности реализации программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Приложение 1 к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Гаринского городского на 2019-2027 годы

**Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | № цели, задачи целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Ед. изме-рения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | | | Источник значений показателей |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | **Цель 1.** **Создание комфортной городской среды в Гаринском городском округе**. | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1. | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1 | **Целевой показатель 1.**  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,66 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» от 6 апреля 2017 г. N 691/пр; Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.07.2017 № 215/пр о порядке проведения инвентаризации общественных и дворовых территорий.  Значение целевого показателя определяется исходя из количества дворовых территорий на основании результатов инвентаризации, источник данных:  – органы, осуществляющие полномочия в области архитектуры и градостроительства, земельными ресурсами и муниципальной собственности;  – МКУ «Городское хозяйство», акты выполненных работ.  **Методика расчета:**  Дб.д.т=Кб.д.т/ Кд.т.\*100%, где:  Кб.д.т.- количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде;  Кд.т.- общее количество дворовых территорий.  Целевой показатель устанавливается нарастающим итогом |
| 4 | 1.1.2 | **Целевой показатель 2**  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям. | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» от 6 апреля 2017 г. N 691/пр  Значение целевого показателя определяется исходя из количества дворовых территорий, на которых выполнены работы по комплексному благоустройству.  Источник данных – МКУ «Городское хозяйство», по Актам выполненных работ.  Целевой показатель выражается в абсолютной величине (единиц). нарастающим итогом.  Наличие и увеличение значения является положительной динамикой показателя. |
| 5 | 1.2. | **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание мест отдыха и безопасных условий для жизнедеятельности населения.** | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.2.1. | **Целевой показатель 3**  Количество благоустроенных общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям. | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» от 6 апреля 2017 г. N 691/пр; Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.07.2017 № 215/пр.  Значение целевого показателя определяется исходя:  -из количества общественных территорий наиболее посещаемых и количества созданных общественных территорий для отдыха, досуга всех возрастных категорий населения, на которых выполнены работы по благоустройству, с учетом общественного обсуждения.  Источник данных:  МКУ "Городское хозяйство" по Актам выполненных работ в отчетном периоде.  Значение целевого показателя устанавливается нарастающим итогом в абсолютной величине (ед). |
| 7 | 1.2.2 | **Целевой показатель 4**  Доля территорий общего пользования, на которых проведены работы по обустройству и содержанию в соответствии с нормативными требованиями, от количества территорий общего пользования, нуждающихся в обустройстве и содержании. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» от 6 апреля 2017 г. N 691/пр (пункт 3.1.3 подпункт 12).  Значение целевого показателя определяется: отношение количества территорий общего пользования, улиц поселка, на которых **проведены работы** по обустройству внешних объектов, содержанию, созданию безопасных условий для проживания населения к количеству территорий общего пользования, улиц поселка, на которых **требуется**  выполнить работы на основании результатов инвентаризации и учета обращений жителей (мнений, жалоб) поступивших в администрацию Гаринского ГО или в МКУ «Городское хозяйство».  Источник данных – МКУ «Городское хозяйство» по актам выполненных работ.  ***Методика расчета:*** Д. = К обустр.т.о.п. / Ктреб.об.т.о.п.. \* 100%, где:  К обустр.т.о.п – количество обустроенных территорий общего пользования на которых проведены работы; Ктреб.об.т.о.п.- количество территорий общего пользования на которых требуется обустройство и содержание. |
| 8 | 1.2.3 | **Целевой показатель 5**  Доля обустроенных пешеходных зон от общей протяженности, нуждающихся в обустройстве. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» от 6 апреля 2017 г. N 691/пр (пункт 3.1.3 подпункт 12).  Значение целевого показателя определяется исходя из протяженности пешеходных дорожек, на которых выполнены работы в отчетном периоде к отношению протяженности пешеходных дорожек требующих обустройство.  Источник данных – МКУ «Городское хозяйство» по актам выполненных работ.  ***Методика расчета:***  Д= обустр п.д м2/ треб. об п.д.м2 \* 100, где:  обустр п.д м2 – протяженность обустроенных пешеходных дорожек;  треб. об п.д.м2 -протяженность пешеходных дорожек, требующих обустройство. |
| 9 | 1.2.4 | **Целевой показатель 6**  Реализация полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (собак) на территории Гаринского городского округа. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Закон Свердловской области от 13 декабря 2014 года № 110-ОЗ. Федеральный закон от 06 октября 2023 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Значение целевого показателя определяется исходя из количества заключенных договоров со специализированными организациями.  Источник данных: МКУ "Городское хозяйство"  Целевой показатель выражается в абсолютной величине (единиц).  Наличие и увеличение значения является положительной динамикой показателя. |
| 9.1 | 1.2.5 | **Целевой показатель 6.1**  Доля выполнения (осуществления) переданного государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных. | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Закон Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 86-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований . Расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных»  Значение целевого показателя определяется:  - отношение количества обнаруженных биологических отходов (трупов животных, в том числе диких (бродячих)) в местах общего пользования, владелец, которых не установлен и подлежащих к утилизации к количеству утилизи-рованных специализированной организацией биологических отходов. |
| 10 | 1.3. | **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в участие по реализации мероприятий муниципальной программы формирование комфортной городской среды.** | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.1 | **Целевой показатель 7**  Доля трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках программы. | % | 25,5 | 28 | 31 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» от 6 апреля 2017 г. N 691/пр  Источник данных  –учреждение, осуществляющее организацию проведения мероприятий по санитарной очистке территории МО и озеленению. Статистические данные о численности населения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат).  ***Методика расчета:***  Д=Чн.уч.м. /Чтр.н \* 100%, где:  Чн.уч.м – численность населения участвующих в мероприятиях;  Чтр.н - численность трудоспособного населения. |
| 12 | 2 | **Цель 2. Создание комфортной туристической среды в Гаринском городском округе** | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.1 | **Задача 1. Развитие и благоустройство территории объектов туристического показа** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.1.1 | **Целевой показатель 1**  Доля подготовленной проектно-сметной документации в 2021 году  для реализации мероприятия «Туристическая база» в 2022 году | % |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | Значение целевого показателя определяется: отношение требуемого и необходимого количества разрабатываемой проектно-сметной документации для реализации мероприятия «Туристическая база» в 2022 году к количеству разработанной (утвержденной) проектно-сметной документации для реализации мероприятия «Туристическая база» в 2022 году.  Источник данных: МКУК «Культурно-досуговый центр Гаринского городского округа». |
| 15 | 2.1.2 | **Целевой показатель 2**  Количество туристических центров на территории Гаринского городского округа | Ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (мероприятие 4.88-1 «Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области). Значение целевого показателя устанавливается нарастающим итогом в абсолютной величине |
| 16 | 2.1.3 | **Целевой показатель 3**  Количество благоустроенных туристических центров на территории Гаринского городского округа | Ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (мероприятие 4.88-1 «Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области). Значение целевого показателя устанавливается нарастающим итогом в абсолютной величине |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на территории Гаринского городского

округа на 2019-2027 годы»

**План мероприятий по выполнению**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  источники расходов на финансирование | Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  тыс. рублей | | | | | | | | | | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятие |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы», в том числе | **264099,49503** | **3425,500** | **11902,08752** | **3770,71471** | **110880,98280** | **62449,315** | **65288,495** | **3437,8** | **1561,1** | **1383,500** | **Х** |
| 2 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 166457,5 | 0 | 0 | 0 | 98860,331 | 44082,509 | 23159,460 | 177,6 | 177,6 | 0 | **Х** |
| 4 | местный бюджет | 97641,99503 | 3425,500 | 11902,08752 | 3770,71471 | 12020,65180 | 18366,806 | 42129,035 | 3260,2 | 1383,500 | 1383,500 | **Х** |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |  |
| 6 | 1. Прочие нужды | | | | | | | | | | | |
| 7 | Всего по направлению «Прочие нужды»,  в том числе | 264099,49503 | 3425,500 | 11902,08752 | 3770,71471 | 110880,98280 | 62449,315 | 65288,495 | 3437,8 | 1561,1 | 1383,500 | **Х** |
| 8 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Областной бюджет | 166457,5 | 0 | 0 | 0 | 98860,331 | 44082,509 | 23159,460 | 177,6 | 177,6 | 0 | **Х** |
| 10 | местный бюджет | 97641,99503 | 3425,500 | 11902,08752 | 3770,71471 | 12020,65180 | 18366,806 | 42129,035 | 3260,2 | 1383,500 | 1383,500 | **Х** |
| 11 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |  |
| 12 | **Мероприятие 1**  **Комплексное благоустройство дворовых территорий, всего,**  **в том числе:** | **1374,1176** | **0** | **442,0** | **732,94660** | **0** | **0** | **199,171** | **0** | **0** | **0** | 1.1.1;1.1.2 |
| 13 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 1374,1176 | 0 | 442,0 | 732,94660 | 0 | 0 | 199,171 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1;1.1.2 |
| 16 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | п.г.т.Гари ул. Комсомольская, 58 | 199,171 |  |  |  |  |  | 199,171 |  |  |  |  |
| 18 | улица Промысловая д.14 д.16, в том числе: | 1174,94660 | 0 | 442,0 | 732,94660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1; 1.1.2 |
| 19 | подготовка (ремонт) дворовой территории,  в том числе проведение кадастровых работ | 572,94660 | 0 | 340,0 | 232,94660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10,181 |  |  | 10,181 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | установка детских игровых-спортивных комплексов | 602,0 | 0 | 102,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | **Мероприятие 2**  **Благоустройство общественных территорий, всего,**  **в том числе:** | **94993,83471** | **2544,0** | **10142,651** | **673,26811** | **9618,69860** | **34040,261** | **33820,856** | **2622,500** | **765,800** | **765,800** | 1.2.1;1.2.3 |
| 21.2 | Прочие мероприятия по благоустройству городского округа | 500,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1.2.1;1.2.3 |
| 21.3 | Прочие мероприятия по благоустройству (ремонт лестницы у административного здания, ремонт внешнего ограждения) | 952,72312 |  |  |  |  | 952,72312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Областной бюджет | 18216,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18216,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | местный бюджет | 76777,73471 | 2544,0 | 10142,651 | 673,26811 | 9618,69860 | 15824,161 | 33820,856 | 2622,500 | 765,800 | 765,800 | 1.2.1;1.2.3 |
| 25 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |  |
| 26 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **ул. Октябрьская «Парк Победы»,**  **в том числе:** | 7189,900 | 0 | 7189,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1 |
| 28 | Обустройство территории | 7168,500 | 0 | 7168,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | установка урн | 21,400 | 0 | 21,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | ул. Комсомольская, п.г.т.Гари,  ( у территории стадиона),  установка детских площадок | 240,500 | 240,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1 |
| 31 | **Благоустройство детских площадок,**  **всего, в том числе:** | **4833,04653** |  |  |  |  | **755,57653** | **2023,370** | **1922,500** | **65,800** | **65,800** | 1.2.1 |
| 31.1 | проведение кадастровых работ | 78,230 |  |  |  |  | 19,830 | 33,4 | 25,0 | 0 | 0 |  |
| 31.2 | составление проектно-сметной документации | 15,0 |  |  |  |  | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |  |
| 31.3 | подготовка (ремонт) общественной территории для детской площадки | 1270,2 |  |  |  |  | 246,6 | 491,6 | 532,0 | 0 | 0 |  |
| 31.4 | установка детского игрового и спортивного оборудования | 3190,21653 |  |  |  |  | 489,14653 | 1408,870 | 1292,2 | 0 | 0 |  |
| 31.5 | Содержание детских площадок | 279,4 |  |  |  |  | 0 | 82,0 | 65,800 | 65,800 | 65,800 |  |
| 32 | **Обустройство пешеходных дорожек,**  **в том числе**  **с**оставление проектно-сметной документации и проведение экспертизы. | **34358,43706** | **2303,5** | **2952,751** | **673,26811** | **9598,69860** | **12977,11935** | **4053,1** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | 1.2.3 |
| 115,63 | 21,330 |  | 41,200 | 53,100 |  |  |  |  |  |
| 32.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 | Обустройство деревянных тротуаров.  Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг | 3476,72347 |  |  |  |  | 3476,72347 |  |  |  |  |  |
| 33 | -обустройство деревянных тротуаров | 8894,02691 | 701,200 | 2166,751 | 673,26811 | 893,79280 | 59,015 | 2600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 33.1 | -устройство тротуаров в асфальтовом покрытии,  в том числе проведение строительного контроля | 20363,28668 | 870,100 | 0 | 0 | 8704,90580 | 9388,28088 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | -укладка тротуарной плиткой | 1147,600 | 361,600 | 786,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34.1 | -устройство бетонной лестницы у административного здания | 370,600 | 370,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34.2. | Составление локально-сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости. [На все этапы обустройства тротуар в течении года]. | 106,2 |  |  |  |  | 53,100 | 53,100 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Благоустройство общественных территорий в связи с подготовкой к празднованию юбилейных памятных дат** | | | | | | | | | | | | |
| 35 | **Комплексное благоустройство общественной зоны отдыха (Благоустройство общественной зоны отдыха по ул.Ясная-ул.Комсомольская п.г.т.Гари), всего,**  **в том числе:** | **46839,228** | **0** | **0** | **0** | **20,0** | **19174,842** | **27644,386** | **0** | **0** | **0** | 1.2.1. |
| 36 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Областной бюджет | 18216,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18216,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | местный бюджет | 28623,128 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 958,742 | 27644,386 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41.1 | Корректировка смет по проекту | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 80,0 | 0 |  |  |  |  |
| 41.2 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41.3 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41.4 | местный бюджет | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | **Мероприятие 3**  **Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий, всего**  **в том числе:** | **8960,42852** | **770,0** | **1205,93652** | **573,0** | **1181,864** | **2170,800** | **1520,228** | **526,200** | **506,200** | **506,200** | 1.2.2;1,2,5;1.3.1 |
| 49 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | местный бюджет | 8960,42852 | 770,0 | 1205,93652 | 573,0 | 1181,864 | 2170,800 | 1520,228 | 526,200 | 506,200 | 506,200 | 1.2.2;1,2,5;1.3.1 |
| 52 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Очистка территорий, в том числе: | 3785,264 | 283,811 | 83,0 | 83,0 | 637,325 | 1478,300 | 958,228 | 87,200 | 87,200 | 87,200 | 1.2.2;1,2,5;1.3.1 |
| 55 | от объектов недвижимости пострадавших вследствие пожара, ветхих, списанных, не пригодных к восстановлению.  (Муниципальная недвижимость), в том числе составление проектно-сметной документации | 2835,671 | 275,0 | 75,0 | 75,0 | 0 | 1392,0 | 793,671 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 55.1 | Демонтаж сгоревших (ветхих) построек | 1739,996 |  |  |  | 629,325 | 392,0 | 718,671 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55.2 | от объектов недвижимости пострадавших вследствие пожара, ветхих, списанных, не пригодных к восстановлению.  (Муниципальная недвижимость) | 197,41680 |  |  |  |  | 197,41680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55.3 | субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг | 802,58320 |  |  |  |  | 802,58320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 | Проведение субботников | 320,268 | 8,811 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 86,300 | 164,557 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 1.2.2;1.2.5;1.3.1 |
| 57 | Акарицидная обработка, дератизация территорий и обследование на заклещёванность | 167,314 | 37,314 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 |
| 58 | Спил разросшихся ветвей и аварийных деревьев( в том числе составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы) | 1247,400 | 98,900 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 388,500 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 1.2.2 |
| 59 | Содержание и обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО | 3110,47552 | 190,0 | 822,93652 | 190,0 | 144,539 | 304,0 | 472,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 1.2.2 |
| 60 | Изготовление табличек, наглядной агитации по благоустройству. | 49,975 | 9,975 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 1.2.2 |
| 61 | Содержание кладбища, в том числе  составление проектно-сметной документации | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 |
| 62 | **Мероприятие 4**  **(в том числе:)** | **1355,3** | **111,500** | **111,500** | **111,500** | **111,500** | **171,7** | **208,7** | **208,7** | **208,7** | **111,500** | **1.2.4** |
| 62.1 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 351,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 0 | 1.2.4 |
| 62.2 | Регулирование численности безнадзорных животных (собак) | 1003,5 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 1.2.4 |
| 63 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64 | Областной бюджет | 351,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 0 |  |
| 65 | местный бюджет | 1003,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 1.2.4 |
| 66 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | **Мероприятие 5**  **Туристическая база, всего в том числе:** | **1680,0** | **0** | **0** | **1680,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 2.1.1 |
| 68 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 69 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 | местный бюджет | 1680,0 | 0 | 0 | 1680,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1 |
| 71 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 72 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | подготовка проектно-сметной документации | 1680,0 | 0 | 0 | 1680,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1 |
| 74 | **Мероприятие 6**  **Туристический центр в Гаринском городском округе на земельном участке с условным номером 66:10:1501001:ЗУ1, всего, в том числе:** | **155462,5142** |  |  |  | **99968,92020** | **26034,454** | **29459,140** | **0** | **0** | **0** | 2.1.2,2.1.3 |
| 74.1 | Туристический центр в Гаринском городском округе на земельном участке с условным номером 66:10:1501001:ЗУ1 | 7241,9342 |  |  |  | 998,58920 | 260,345 | 5983,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74.2 | Проведение экспертизы сметной документации в части достоверности определения сметной стоимости объекта | 110,0 |  |  |  | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74.3 | Туристический центр в Гаринском городском округе | 99122,471 |  |  |  | 98860,331 | 0 | 262,140 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74.3.1 | Областной бюджет | 98860,331 |  |  |  | 98860,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74.3.2 | Местный бюджет | 262,140 |  |  |  |  |  | 262,140 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74.4 | Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований | 48988,109 |  |  |  |  | 25774,109 | 23214,0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3 |
| 74.4.1 | Областной бюджет | 48755,969 |  |  |  |  | 25774,109 | 22981,860 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74.4.2 | Местный бюджет | 232,140 |  |  |  |  |  | 232,140 |  |  |  |  |
| 75 | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 | областной бюджет | 147616,3 |  |  |  | 98860,331 | 25774,109 | 22981,860 | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | местный бюджет | 7846,2142 |  |  |  | 1108,58920 | 260,345 | 6477,280 | 0 | 0 | 0 |  |
| 78 | внебюджетные источники | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | **Мероприятие 7**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в том числе | **273,3** |  |  |  |  | **32,1** | **80,4** | **80,4** | **80,4** | **0** | **1.2.5** |
| 79.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 79.2 | областной бюджет | 273,3 |  |  |  |  | 32,1 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 0 |  |
| 79.3 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 79.4 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 3 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2027 годы»

**Адресной перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019- 2027 г**

**и обоснование к планируемым суммам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие 1**  **Комплексное благоустройство дворовых территорий** | | | | | | | |
| № п/п | адрес и наименование объекта | срок реали-зации | Виды работ /  наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед.изм | К-во | Всего  тыс.руб.  (+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п.г.т.Гари,  улица Промысловая  Дворовая территория д.14,д.16 | **2020г** | Ремонт дворовой территории:  Градировка территории, обсыпка щебнем, обсыпка песком участка детской игровой площадки: подвозка песка, услуги экскаватора работа грейдера, оконавливание . Ограждение в зависимости от материала. Сумма рассчитывается согласно локально-сметного расчета , в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка. |  | Сумма рассчитывается согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации. |  | 340,0 |
| Установка детских площадок, с учетом заинтересованных лиц (предполагаемый вариант к размещению, приобретение и монтаж): Детский игровой комплекс  (возрастная группа: 6-12 лет, Материалы: Металл Влагостойкая фанера. Скат: нержавеющая сталь + бортики). | 726_360_0 | 95800 плюс доставка и монтаж 6000р | 1 | 102,0 |
|  |  |  | Всего 442,0 | |
| 2 | п.г.т.Гари,  улица Промысловая  Дворовая территория д.14,д.16 | **2021 г** | Установка детского игрового комплекса из расчета 500,0 тыс.руб., в том числе приобретение, доставка, монтаж. (Предполагаемый вариант).  Подготовка (ремонт) детской игровой площадки (согласно локально сметного расчета) 222,76560 тыс.руб., и проведение кадастровых работ 10,181 тыс. руб. | Описание: https://ekb.broksteel.ru/upload/iblock/0fc/0fc9a887b5dbf7ac2cc1d7dffc3e6b45.jpg |  |  | 732,94660 |
| 3 | п.г.т.Гари ул.Комсомольская, 58 (дворовая территория МКД) | **2024** | Снос ветхих некапитальных построек (сарайки, дровяники), установка ограждений |  |  |  | 199,171 |

**Адресной перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2019- 2027 годах и обоснование к планируемым суммам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие 2.**  **Благоустройство общественных территорий** | | | | | | |
| №  п/п | адрес и наименование объекта | срок реали-зации  (год) | Виды работ / мероприятие,  наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед. изм. | К-во | Всего  тыс.руб.  (+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | улица Комсомольская п.г.т.Гари  у территории стадиона | **2019 г** | Установка детского игрового комплекса, предполагаемый вариант к размещению.  (возрастная группа: 2-12 лет, габаритный размер 500х410х410,зона безопасности см 750х660.Материал опор: оцинкованный металл покрытый порошковой краской; Ступени и лестницы: металл покрытый ударогасящим слоем резины. Срок службы 15 лет)  Возможен другой вариант, из расчета 240,5 тыс.руб., в т.ч. приобретение, доставка, монтаж) | Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HTIUB3EA\loupe_219f_n.jpg | 240500 | 1 | 240,5 |
| 2019 год, всего: 240,5 | | |
| 2. | улица Октябрьская,  Парк Победы п.г.т.Гари | **2020 г** | Обустройство территории Парка Победы | Локально-сметный расчет |  |  | 7168,5 |
| Установка урн. (Предполагаемый вариант:  Урна деревянная Сиена 380х380х600, 38 кг,40 л) | Описание: https://ural-plit.ru/sites/default/files/styles/style_product_mode12_card/public/taormina1.jpg | 7850 р | 3 | 21.4 |
| 2020 год, всего: 7189,9 | | |
| 2.1 | ул.Ясная – ул.Комсомольская п.г.т.Гари «Благоустройство общественной зоны отдыха» | **2020-2025** | Создание парка отдыха в п.г.т.Гари.  (Описание к мероприятию «Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная –  ул. Комсомольская п. г. т. Гари» предполагаемых видов комплекса работ, прилагается) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2 | п.г.т.Гари  ул. Кузовлева,  д. Рычкова | **2023** | Проведение кадастровых работ: расход на основе коммерческого предложения на 3 площадки в общей сумме 32,720 тыс. руб.  32,720\* коэфф инф 1,061 = 34,716  34,716/3=11,572 тыс. руб. [на одну площадку].  - подготовка и ремонт территории для размещения детской площадки: сумма расхода на основе локально-сметного расчета  от 2021 года «обустройство детской площадки по ул. Промысловая» 222,7656 тыс. руб.»,  2022 г.- 222,7656 тыс. руб.\* 1.04 = 231,676 тыс. руб.  2023 г.- 231,676 тыс. руб. \* 1.061 = 245,808 тыс. руб. [на одну площадку]  Установка детского игрового и спортивного оборудования: Сумма расхода на основе коммерческого предложения, предлагаемый вариант 608,959 тыс. руб. [на одну площадку]  608,959 \* 1.061= 646,105 тыс. руб.  Составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы- на подготовку и ремонт территорий для размещения детских площадок.  Содержание детских площадок: 57,3 тыс. руб. (0,2 ставки, уборка мусора, снега), из расчета:  МРОТ – 15 279 руб. в мес. (по состоянию на 1 июля 2022 г)  РК 20% (15279+20%) 18 334,8  ЕСН 30,2% (18334,8 +30%)23872 руб.\*12 мес.=286 500 руб. в год на 1,0 ед.286,5 \* 1,061= 304,0 тыс. руб., на 0,2 ед. 60,8 тыс. руб. |  |  | 2 | 755,57653  (1875,2  -1119,62347) |
| 2.3. | д. Рычкова,  ул. Молодежная п.г.т.Гари  д. Горный | **2024** | Проведение кадастровых работ: расчет стоимости из среднего значения на основе 3х коммерческих предложений. На две площадки 33,4 тыс. руб..  - подготовка и ремонт территории для размещения детской площадки: сумма расхода на основе локально-сметного расчета от 2023 года. На две площадки 491,6 тыс.руб.  Установка детского игрового и спортивного оборудования: Сумма расхода на основе коммерческого предложения, предлагаемых вариантов на две площадки 1400,0 тыс.руб. и в д.Горный за счет высвободившегося детского игрового оборудования с территории ГСОШ (8,870 тыс.руб.)  Составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы на подготовку и ремонт территорий для размещения детских площадок 7,5 тыс.руб.  Содержание детских площадок: 82,0 тыс. руб.  (ул. Промысловая, ул. Кузовлева с января по декабрь)  Сумма рассчитана от 0,2 ставки (8 часов в неделю по видам работ: уборка мусора, снега)  МРОТ – 19242,0 руб. в мес.  РК 20% (19242+20%) 23090,40  ЕСН 30,2% ( 23090,40+30,2%) 30063,70 руб. \*12 мес.=  360764,00 руб. на 1,0 ед. в год  72 000,00 руб. на 0,2 ед. в год.  Учитывая отдаленность между площадками, предусмотреть расходы на доставку рабочего при необходимости в зимнее время года для расчистки снега (декабрь, январь, февраль (3 месяца))  0,5 часа в неделю, в среднем 4 недели, в месяц 2 часа (4 х 0,5)  за 1 час работы УАЗ ПАТРИОТ 1617,0 руб. х 2 ч = 3234,0 в месяц  х 3 мес. = 9702,0 руб. |  |  | 3 | 2023,37 |
| 2.4. | п.г.т.Гари ул.Школьная  д.Поспелова | **2025** | Проведение кадастровых работ 11,572 тыс. руб. на одну площадку \* 1,04 (2024г)=12,0\* 1,04(2025г.)=12,5.Подготовка и ремонт территории для размещения детской площадки. Установка детского игрового и спортивного оборудования на уровне 2023 года, из расчета на одну площадку 646,105 тыс. руб.  Составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы- на подготовку и ремонт территорий для размещения детских площадок.  Содержание детских площадок: 60,8 тыс. руб.  (0,2ставки, уборка мусора, снега).  МРОТ – 15 279 руб. в мес. (по состоянию на 1 июля 2022г)  РК 20% (15279+20%) 18 334,8 руб.  ЕСН 30,2% (18334,8 +30%) 23872 руб. \* 12 мес. =286 500 руб. \* 1,061 (на 2023г) =304,0 тыс. руб.  304,0 тыс. руб. \* 1,04 (на 2024г) = 316,2 тыс. руб.  316,2 тыс. руб. \* 1,04 (на 2025г) в год на 1 ед. рабочего 3028,848 тыс. руб., на 0,2 ед. 65,8 тыс. руб. |  |  | 2 | 1922,5 |
| 3. | ***Обустройство пешеходных дорожек:*** | | | | | | |
| 3.1 | 1.Улица Школьная (от проулка с улицы Октябрьская до пешеходного перехода улицы Комсомольская, от пешеходного перехода ул. Комсомольская до перехода на стадион, от перехода на стадион до улицы Пионерская).  2. ул.Новая;  3.ул.Советская (от территории бывшего здания «химдом» б/з № до ул. Колхозная) | **2019** | Устройство пешеходных дорожек асфальтом 785кв.м (Сумма согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и проведения экспертизы 3,375 т.р.) |  |  |  | 870, 100 |
| 3.2 | Переулок  Комсомольский напротив Парка Победы | **2019** | Укладка тротуарной плиткой 102,5 кв.м.  (Сумма согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации и проведение экспертизы 3,375) |  |  |  | 361,6 |
| 3.3 | ул. Юбилейная  от дома № 13  до дома № 31 | **2019** | Обустройство деревянных тротуаров 176 кв.м. (Сумма согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  | 291,5 |
| 3.4 | ул. Колхозная  от дома № 29  до дома № 31 | **2019** | Устройство деревянных тротуаров 30,75 кв.м. (Сумма согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  |  |
| 3.5 | ул. Октябрьская  от дома № 98  до дома № 112 | **2019** | Устройство деревянных тротуаров 261,75 кв.м. (Сумма согласно локально-сметного расчета 412,00928 в том числе составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы 12,960) |  |  |  | 412,0 |
| 3.6 | Ул. Комсомольская у административного здания | **2019** | Устройство бетонной лестницы 30кв.м.(Сумма согласно локально-сметного расчета 368,37145 тыс. руб. в том числе составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы 1620,0.) |  |  |  | 368,37145 |
|  |  |  |  |  | 2019 год, всего: 2303,5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.7 | п.г.т.Гари с улицы Октябрьская до улицы Северная | **2020** | 90 кв.м (обустройство деревянных тротуар сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
| 3.8 | п.г.т.Гари по переулку от улицы Советская до улицы Трудовая | **2020** | 90 кв.м. (обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
| 3.9 | п.г.т.Гари переход с улицы Комсомольская на улицу Ясная | **2020** | 142 кв.м. (устройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
| 3.10 | - п.г.т.Гари переход с улицы Комсомольская на улицу Солнечная | **2020** | 120 кв.м. (обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
| 3.11 | п.г.т.Гари ул. Юбилейная; | **2020** | 276 кв.м.(обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
| 3.12 | п.г.т.Гари улица Промысловая от дома №4 до дома № 14 | **2020** | 111 кв.м.(обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1284,0 |
| 3.13 | п.г.т.Гари улица Комсомольская от дома №34 до перекрестка улиц Комсомольская и Пионерская. | **2020** | Укладка тротуарной плиткой 174 кв.м. (сумма  от протяженности устройства, согласно локально-сметного расчета, в т. ч. с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  | 786,0 |
|  |  | | | | 2020 год, всего: 2070,4 | | |
| 3.14 | -от улицы Привольной до ул.Молодёжная | **2020** | 116,25 кв.м., сметная стоимость ремонтных работ 123,395 тыс. руб. |  |  |  | 123,395 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.15 | -улица Октябрьская от д.66 до улицы Пионерская | **2020** | 400,5 кв.м., сметная стоимость ремонтных работ 440,334 тыс. руб. |  |  |  | 440,334 |
| 3.16 | -улица Северная | **2020** | 153 кв.м., сметная стоимость ремонтных работ 163,260 тыс. руб. |  |  |  | 163,260 |
| 3.17 | -улица Новая | **2020** | 146,25 кв.м., сметная стоимость ремонтных работ 155,362 тыс. руб. |  |  |  | 195 п. м., |
| 3.18 |  |  |  |  | 2020 год, всего,: 882,351 | | |
| 3.19 |  |  |  | Всего, 2020 г. с учетом увеличения суммы: 2 952,751 | | | |
| 3.20 |  | **2021** |  | Всего 600,0 + 1849.3 (увеличение суммы) - 1421,849 - 354,18289=673,26811) | | | **673,26811** |
| 3.21 | п.г.т.Гари  ул. Чадова (220 п.м.),  до ул. Набережная (устройство эстакады) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.22 | п.г.т.Гари  ул. Колхозная:  -от жил. дома №29  до жил. дома №37  (120 п.м.) ;  -от жилого дома № 46 до жилого дома № 45 (180 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| З.23 | п.г.т.Гари  ул.Школьная (160 пм) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации |  |  |  |  |
| 3.24 | п.г.т.Гари  ул. Октябрьская у дома №90 ( 8 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.25 | п.г.т.Гари ул. Советская (от ул. Колхозная дом № 12 до моста) (420 п.м), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.26 | п.г.т.Гари  ул. Зеленая (500 п.м.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.27 | п.г.т.Гари  ул. Октябрьская (от пристани Гари до дома №11 280 пм.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.28 | п.г.т.Гари  ул. Трудовая (580 пм) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.29 | п.г.т.Гари  ул.Промысловая  от дома № 4  до дома №14 (148 пм) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.30 | д. Круторечка  (160 п.м.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.31 | с.Андрюшино ул. Студенческая (д.2 –  д. 6) (160 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.32 |  | **2022** |  | Всего 2022г. 600,0 + 8255,0 (увеличение суммы) – 100,20720 | | | **8754,7928** |
| 3.33 | п.г.т.Гари  ул. Чадова (220 п.м.),  до ул. Набережная (устройство эстакады) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма согласно локально-сметного расчета, в т. ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы |  |  |  |  |
| 3.34 | п.г.т.Гари  ул. Октябрьская  у дома № 90 (14 п. м) |  | Обустройство деревянных тротуаров, сумма согласно локально-сметного расчета, в т. ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы |  |  |  |  |
| 3.35 | п.г.т.Гари  ул. Школьная до  ул. Пионерской 767м  ул. Школьная  от ул. Пионерская – 292м |  | асфальтовое покрытие (1 этап):  сумма согласно локально-сметного расчета, в т.ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы |  |  |  |  |
| 3.36 | п.г.т.Гари:  ул. Колхозная  ч/з ул. Юбилейная  на ул. Лесная  . |  | асфальтовое покрытие (2 этап):  сумма согласно локально-сметного расчета, в т.ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | до ул. Комсомольская -611м  ул. Колхозная от ДРСУ до ветлечебницы – 135м.  с пристани до ул. Октябрьская–144 м  ул. Пионерская–360м |  |  |  |  |  |  |
| 3.37 | п.г.т.Гари  ул. Восточная – 165 м  ул.Октябрьская от в/комата (от парка Победы ) до Школьной – 201 м |  | асфальтовое покрытие (3 этап):  сумма согласно локально-сметного расчета, в т.ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы. |  |  |  |  |
| 3.38 | п. Андрюшино  ул. Студенческая 100м  Северная – 200 м; Советская – 200 м |  | асфальтовое покрытие:  сумма согласно локально-сметного расчета, в т.ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы |  |  |  |  |
| 3.39 | п.г.т.Гари  Ул.Комсомольская  (от пожарной части до дома №33 -146 м.,  от дома №33 до стадиона-132 м) |  | асфальтовое покрытие,  сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
|  |  | **2023** |  | 600,0 + 6490,842+4213,973+758,979+1119,62347-206,29812 | | | **12977,11935** |
| 3.40 | п.г.т.Гари ул.Комсомольская  от д.№75,  770 м., 220 м  (асфальтом) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 3.41 | п.г.т.Гари ул.Рассохина  (от пожарной части до ул.Пионерская),  535 м. (асфальтом) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.42 | п.г.т.Гари ул Чадова 180 кв. м. (из дерева) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 3.43 | п.г.т.Гари ул.Трудовая 522 кв.м  (из дерева) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 3.44 | с.Андрюшино  ул.Студенческая90кв.м ул.Северная – 180 кв.м; ул.Советская – 180 кв.м  (из дерева) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 3.45 | п.г.т.Гари ул.Молодежная 110 кв.м. (из дерева) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 3.46 | п.г.т.Гари переулок с ул.Ясная на ул.50 лет Победы,170 кв.м (из дерева) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 3.47 | п.г.т.Гари  от ул.Кузовлева д.1  до ул.Трудовая (167 кв.м.);  ул.Молодежная  от д.6 до д.10 (128 кв.м.);  ул.Пролетарская от ул.Комсомольская д56 до ул.Колхозная д.29 (240 кв.м.);  ул.Колхозная д.29 до д.37 (144 кв.м.) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 3.48 |  | **2024** |  |  |  |  | 4053,1 |
| 3.49 | п.г.т.Гари  ул. Пионерская  от д.№15 до д.№27  300 п.м.  (асфальтом) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.50 | п.г.т.Гари ул.Зеленая 545 м.  (из дерева) |  |  |  |  |  |  |
| 3.51 | п.г.т.Гари ул.Советская  565 п. м.  (из дерева) |  |  |  |  |  |  |
| 3.52 | п.г.т.Гари  ул. Трудовая  175 п. м  (из дерева) |  |  |  |  |  |  |
| 3.53 | д. Лобанова 370 м  (из дерева) |  |  |  |  |  |  |
| 3.54 | д.Горный 450 м  (из дерева) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Мероприятие 3.**  **Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий** | | | | |  |  |
| 4.1 | Очистка территорий от объектов недвижимости, пострадавших вследствие пожара, ветхих, списанных, не пригодных к восстановлению,  (муниципальная недвижимость)  в том числе: | 2019 | ул. Октябрьская, 19, сгоревшее 2-х этажное здание детских яслей, ул. Школьная, 2. Согласно локально-сметного расчета в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации. |  |  |  | 275.0 |
| 4.1.1 | п.г.т.Гари,  ул. Комсомольская,19 | 2020 | участок объекта муниципального недвижимого имущества, списанного, не пригодного к восстановлению. (Расходы, согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  | 1 | 75,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1.2 | п.г.т.Гари,  ул. Северная,13 | 2021 | объект муниципальной недвижимости, (двухквартирный дом) пострадавший вследствие пожара (Расходы, согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы). |  |  |  | 75,0 |
| 4.1.3 | Демонтаж сгоревшей постройки п.г.т.Гари ул. Северная ,д.13  ул. Октябрьская, д.85  ул. Комсомольская,  д 69 | 2022 | Расходы, согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы. (175,0 тыс. руб. увеличено на 25,0 тыс. руб. Увеличено на 429,325 тыс. руб.) |  |  | 3 | 629,325 |
| 4.1.4 | Демонтаж сгоревших построек п.г.т.Гари  ул. Трудовая ,1  ул. Октябрьская,77 | 2023 | Расходы, согласно локально-сметного расчета, в т. ч. на составление проектно-сметной документации, и учетом утвержденного перечня объектов (построек) не пригодных к восстановлению. |  |  |  | 1392,0 |
| 4.1.5 | Демонтаж сгоревших (ветхих) построек  п.г.т.Гари,  ул. Комсомольская, д. 78;  ул. Октябрьская, д.96;  ул. Колхозная, д.1;  ул. Колхозная, д.14;  ул. Колхозная, д.15;  ул. Колхозная, д.18;  ул. Кузовлева, д.6;  ул. Кузовлева, д. 8;  ул. Кузовлева, д.17;  ул. Октябрьска, д.26;  ул. Пролетарская, д.6. | **2024** | Расходы, согласно локально-сметного расчета, в т. ч. на составление проектно-сметной документации, и учетом утвержденного перечня объектов (построек) не пригодных к восстановлению. |  |  |  | 1520,228 |
| 4.1.6 |  | 2025-2027 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2 | Проведение работ по очистке мусора (субботники) и озеленение | 2019-2022 | Приобретение инвентаря и услуги транспорта. Из расчета:  мешки для мусора: на 120 л. 40шт. по 85р=3400р. Услуги автомашины ГАЗ САЗ за 1 час 1504,56х3 ч=4513,68 р. /ежегодно по 8,0 тыс. руб./ |  |  |  | 8,0 |
| 4.2.1 | Проведение субботников | 2023 | Приобретение мешков для мусора на сумму  4881,0 тыс. руб.,  из расчета:  40 рулонов по 115 руб., в одном рулоне 10 мешков,  40\*115\*1,061 = 4881,0 тыс. руб.  Услуги автомашины 6412,2 тыс. руб., |  |  |  | 86,3 |
|  |  |  | из расчета: ГАЗ САЗ за 1 час 2014,51 \* 3 ч.= 6,0435 \* 1,061 = 6412,2 тыс. руб.  Всего на 2023 год потребуется 11, 2932 тыс. руб.  Сумма увеличена на 75,0 тыс. руб. на дополнительное проведение санитарной очистки территорий (на услуги автотранспорта). |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Проведение субботников | **2024** | (Проведение субботников 2 раза в год).  Приобретение мешков для мусора:  200 рулонов по 180 руб. за 1 рулон (в одном рулоне 10 мешков, на 180 литров)  200 х 180 = 36,0 тыс. руб.  100 мешков картофельные х 15 руб. = 1,5 тыс. руб.  Известь 65 руб.( за 3 кг.)  Кисть – 2 х 140 руб. 280 руб. (в целях побелки деревьев на центральной улице у административного здания и у мебельного магазина (яблони));  Вывозка мусора:  Услуги работы ГАЗ САЗ 2506 23 часа х 2639,0 руб.= 60,697 тыс. руб.  Услуги работы МТЗ-82 45 часа х 1454,0 = 65,430 тыс. руб. (основание: путевые листы вывоза мусора и постановление администрации Гаринского городского округа от 27.09.2023 № 323 «Об утверждении тарифов |  |  |  | 164,557 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | на услуги автомобильной и тракторной техники МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район») |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  | 2025 | Из расчета 2024 год 11,750 тыс. руб. \* 1,04 = 12,220 тыс. руб. |  |  |  | 12,2 |
| 4.2.4 |  | 2026 | Включить на уровне 2025 года |  |  |  | 12,2 |
| 4.2.5 |  | 2027 | Включить на уровне 2025 года |  |  |  | 12,2 |
| 4.3 | Акарицидная обработка, дератиза-ция территорий и обследование на заклещеванность | 2019 | Стоимость услуг, согласно расчета к договору. |  |  |  | 37,314 |
| 2020 | Стоимость услуг, согласно расчета к договору |  |  |  | 40,0 |
| 2021 | Стоимость услуг, согласно расчета к договору |  |  |  | 40,0 |
|  |  | 2022 | Стоимость услуг (площадь х на тариф),  предварительный расчет от 11.11.2021 г.: Аккарицидная обработка против клещей (центральные дорожки (4 Га)) кладбища в п.г.т.Гари: 26912,0 руб.  (4 Га х 6728,0); обследование территории на заклещёванность:3688,0 руб. (4 Га х 922,0); дератизация на открытых территориях с приготовлением ядоприманки: 3677,0 руб.(1 Га х 3677,0), всего: 34277,0 х 6,4%возможный рост тарифа х 20%НДС,  всего 43779,0 руб. (в среднем) на обработку кладбища в п.г.т.Гари  Обработка территорий 4 кладбищ в нас. пунктах: Андрюшино, Нихвор, Горный, Зыкова, из расчета  1 Га на 1 кладбище:  6728,0 руб. (1 Га х 6728,0);922,0 руб. (1Га х 922,0); 1103,1 руб. (0,3Га х 3677,0), всего 8753,3 руб. х 6,5%х20% х 4 кладбища = 44760,0 руб.  Итого на обработку кладбищ с учетом кладбищ в населенных пунктах 88539,0 руб.  Сумма изменена на 50,0 тыс. руб по заявке МКУ «Городское хозяйство» от 30.05.2022 № 78. на обработку одной территории кладбища в п.г.т.Гари |  |  |  | 50,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.4 | Спил разросшихся, скелетных ветвей и аварийных деревьев, угрожающих жизни населению и нанесению вреда системам жизнеобеспечения,  с вывозом порубочного материала, в том числе составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы. | 2019- | Заключение контракта (Согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  | 98,9 |
| 2020 | Заключение контракта (Согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  | 100,0 |
| 2021 | Заключение контракта (Согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации). 8 тополей. |  |  |  | 100,0 |
| 2022 | Предварительный расчет стоимости работ на 2022 год от 11.11.2021: 175,0 тыс. руб., (основанна локально-сметном расчете от 2021 года на 8 тополей 95 тыс.725 руб 20 коп., с учетом инфляции 1,04) по поступившим заявкам:  п.г.т.Гари – 3, д. Нихвор - 10, Зыкова-1,  с вывозом порубочного материала, с учетом расходов на составление проектно-сметной документации и экспертизы.  Плановая сумма 175,0 тыс. изменена на 200,0 тыс. руб., по заявке МКУ «Городское хозяйство» от 30.05.2022 №78 |  |  | 13 | 200,0 |
| 4.4.1 |  | 2023 | Расчет стоимости работ на 2023 год основан на локально-сметном расчете 2022 года на спиливание скелетных ветвей 13 деревьев на сумму 196,0 тыс. руб., на спил ветвей одного дерева пришлось 16,0 тыс. руб.( с применением коэфф инфл 1,061)  В 2023 году планируется провести спил разросшихся ветвей 24-х тополей, по предварительному перечню:  п.г.т.Гари:  ул. Пионерская, 5 у здания ЕДДС – 1;  ул. Пионерская у дома №23 – 3 |  |  | 25 | 388,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | ул. Зеленая у дома № 18 - 3  ул. Комсомольская - 2  у парка Победы - 5  ул. Советская - 3  ул. Октябрьская - 3  д. Нихвор – 3  д. Зыкова – 1  24 \* 16,0 тыс. руб. = 384,0 тыс. руб.  составление проектно-сметной документации 4,5 тыс. руб.  всего расход составит 388,5 тыс. руб.  25 шт. (без применения коэфф инф.) |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | 2024 | (На рассмотрении в рамках выделенных средств) |  |  |  | 90,0 |
| 4.4.3 |  | 2025-2027 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | **Содержание и обустройство контейнерных площадок под ТКО:** |  | Предполагаемый вариант  Согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации | Описание: Контейнерная площадка на 2 контейнера ТБООписание: Контейнерная площадка для мусора открытая на 3 контейнера - Интернет-магазин "Ростметалл.рф" в Таганроге |  |  |  |
|  | Ул. Октябрьская, напротив дома №56 | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 | 190,0 |
|  | Ул.а Октябрьская, у дома № 9 | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 |  |
|  | Ул. Комсомольская, развилка ниже Церкви | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 |  |
|  | Ул.Комсомольская, 58 | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 |
|  | Ул.Комсомольская-Ясная | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 |
|  | Ул.Комсомольская  [ у центра]. | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.5.1 |  | 2020г. | Обустройство 14 контейнерных площадок под ТКО |  |  | 14 | 1619,3 \* |
|  |  |  |  | \*в т.ч. 380,0 тыс.руб. составление проектно сметной документации и БТИ | | | |
| 4.5.2 | улица Ясная; |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.3 | улица Комсо-мольская (развилка ниже Церкви) |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.4 | Ул.Октябрьская (напротив бывшего нарсуда); |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.5 | улица Восточная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.6 | Ул. Пролетарская |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.7 | улица Рассохина |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.8 | улица Рычкова |  | 2 площадки на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.9 | улица Солнечная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.10 | улица Кузовлева |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.11 | улица Советская (у Первомайской) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.12 | улица Южная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.13 | улица Юбилейная (Костино) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.14 | улица Комсомольская (у административного здания) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.15 |  | 2021 | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 6 | 190,0 |
| 4.5.16 |  | 2022 | Содержание контейнерных площадок, предварительный расчет на 2022 год от 11.11.2021 на одного рабочего в год 256,0 тыс. руб.:  МРОТ на 2022 год 13617 руб. в мес.  РК 20% (13617+20%)= 16340,40  ЕСН 30,2% (16340,40 +30,2%)= 21275,20 руб.  х 12 мес.= 256,0 тыс. руб.  Сумма 256,0 тыс. руб. изменена на 144,539 тыс. руб. по заявке МКУ «Городское хозяйство» от 30.05.2022 № 78 |  |  |  | 144,539 |
| 4.5.17 |  | 2023 | Содержание контейнерных площадок, предварительный расчет:  МРОТ: 16 242 руб. в мес.  РК 20% (16242+20%) 19 490,4 руб.  ЕСН 30,2% (19490,4 +30%) 25337,52 руб.\*12 мес.= 304050,24 руб. в год на 1 ед. |  |  |  | 304,0 |
| 4.5.18 |  | 2024 | Содержание контейнерных площадок уборка мусора вокруг контейнеров и контейнерных площадок, в зимнее время, при необходимости уборка снега.  Предварительный расчет стоимости работ от 1,2 ед.  МРОТ – 19242,0 руб. в мес.  РК 20% (19242+20%) 23 090,40  ЕСН 30,2% ( 23090,40+30,2%) 30 063,70 руб \*12 мес.=  360 764,00 руб. на 1,0 ед. в год. \* 1,2 ед = 433000,0 руб.  Всего (в реестре) 59 контейнерных площадок, муниципальных – 44.  Учитывая отдаленность между контейнерными площадками, предусмотреть расходы на доставку рабочего в зимнее время года (декабрь, январь, февраль (3 месяца)) 2 часа в неделю, в среднем 4 недели, в месяц 8 часа (4 х 2)  за 1 час работы УАЗ ПАТРИОТ 1617,0 руб. х 8 ч = 12 936,0 руб. в месяц х 3 мес. = 39 000,0 руб. |  |  |  | 472,0 |
| 4.5.19 |  | 2025 | Содержание и обустройство контейнерных площадок |  |  |  | 329,0 |
| 4.5.20 |  | 2026 | Содержание и обустройство контейнерных площадок |  |  |  | 329,0 |
| 4.5.21 |  | 2027 | Содержание и обустройство контейнерных площадок |  |  |  | 329,0 |
| 4.6 | Установка табличек, наглядной агитации | 2019-  2027 | Наглядная агитация «не мусорить», «соблюдайте чистоту», и другие информационные таблички в сфере благоустройства. (Из расчета 10 шт. в год по наименьшей цене (в среднем) 1,0 тыс. руб.  2019 г. - 9,975; 2020 г.- 10,0; 2021 г. - 10,0;  2022 г- 0; 2023 г. - 0; 2024 г – 0, 2025 г..20 шт.- 20,0) | Описание: http://ra3kita.ru/photos5/288910.jpg |  |  | 49,975 |
| 4.7 | Содержание кладбища | 2019-2022 | Услуги автомашины ГАЗ САЗ (за 1 час работы с учетом ГСМ) согласно установленным тарифам к количеству отработанных часов,м3: 1504.56х24=**36109.44;**  Услуги машины МУП(МТЗ-82.1) 767,29х40=**30691,60;**  Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы) 99,29х160=15886,40х5=**79432**;  Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы)99,29х37,93897=**3766,96** |  |  |  | 600,0 |

**Описание к мероприятию**

«Благоустройство общественной зоны отдыха по ул.Ясная - ул.Комсомольская п.г.т.Гари», предусмотрены следующие виды комплекса работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предполагаемые виды работ и виды элементов благоустройства** | | | Кол-во |
| Покрытие поверхности | | | |
| Наружное освещение | | | |
| установка скамеек | Описание: Ð§ÑÐ³ÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð°ÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ ÑÐºÐ°Ð¼ÐµÐ¹ÐºÐ° Ð¥ÑÐ¸Ð·Ð°Ð½ÑÐµÐ¼Ð° | **Категория:** [Чугунные скамейки](https://hozmarket24.ru/katalog/skameyki-i-lavki/chugunnyie-parkovyie-skameyki) ,**Характеристики:** Длина скамейки 2 метра Ширина 75 см,  Высота  82 см,  Высота сиденья 40 см. Вес: 102 кг | 48 |
| установка урн | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\урна.jpg | 350х250х900 | 38 |
| Дополнительный перечень работ | | |  |
| Детские игровые комплексы - Игровой комплекс с горками | ИК 0108 | Описание: ÐÐ³ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ñ Ð³Ð¾ÑÐºÐ°Ð¼Ð¸ | ÐÐ 0108 | Габаритные размеры: L=10300, B=6400, H=3500, H ската = 1500 | 1 |
| Детские игровые комплексы - Детский городок | ИК 0103 | Описание: http://dio-rit.com/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B8%D0%BA-0103.%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F.jpg | Габаритные размеры: 7000\*5185\*3550мм | 1 |
| Песочница с грибком ПДО 20 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\ПДО 20.jpg | Габаритные размеры: L=1900, B=1900, H=2400 | 1 |
| Песочница ИО 0814 | Описание: ÐÐµÑÐ¾ÑÐ½Ð¸ÑÐ° ÐÐ 0814 | Габаритные размеры: L=2800, B=2800, H=2000 | 1 |
| Сетка артикул Ключевская | Описание: ÐÐ»ÑÑÐµÐ²ÑÐºÐ°Ñ | Габаритные размеры: 9,0 х 15,0 х 15,0  Диаметр каната 22мм | 1 |
| Тренажер Эллиптический (2 штуки)  СО-3.1.67.01 |  | 1685х1485х727 | 2 |
| Скамья для пресса  207.02.01 |  | 985х445 | 1 |
| Тренажер для спины наклонный тренажер  207.04.01 |  | 877х632 | 1 |
| Жим ногами  СО-3.1 .65.01 |  | 1030х545 | 1 |
| Тренажер Жим к груди |  | 1050х800 | 1 |
| Спортивный комплекс  (Комплекс турников 501.09.00) | Описание: http://www.n-dvor.ru/data/catalog/501.09.00/view_1.jpg | 4215х3290 | 1 |
| Турник тройной со шведской стенкой 204.15.00 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\Турник тройной.jpg | |  |  | | --- | --- | | 1900 x 2520 |  | | Высота, мм: | 2080 | | 1 |
| Спортивное оборудование 204.11.00 |  | 2424х860 | 1 |
| Спортивный комплекс 201.17.00 | Описание: https://img.nitro-sport.ru/large/8e/517578-0.jpeg | 3090х3780 | 1 |
| Баскетбольная стойка | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\ДФС.jpg | Размер щита 127 х 80 см.  Высота стойки от 245 до 305 см.  Диаметр кольца 45 см.  Размер столба и основания 8,5 х 282 см и 18 х 18 см. | 2 |
| Волейбольные стойки с механизмом натяжения | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\стойка.jpg | Высота: 90мм.  Длина: 2900мм.  Ширина: 200мм. |  |
| Ворота мини-футбольные | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\vorotaf_g.jpg | 3х2х1 м.,профиль 80х80 мм | 2 |
| установка парковой беседка (или аналог) |  | 4 м \* 4 м | 1 |
| Декоративный колодец | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\колодец.PNG | 900х900 мм | 1 |
| Декоративная мельница | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\мельница.PNG | Высота 140 см. | 1 |
| Качели "Венера" | Описание: http://adanatgroup.ru/image/catalog/category/kacheli/kachel-venera3.jpg | Длинна 1670 мм  Ширина 1800 мм  Высота 1910 мм | 2 |
| устройство фонтана | Описание: https://vodalux-prud.ru/storage/c/2013/10/23/1390760743_315747_63.jpgОписание: https://vodalux-prud.ru/storage/c/2013/10/23/1426761692_125415_2.jpg Описание: http://anvipark.ru/photos/63_basseyn_bol_shoy_pod_gorodskoy_fontan_0.jpg | Чаша Высота:       500 мм  Диаметр наружный:       3300  мм  Материал : Армированный высокопрочный бетон  Вес             590  кг | 1 |
| Вазон Тетрис 02 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\вазон 02.jpg | 900х900х450 | 8 |
| Вазон Тетрис 01 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\вазон 1.jpg | 450х450х900 | 2 |
| Посадка неприхотливых кусиарников, способных зимовать при минус 40 градусов мороза:  4 куста у беседки –курильский чай (лапчатка) и по аллее к фонтану барбарис -28 и спирея – 40) |  |  |  |

Озеленение деревьями сосна, ель вокруг периметра парка отдыха предполагается своими силами (субботники), привлечение молодежи в целях бережного отношения и культурного воспитания**.**

Приложение 4 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2027 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Цель: Создание комфортной городской среды в Гаринском городском округе**. | | | | | | |
| **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий | МКУ «Городское хозяйство»;  Отдел ЖКХ, транспорта, связи и энергетике;  Отдел по архитектуре, градостроительству и землепользованию | 2020 | 2027 | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающим нормативным требованиям и потребностям жителей | Благоустройство | **Показатель 1.**  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  **Показатель 2**  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям |
| **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание мест отдыха и безопасных условий для жизнедеятельности населения** | | | | | | |
| 1. Благоустройство общественных территорий. | МКУ «Городское хозяйство»;  Отдел ЖКХ, транспорта, связи и энергетике;  Отдел по архитектуре, градостроительству и землепользованию  МКУК «Культурно-досуговый центр» Гаринского Городского округа; | 2019  2020 | 2027  2020 | Увеличение благоустроенных территорий общего пользования, отвечающим нормативным требованиям и потребностям жителей | Благоустройство. Комплексное благоустройство. | **Показатель 3**  Количество благоустроенных общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям.  **Показатель 4**  Доля территорий общего пользования, на которых проведены работы по обустройству и содержанию в соответствии с нормативными требованиями, от количества территорий общего пользования, нуждающихся в обустройстве и содержании.  **Показатель 5**  Доля обустроенных пешеходных зон от общей протяженности, нуждающихся в обустройстве. |
| 2. Регулирование численности безнадзорных животных (собак) Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | МКУ «Городское хозяйство» | 2019 | 2027 | Улучшение безопасных условий для взрослого населения и детей | Создание благоприятной среды проживания | **Показатель 6**  Реализация полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (собак) на территории Гаринского городского округа. |
| 3.Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в том числе | МКУ «Городское хозяйство» | 2023 | 2027 | Улучшение безопасных условий для взрослого населения и детей | Создание благоприятной среды проживания | **Показатель 6**  отношение количества обнаруженных биологических отходов (трупов животных, в том числе диких (бродячих)) в местах общего пользования, владелец, которых не установлен и подлежащих к утилизации к количеству утилизированных специализированной организацией биологических отходов |
| **Задача3. Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в участие по реализации мероприятий муниципальной программы формирование комфортной городской среды.** | | | | | | |
| 1. Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий. | МКУ «Городское хозяйство» | 2019 | 2027 | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика муниципального образования | Санитарное состояние Общественных территорий: улиц поселка, Парка Победы. Вовлечение населения в трудовое участие | **Показатель 7**  Доля трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках программы. |
| **Цель 2. Создание комфортной туристической среды в Гаринском городском округе** | | | | | | |
| **Задача 1. Развитие и благоустройство территории объектов туристического показа** | | | | | | |
| 1.Подготовка проектно-сметной документации «Туристическая база» | МКУК «Культурно-досуговый центр» Гаринского Городского округа; | 2021 | 2021 | Реализация мероприятия «Туристическая база» в 2022 году | Создание комфортной туристической среды в Гаринском городском округе |  |
| 2. Мероприятие 6  Туристический центр в Гаринском городском округе на земельном участке с условным номером 66:10:1501001 | МКУ «Городское хозяйство» | 2022 | 2027 |  |  | **Показатель 2**  Количество туристических центров на территории Гаринского городского округа |

Приложение 5 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2027 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2019-2027 годы |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,66 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 1,4 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ед. | 8 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий | Га | 1,83 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий | % | 100 |

Приложение 6 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2027 годы»

**Порядок**

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проекта благоустройства общественной территории,

включенной в Муниципальную программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. общественная территория - территория, расположенная в границах Гаринского городского округа, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, парки);

2.2. заинтересованные лица – физические и юридические лица, заинтересованные в благоустройстве общественной территории, включенной в Муниципальную программу.

3. Разработка дизайн – проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, опроса среди жителей.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

6 . При разработке дизайн-проекта учитывать следующее:

6.1. разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования;

6.2. в качестве составных частей благоустройства общественных территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации. Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

7. Разработанный дизайн-проект общественной территории размещается на официальном сайте Гаринского городского округа для обсуждения населением на срок не менее чем 10 дней с момента размещения.

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и сроках его проведения опубликовывается в газете «Вести севера».

8. Обсуждение дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц, с учетом предложений, поступивших от населения в ходе общественного обсуждения дизайн-проекта, осуществляется на заседании общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа (далее - общественная комиссия);

9. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам на доработку на срок, определённый общественной комиссией, и повторно выносится на обсуждение.

10. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением Администрации Гаринского городского округа на основании рекомендации общественной комиссии. Решение о рекомендации оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение 7

к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2027 годы»

**Порядок**

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,

включенной в Муниципальную программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовой территории для участия в отборе на включение в Муниципальную программу.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется:

6.1. с учётом местных нормативов градостроительного проектирования Гаринского городского округа.

6.2. с учётом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства, утверждённых протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц осуществляется на заседании общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы» (далее - общественная комиссия).

8. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам на доработку на срок, определённый общественной комиссией, и повторно выносится на обсуждение.

9. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением Администрации Гаринского городского округа на основании рекомендации общественной комиссии. Решение о рекомендации оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение 8

к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2027 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов

благоустройства по проекту

Нормативная стоимость (единичные расценки 2019 г.) работ по благоустройству:

(парк отдыха)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| входящих в состав минимального перечня работ: | | |
| Покрытие поверхности | м2 | 1498 руб. |
| Осветительный комплекс | шт. | 38953 руб. |
| Скамья | шт. | 19699 |
| Урна | шт. | 9675 |
| входящих в состав дополнительного перечня работ: | | |
| Детский игровой комплекс | шт. | от 366088 руб. до 500000 руб |
| Детский игровой комплекс-детский городок | шт. | 199820 руб. |
| Песочница | шт. | от 29850 руб. до 49926 руб. |
| Сетка артикул Ключевская | шт. | до 1336257 руб. |
| Тренажеры уличные | шт. | от 11606 руб. до 32254 руб. |
| Спортивный комплекс турников | шт. | 73490 руб. |
| Турник тройной со шведской стенкой | шт. | 25704 руб. |
| Спортивное оборудование и комплексы | шт. | от 23383 руб. до 87713 руб. |
| Баскетбольная стойка | шт. | 23990 руб. |
| Волейбольная стойка с механизмом натяжения | шт. | 13327 руб. |
| Ворота мини-футбольные | шт. | 24850 руб. |
| Устройство фонтана | шт. | 1200000 руб. |
| Установка парковой беседки | шт. | 98000 руб. |
| Вазон | шт. | 11000 руб. |
| Установка декоративных элементов: |  |  |
| -колодец | шт. | 26000 руб. |
| -мельница | шт. | 41750 руб. |
| Озеленение территории: |  |  |
| Цветущие кустарники | шт. | до 1000 руб. |
| Установка ограждения | п.м. | 9749 руб. |

Приложение 9

к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2027 годы»

Перечень дворовых и общественных территорий,

**нуждающихся в** **проведении комплексных работ по благоустройству**

в период с 2019 по 2027 годы

Дворовая территория п.г.т.Гари:

1. ул. Промысловая, д. 14, д.16;

Общественные территории п.г.т.Гари:

1. Создание парка отдыха на общественной территории улица Ясная — ул. Комсомольская.
2. Парк Победы.

Адресной перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности формируются.

Приложение 10

к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2027 годы»

Перечень мероприятий (результатов) при реализации которых возникают расходные обязательства Гаринского городского округа в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на развитие (благоустройство) объектов, предназначенных для организации досуга жителей Гаринского городского округа

Мероприятие 6

Туристический центр в Гаринском городском округе на земельном участке с условным номером 66:10:1501001:ЗУ1, всего, в том числе: «Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципального образования».

Озеленение Туристического центра в Гаринском городском округе,

предполагаемые виды работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1. Устройство газона | | |
| 1) Очистка участка от мусора | 100 м2 | 58 |
| 2) Планировка участка: вручную | 100 м2 | 58 |
| 3) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 58 |
| 4) Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 5,8 |
| 5) Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных: вручную | 100 м2 | 58 |
| 6) Семена газонных трав (смесь) | кг | 116 |