ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| 19.02.2024 п.г.т. Гари | № 123 |  |
| --- | --- | --- |

| О порядке проведения строительного контроля заказчиком при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципального имущества |  |
| --- | --- |
| В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Гаринского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении строительного контроля заказчиком при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципального имущества. 2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать). 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. |

| Глава Гаринского городского округа |  | С.Е. Величко |
| --- | --- | --- |

# Утверждено

постановлением администрации

Гаринского городского округа

от 19.02.2024 г. N 123

## ПОЛОЖЕНИЕ

## О ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

## СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

## ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения строительного контроля заказчиком при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее - строительство) объектов муниципального имущества  независимо от источников их финансирования, а также    порядок определения размера затрат на проведение строительного контроля, осуществляющих строительный контроль, по объектам, финансируемым полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, средств субъекта Российской Федерации, средств местного бюджета

2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при                 строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального имущества на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного      участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и   сооружений.

3. Строительный контроль проводится заказчиком либо организацией, осуществляющей    подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком по договору для   осуществления  строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной  документации) (далее - заказчик).

4. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и  заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению      такого контроля.

5. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение  следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его        результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком   контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства, реконструкции и капитальному ремонту муниципального имущества и   достоверности документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта муниципального имущества, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

6. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе       строительства, капитального ремонта и включает проверку наличия и содержания документов    поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия     требованиям рабочей документации, технических регламентов, сметных расчетов, стандартов и сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

7. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

8. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по            строительству, капитальному ремонту  объектов муниципального имущества осуществляется проверка:

соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их     соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной        документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного     участка;

соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов   требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также    требованиям  технических регламентов, стандартов и сводов правил.

9. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.

10. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по   результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

11. Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного контроля при   строительстве, реконструкции и капитальном ремонте муниципального имущества, финансируемых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, субъектов   Российской Федерации, средств местного бюджета, определяются из расчета не более 1 % от  общей стоимости строительствам, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципального имущества, при условии,  если расходы на проведение  строительного     контроля не включены в сводный сметный расчет.