**План и сроки благоустройства**

Приложение 3 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2027 годы»

**Адресной перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019- 2027 г**

**и обоснование к планируемым суммам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие 1**  **Комплексное благоустройство дворовых территорий** | | | | | | | |
| № п/п | адрес и наименование объекта | срок реали-зации | Виды работ /  наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед.изм | К-во | Всего  тыс.руб.  (+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п.г.т.Гари,  улица Промысловая  Дворовая территория д.14,д.16 | **2020г** | Ремонт дворовой территории:  Градировка территории, обсыпка щебнем, обсыпка песком участка детской игровой площадки: подвозка песка, услуги экскаватора работа грейдера, оконавливание . Ограждение в зависимости от материала. Сумма рассчитывается согласно локально-сметного расчета , в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка. |  | Сумма рассчитывается согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации. |  | 340,0 |
| Установка детских площадок, с учетом заинтересованных лиц (предполагаемый вариант к размещению, приобретение и монтаж): Детский игровой комплекс  (возрастная группа: 6-12 лет, Материалы: Металл Влагостойкая фанера. Скат: нержавеющая сталь + бортики). | 726_360_0 | 95800 плюс доставка и монтаж 6000р | 1 | 102,0 |
|  |  |  | Всего 442,0 | |
| 2 | п.г.т.Гари,  улица Промысловая  Дворовая территория д.14,д.16 | **2021 г** | Установка детского игрового комплекса из расчета 500,0 тыс.руб., в том числе приобретение, доставка, монтаж. (Предполагаемый вариант).  Подготовка (ремонт) детской игровой площадки (согласно локально сметного расчета) 222,76560 тыс.руб.,  и проведение кадастровых работ 10,181 тыс. уб. | Описание: https://ekb.broksteel.ru/upload/iblock/0fc/0fc9a887b5dbf7ac2cc1d7dffc3e6b45.jpg |  |  | 732,94660 |

**Адресной перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2019- 2027 годах и обоснование к планируемым суммам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие 2.**  **Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | |
| №  п/п | адрес и наименование объекта | срок реали-зации  (год) | Виды работ / мероприятие,  наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед. изм. | К-во | | Всего  тыс.руб.  (+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1. | улица Комсомольская п.г.т.Гари  у территории стадиона | **2019 г** | Установка детского игрового комплекса, предполагаемый вариант к размещению.  (возрастная группа: 2-12 лет, габаритный размер 500х410х410,зона безопасности см 750х660.Материал опор: оцинкованный металл покрытый порошковой краской; Ступени и лестницы: металл покрытый ударогасящим слоем резины. Срок службы 15 лет)  Возможен другой вариант, из расчета 240,5 тыс.руб., в т.ч. приобретение, доставка, монтаж) | Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HTIUB3EA\loupe_219f_n.jpg | 240500 | 1 | | 240,5 |
| 2019 год, всего: 240,5 | | | |
| 2. | улица Октябрьская,  Парк Победы п.г.т.Гари | **2020 г** | Обустройство территории Парка Победы | Локально-сметный расчет |  |  | | 7168,5 |
| Установка урн. (Предполагаемый вариант:  Урна деревянная Сиена 380х380х600, 38 кг,40 л) | Описание: https://ural-plit.ru/sites/default/files/styles/style_product_mode12_card/public/taormina1.jpg | 7850 р | 3 | | 21.4 |
| 2020 год, всего: 7189,9 | | | |
| 2.1 | ул.Ясная – ул.Комсомольская п.г.т.Гари «Благоустройство общественной зоны отдыха» | **2023-2024** | Создание парка отдыха в п.г.т.Гари.  (Описание к мероприятию «Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная - ул. Комсомольская п. г. т. Гари» предусмотренных видов комплекса работ, прилагается) |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 2.2 | п.г.т.Гари  ул. Кузовлева,  д. Рычкова | **2023** | Проведение кадастровых работ: расход на основе коммерческого предложения на 3 площадки в общей сумме 32,720 тыс. руб.  32,720\* коэфф инф 1,061 = 34,716  34,716/3=11,572 тыс. руб. [на одну площадку].  - подготовка и ремонт территории для размещения детской площадки: сумма расхода на основе локально-сметного расчета  от 2021 года «обустройство детской площадки по ул. Промысловая» 222,7656 тыс. руб.»,  2022 г.- 222,7656 тыс. руб.\* 1.04 = 231,676 тыс. руб.  2023 г.- 231,676 тыс. руб. \* 1.061 = 245,808 тыс. руб. [на одну площадку]  Установка детского игрового и спортивного оборудования: Сумма расхода на основе коммерческого предложения, предлагаемый вариант 608,959 тыс. руб. [на одну площадку]  608,959 \* 1.061= 646,105 тыс. руб.  Составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы- на подготовку и ремонт территорий для размещения детских площадок.  Содержание детских площадок: 57,3 тыс. руб. (0,2 ставки, уборка мусора, снега), из расчета:  МРОТ – 15 279 руб. в мес. (по состоянию на 1 июля 2022 г)  РК 20% (15279+20%) 18 334,8  ЕСН 30,2% (18334,8 +30%)23872 руб.\*12 мес.=286 500 руб. в год на 1,0 ед.286,5 \* 1,061= 304,0 тыс. руб., на 0,2 ед. 60,8 тыс. руб. |  |  | 2 | | 1875,2 |
| 2.3. | с.Андрюшино  д.Горный | **2024** | Установка детского игрового и спортивного оборудования:  в с.Андрюшино, д.Горный, из расчета по 250,0 тыс. руб., приобретение и монтаж в том числе.  Расходы на содержание детских площадок: 304,0 тыс. руб. \* 1,04 = 316,264 тыс. руб. в год на 1,0 ед., на 0,2 ед. - 63,2 тыс. руб. |  |  | 2 | | 563,2 |
| 2.4.  1 | п.г.т.Гари ул.Школьная  д.Поспелова  2 | **2025**  3 | Проведение кадастровых работ 11,572 тыс. руб. на одну площадку \* 1,04 (2024г)=12,0 \* 1,04(2025г.)=12,5.Подготовка и ремонт территории для размещения детской площадки. Установка детского игрового и спортивного оборудования на уровне 2023 года, из расчета на одну площадку 646,105 тыс. руб.  Составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы- на подготовку и ремонт территорий для размещения детских площадок.  Содержание детских площадок: 60,8 тыс. руб. (0,2  4 | 5 | 6 | 2  7 | | 1922,5  8 |
|  |  |  | ставки, уборка мусора, снега).  МРОТ – 15 279 руб. в мес. (по состоянию на 1 июля 2022 г)  РК 20% (15279+20%) 18 334,8 руб.  ЕСН 30,2% (18334,8 +30%) 23872 руб. \* 12 мес. =286 500 руб. \* 1,061 (на 2023г) =304,0 тыс. руб.  304,0 тыс. руб. \* 1,04 (на 2024г) = 316,2 тыс. руб.  316,2 тыс.руб. \* 1,04 (на 2025г) в год на 1 ед. рабочего 3028,848 тыс.руб., на 0,2 ед. 65,8 тыс. руб. |  |  |  | |  |
| 3. | ***Обустройство пешеходных дорожек:*** | | | | | | | |
| 3.1 | 1.Улица Школьная (от проулка с улицы Октябрьская до пешеходного перехода улицы Комсомольская, от пешеходного перехода ул. Комсомольская до перехода на стадион, от перехода на стадион до улицы Пионерская).  2. ул.Новая;  3.ул.Советская (от территории бывшего здания «химдом» б/з № до ул. Колхозная) | **2019** | Устройство пешеходных дорожек асфальтом 785кв.м (Сумма согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и проведения экспертизы 3,375 т.р.) |  |  |  | | 870, 100 |
| 3.2 | Переулок  Комсомольский напротив Парка Победы | **2019** | Укладка тротуарной плиткой 102,5 кв.м.  (Сумма согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации и проведение экспертизы 3,375) |  |  |  | | 361,6 |
| 3.3 | ул. Юбилейная  от дома № 13  до дома № 31 | **2019** | Обустройство деревянных тротуаров 176 кв.м. (Сумма согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  | | 291,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 3.4 | ул. Колхозная  от дома № 29  до дома № 31 | **2019** | Устройство деревянных тротуаров 30,75 кв.м. (Сумма согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  | |  |
| 3.5 | ул. Октябрьская  от дома № 98  до дома № 112 | **2019** | Устройство деревянных тротуаров 261,75 кв.м. (Сумма согласно локально-сметного расчета 412,00928 в том числе составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы 12,960) |  |  |  | | 412,0 |
| 3.6 | Ул. Комсомольская у административного здания | **2019** | Устройство бетонной лестницы 30кв.м.(Сумма согласно локально-сметного расчета 368,37145 тыс. руб. в том числе составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы 1620,0.) |  |  |  | | 368,37145 |
|  |  |  |  |  | 2019 год, всего: 2303,5 | | | |
| 3.7 | п.г.т.Гари с улицы Октябрьская до улицы Северная | **2020** | 90 кв.м (обустройство деревянных тротуар сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  | |  |
| 3.8 | п.г.т.Гари по переулку от улицы Советская до улицы Трудовая | **2020** | 90 кв.м. (обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  | |  |
| 3.9 | п.г.т.Гари переход с улицы Комсомольская на улицу Ясная | **2020** | 142 кв.м. (устройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  | |  |
| 3.10 | - п.г.т.Гари переход с улицы Комсомольская на улицу Солнечная | **2020** | 120 кв.м. (обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 3.11 | п.г.т.Гари ул. Юбилейная; | **2020** | 276 кв.м.(обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно сметной документации и экспертизы) |  |  |  | |  |
| 3.12 | п.г.т.Гари улица Промысловая от дома №4 до дома № 14 | **2020** | 111 кв.м.(обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | 1284,0 |
| 3.13 | п.г.т.Гари улица Комсомольская от дома №34 до перекрестка улиц Комсомольская и Пионерская. | **2020** | Укладка тротуарной плиткой 174 кв.м. (сумма  от протяженности устройства, согласно локально-сметного расчета, в т. ч. с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  | | 786,0 |
|  |  | | | | 2020 год, всего: 2070,4 | | | |
| 3.14 | -от улицы Привольной до ул.Молодёжная | **2020** | 116,25 кв.м., сметная стоимость ремонтных работ 123,395 тыс. руб. |  |  |  | | 123,395 |
| 3.15 | -улица Октябрьская от д.66 до улицы Пионерская | **2020** | 400,5 кв.м., сметная стоимость ремонтных работ 440,334 тыс. руб. |  |  |  | | 440,334 |
| 3.16 | -улица Северная | **2020** | 153 кв.м., сметная стоимость ремонтных работ 163,260 тыс. руб. |  |  |  | | 163,260 |
| 3.17 | -улица Новая | **2020** | 146,25 кв.м., сметная стоимость ремонтных работ 155,362 тыс. руб. |  |  |  | | 195 п. м., |
| 3.18 |  |  |  |  | 2020 год, всего,: 882,351 | | | |
| 3.19 |  |  |  | Всего, 2020 г. с учетом увеличения суммы: 2 952,751 | | | | |
| 3.20 |  | **2021** |  | Всего 600,0 + 1849.3 (увеличение суммы) - 1421,849 - 354,18289=673,26811) | | | | **673,26811** |
| 3.21 | п.г.т.Гари  ул. Чадова (220 п.м.),  до ул. Набережная (устройство эстакады) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 3.22 | п.г.т.Гари  ул. Колхозная:  -от жил. дома №29  до жил. дома №37  (120 п.м.) ;  -от жилого дома № 46 до жилого дома № 45 (180 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  | |  |
| З.23 | п.г.т.Гари  ул.Школьная (160 пм) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации |  |  |  | |  |
| 3.24 | п.г.т.Гари  ул. Октябрьская у дома №90 ( 8 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  | |  |
| 3.25 | п.г.т.Гари ул. Советская (от ул. Колхозная дом № 12 до моста) (420 п.м), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  | |  |
| 3.26 | п.г.т.Гари  ул. Зеленая (500 п.м.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  | |  |
| 3.27 | п.г.т.Гари  ул. Октябрьская (от пристани Гари до дома №11 280 пм.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  | |  |
| 3.28 | п.г.т.Гари  ул. Трудовая (580 пм) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  | |  |
| 3.29 | п.г.т.Гари  ул.Промысловая  от дома № 4  до дома №14 (148 пм) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  | |  |
| 3.30 | д. Круторечка  (160 п.м.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  | |  |
| 3.31 | с.Андрюшино ул. Студенческая (д.2 –  д. 6) (160 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 3.32 |  | **2022** |  | Всего 2022г. 600,0 + 8255,0 (увеличение суммы) – 100,20720 | | | | **8754,7928** |
| 3.33 | п.г.т.Гари  ул. Чадова (220 п.м.),  до ул. Набережная (устройство эстакады) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма согласно локально-сметного расчета, в т. ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы |  |  |  | |  |
| 3.34 | п.г.т.Гари  ул. Октябрьская  у дома № 90 (14 п. м) |  | Обустройство деревянных тротуаров, сумма согласно локально-сметного расчета, в т. ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы |  |  |  | |  |
| 3.35 | п.г.т.Гари  ул. Школьная до  ул. Пионерской 767м  ул. Школьная  от ул. Пионерская – 292м |  | асфальтовое покрытие (1 этап):  сумма согласно локально-сметного расчета, в т.ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы |  |  |  | |  |
| 3.36 | п.г.т.Гари:  ул. Колхозная  ч/з ул. Юбилейная  на ул. Лесная  до ул. Комсомольская -611м  ул. Колхозная от ДРСУ до ветлечебницы – 135м.  с пристани до ул. Октябрьская–144 м  ул. Пионерская – 360 м. |  | асфальтовое покрытие (2 этап):  сумма согласно локально-сметного расчета, в т.ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы. |  |  |  | |  |
| 3.37 | п.г.т.Гари  ул. Восточная – 165 м  ул.Октябрьская от в/комата (от парка Победы ) до Школьной – 201 м |  | асфальтовое покрытие (3 этап):  сумма согласно локально-сметного расчета, в т.ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы. |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | | **8** |
| 3.38 | п. Андрюшино  ул. Студенческая 100м  Северная – 200 м; Советская – 200 м |  | асфальтовое покрытие:  сумма согласно локально-сметного расчета, в т.ч. составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы |  |  |  | |  |
| 3.39 | п.г.т.Гари  Ул.Комсомольская  (от пожарной части до дома №33 -146 м.,  от дома №33 до стадиона-132 м) |  | асфальтовое покрытие,  сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  | |  |
|  |  | **2023** |  |  | 600,0 + 6490,842 |  | | **7090,842** |
| 3.40 | п.г.т.Гари ул.Комсомольская  от д.№75,  770 м.  (асфальтом) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  | |  |
| 3.41 | п.г.т.Гари ул.Рассохина  (от пожарной части до ул.Пионерская),  517 м  (асфальтом) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  | |  |
| 3.42 | п.г.т.Гари ул Чадова 200 м  (из дерева) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  | |  |
| 3.43 | п.г.т.Гари ул.Трудовая 580 м  (из дерева) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  | |  |
| 3.44 | с.Андрюшино  ул.Студенческая 100м  ул.Северная – 200 м; ул.Советская – 200 м  (из дерева) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 4 | **Мероприятие 3.**  **Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий** | | | | |  |  | |
| 4.1 | Очистка территорий от объектов недвижимости, пострадавших вследствие пожара, ветхих, списанных, не пригодных к восстановлению,  (муниципальная недвижимость)  в том числе: | 2019 | ул. Октябрьская, 19, сгоревшее 2-х этажное здание детских яслей, ул. Школьная, 2. Согласно локально-сметного расчета в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации. |  |  |  | | 275.0 |
| 4.1.1 | п.г.т.Гари,  ул. Комсомольская,19, | 2020 | участок объекта муниципального недвижимого имущества, списанного, не пригодного к восстановлению. (Расходы, согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы). |  |  | 1 | | 75,0 |
| 4.1.2 | п.г.т.Гари,  ул. Северная,13 | 2021 | объект муниципальной недвижимости, (двухквартирный дом) пострадавший вследствие пожара (Расходы, согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы). |  |  |  | | 75,0 |
| 4.1.3 | Демонтаж сгоревшей постройки п.г.т.Гари ул. Северная ,д.13  ул. Октябрьская, д.85  ул. Комсомольская,  д 69 | 2022 | Расходы, согласно локально-сметного расчета, в т.ч.  с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы. (175,0 тыс. руб. увеличено на 25,0 тыс. руб. Увеличено на 429,325 тыс. руб.) |  |  | 3 | | 629,325 |
| 4.1.4 |  | 2023-2027 | Ежегодно по 75,0 тыс. руб. |  |  |  | | 375,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 4.2 | Проведение работ по очистке мусора (субботники) и озеленение | 2019-2022 | Приобретение инвентаря и услуги транспорта. Из расчета:  мешки для мусора: на 120 л. 40шт. по 85р=3400р. Услуги автомашины ГАЗ САЗ за 1 час 1504,56х3 ч=4513,68 р. /ежегодно по 8,0 тыс. руб./ |  |  |  | | 8,0 |
| 4.2.1 | Проведение субботников | 2023 | Приобретение мешков для мусора на сумму  4881,0 тыс. руб.,  из расчета:  40 рулонов по 115 руб., в одном рулоне 10 мешков,  40\*115\*1,061 = 4881,0 тыс. руб.  Услуги автомашины 6412,2 тыс. руб.,  из расчета: ГАЗ САЗ за 1 час 2014,51 \* 3 ч.= 6,0435 \* 1,061 = 6412,2 тыс. руб.  Всего на 2023 год потребуется 11, 2932 тыс. руб. |  |  |  | | 11,3 |
| 4.2.2 |  | 2024 | Из расчета 2023 года 11,2932 тыс. руб.\* 1,04 = 11,750 тыс. руб. |  |  |  | | 11,750 |
| 4.2.3 |  | 2025 | Из расчета 2024 год 11,750 тыс. руб. \* 1,04 = 12,220 тыс. руб. |  |  |  | | 12,2 |
| 4.2.4 |  | 2026 | Включить на уровне 2025 года |  |  |  | | 12,2 |
| 4.2.5 |  | 2027 | Включить на уровне 2025 года |  |  |  | | 12,2 |
| 4.3 | Акарицидная обработка, дератиза-ция территорий и обследование на заклещеванность | 2019 | Стоимость услуг, согласно расчета к договору. |  |  |  | | 37,314 |
| 2020 | Стоимость услуг, согласно расчета к договору |  |  |  | | 40,0 |
| 2021 | Стоимость услуг, согласно расчета к договору |  |  |  | | 40,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | | 200,0 |
|  |  | 2022 | Стоимость услуг (площадь х на тариф), предварительный расчет от 11.11.2021 г.: Аккарицидная обработка против клещей (центральные дорожки (4 Га)) кладбища в п.г.т.Гари: 26912,0 руб.  (4 Га х 6728,0); обследование территории на заклещёванность:3688,0 руб. (4 Га х 922,0); дератизация на открытых территориях с приготовлением ядоприманки: 3677,0 руб.(1 Га х 3677,0), всего: 34277,0 х 6,4%возможный рост тарифа х 20%НДС,  всего 43779,0 руб. (в среднем) на обработку кладбища в п.г.т.Гари  Обработка территорий 4 кладбищ в нас. пунктах: Андрюшино, Нихвор, Горный, Зыкова, из расчета  1 Га на 1 кладбище:  6728,0 руб. (1 Га х 6728,0);922,0 руб. (1Га х 922,0); 1103,1 руб. (0,3Га х 3677,0), всего 8753,3 руб. х 6,5%х20% х 4 кладбища = 44760,0 руб.  Итого на обработку кладбищ с учетом кладбищ в населенных пунктах 88539,0 руб.  Сумма изменена на 50,0 тыс. руб по заявке МКУ «Городское хозяйство» от 30.05.2022 № 78. на обработку одной территории кладбища в п.г.т.Гари |  |  |  | | 50,0 |
| 4.4 | Спил разросшихся, скелетных ветвей и аварийных деревьев, угрожающих жизни населению и нанесению вреда системам жизнеобеспечения,  с вывозом порубочного материала, в том числе составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы. | 2019- | Заключение контракта (Согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  | | 98,9 |
| 2020 | Заключение контракта (Согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  | | 100,0 |
| 2021 | Заключение контракта (Согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации). 8 тополей. |  |  |  | | 100,0 |
| 2022 | Предварительный расчет стоимости работ на 2022 год от 11.11.2021: 175,0 тыс. руб., (основанна локально-сметном расчете от 2021 года на 8 тополей 95 тыс.725 руб 20 коп., с учетом инфляции 1,04) по поступившим заявкам:  п.г.т.Гари – 3, д. Нихвор - 10, Зыкова-1, |  |  |  | | 200,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  |  |  | с вывозом порубочного материала, с учетом расходов на составление проектно-сметной документации и экспертизы.  Плановая сумма 175,0 тыс. изменена на 200,0 тыс. руб., по заявке МКУ «Городское хозяйство» от 30.05.2022 №78 |  |  | 13 | | 200,0 |
| 4.4.1 |  | 2023 | Расчет стоимости работ на 2023 год основан на локально-сметном расчете 2022 года на спиливание скелетных ветвей 13 деревьев на сумму 196,0 тыс. руб., на спил ветвей одного дерева пришлось 16,0 тыс. руб.( с применением коэфф инфл 1,061)  В 2023 году планируется провести спил разросшихся ветвей 24-х тополей, по предварительному перечню:  п.г.т.Гари:  ул. Пионерская, 5 у здания ЕДДС – 1;  ул. Пионерская у дома №23 - 3  ул. Зеленая у дома № 18 - 3  ул. Комсомольская - 2  у парка Победы - 5  ул. Советская - 3  ул. Октябрьская - 3  д. Нихвор - 3  д. Зыкова – 1  24 \* 16,0 тыс. руб. = 384,0 тыс. руб.  составление проектно-сметной документации 4,5 тыс. руб.  всего расход составит 388,5 тыс. руб.  25 шт. (без применения коэфф инф.) |  |  | 25 | | 388,5 |
| 4.5 | **Содержание и обустройство контейнерных площадок под ТКО:** |  | Предполагаемый вариант  Согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации | Описание: Контейнерная площадка на 2 контейнера ТБООписание: Контейнерная площадка для мусора открытая на 3 контейнера - Интернет-магазин "Ростметалл.рф" в Таганроге |  |  | |  |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 |  | | 8 |
|  | Ул. Октябрьская, напротив дома №56 | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 | | 190,0 |
|  | Ул.а Октябрьская, у дома № 9 | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 | |  |
|  | Ул. Комсомольская, развилка ниже Церкви | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 | |  |
|  | Ул.Комсомольская, 58 | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 | |
|  | Ул.Комсомольская-Ясная | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 | |
|  | Ул.Комсомольская  [ у центра]. | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 | |  |
| 4.5.1 |  | 2020г. | Обустройство 14 контейнерных площадок под ТКО |  |  | 14 | | 1619,3 \* |
|  |  |  |  | \*в т.ч. 380,0 тыс.руб составление проектно сметной документации и БТИ | | | | |
| 4.5.2 | улица Ясная; |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.3 | улица Комсо-мольская (развилка ниже Церкви) |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.4 | Ул.Октябрьская (напротив бывшего нарсуда); |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.5 | улица Восточная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.6 | Ул. Пролетарская |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.7 | улица Рассохина |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.8 | улица Рычкова |  | 2 площадки на 2 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.9 | улица Солнечная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.10 | улица Кузовлева |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.11 | улица Советская (у Первомайской) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.12 | улица Южная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.13 | улица Юбилейная (Костино) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 4.5.14 | улица Комсомольская (у административного здания) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  | |  |
| 4.5.15 |  | 2021 | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 6 | | 190,0 |
| 4.5.16 |  | 2022 | Содержание контейнерных площадок, предварительный расчет на 2022 год от 11.11.2021 на одного рабочего в год 256,0 тыс. руб.:  МРОТ на 2022 год 13617 руб. в мес.  РК 20% (13617+20%)= 16340,40  ЕСН 30,2% (16340,40 +30,2%)= 21275,20 руб.  х 12 мес.= 256,0 тыс. руб.  Сумма 256,0 тыс. руб. изменена на 144,539 тыс. руб. по заявке МКУ «Городское хозяйство» от 30.05.2022 № 78 |  |  |  | | 144,539 |
| 4.5.17 |  | 2023 | Содержание контейнерных площадок, предварительный расчет:  МРОТ: 16 242 руб. в мес.  РК 20% (16242+20%) 19 490,4 руб.  ЕСН 30,2% (19490,4 +30%) 25337,52 руб.\*12 мес.= 304050,24 руб. в год на 1 ед. |  |  |  | | 304,0 |
| 4.5.18 |  | 2024 | Содержание и обустройство контейнерных площадок |  |  |  | | 316,2 |
| 4.5.19 |  | 2025 | Содержание и обустройство контейнерных площадок |  |  |  | | 329,0 |
| 4.5.20 |  | 2026 | Содержание и обустройство контейнерных площадок |  |  |  | | 329,0 |
| 4.5.21 |  | 2027 | Содержание и обустройство контейнерных площадок |  |  |  | | 329,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 4.6 | Установка табличек, наглядной агитации | 2019-  2027 | Наглядная агитация «не мусорить», «соблюдайте чистоту», и другие информационные таблички в сфере благоустройства. (Из расчета 10 шт.в год по наименьшей цене (в среднем) 1,0 тыс. руб.  2019 г. - 9,975; 2020 г.- 10,0; 2021 г. - 10,0;  2022 г- 0; 2023 г. - 0; 2024 г – 0, 2025 г..20 шт.- 20,0) | Описание: http://ra3kita.ru/photos5/288910.jpg |  |  | | 49,975 |
| 4.7 | Содержание кладбища | 2019-2022 | Услуги автомашины ГАЗ САЗ (за 1 час работы с учетом ГСМ) согласно установленным тарифам к количеству отработанных часов,м3: 1504.56х24=**36109.44;**  Услуги машины МУП(МТЗ-82.1) 767,29х40=**30691,60;**  Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы) 99,29х160=15886,40х5=**79432**;  Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы)99,29х37,93897=**3766,96** |  |  |  | | 600,0 |

Описание к мероприятию

«Благоустройство общественной зоны отдыха по ул.Ясная - ул.Комсомольская п.г.т.Гари», предусмотрены следующие виды комплекса работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предполагаемые виды работ и виды элементов благоустройства** | | | Кол-во |
| Покрытие поверхности | | | |
| Наружное освещение | | | |
| установка скамеек | Описание: Ð§ÑÐ³ÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð°ÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ ÑÐºÐ°Ð¼ÐµÐ¹ÐºÐ° Ð¥ÑÐ¸Ð·Ð°Ð½ÑÐµÐ¼Ð° | **Категория:** [Чугунные скамейки](https://hozmarket24.ru/katalog/skameyki-i-lavki/chugunnyie-parkovyie-skameyki) ,**Характеристики:** Длина скамейки 2 метра Ширина 75 см,  Высота  82 см,  Высота сиденья 40 см. Вес: 102 кг | 48 |
| установка урн | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\урна.jpg | 350х250х900 | 38 |
| Дополнительный перечень работ | | |  |
| Детские игровые комплексы - Игровой комплекс с горками | ИК 0108 | Описание: ÐÐ³ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ñ Ð³Ð¾ÑÐºÐ°Ð¼Ð¸ | ÐÐ 0108 | Габаритные размеры: L=10300, B=6400, H=3500, H ската = 1500 | 1 |
| Детские игровые комплексы - Детский городок | ИК 0103 | Описание: http://dio-rit.com/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B8%D0%BA-0103.%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F.jpg | Габаритные размеры: 7000\*5185\*3550мм | 1 |
| Песочница с грибком ПДО 20 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\ПДО 20.jpg | Габаритные размеры: L=1900, B=1900, H=2400 | 1 |
| Песочница ИО 0814 | Описание: ÐÐµÑÐ¾ÑÐ½Ð¸ÑÐ° ÐÐ 0814 | Габаритные размеры: L=2800, B=2800, H=2000 | 1 |
| Сетка артикул Ключевская | Описание: ÐÐ»ÑÑÐµÐ²ÑÐºÐ°Ñ | Габаритные размеры: 9,0 х 15,0 х 15,0  Диаметр каната 22мм | 1 |
| Тренажер Эллиптический (2 штуки)  СО-3.1.67.01 |  | 1685х1485х727 | 2 |
| Скамья для пресса  207.02.01 |  | 985х445 | 1 |
| Тренажер для спины наклонный тренажер  207.04.01 |  | 877х632 | 1 |
| Жим ногами  СО-3.1 .65.01 |  | 1030х545 | 1 |
| Тренажер Жим к груди |  | 1050х800 | 1 |
| Спортивный комплекс  (Комплекс турников 501.09.00) | Описание: http://www.n-dvor.ru/data/catalog/501.09.00/view_1.jpg | 4215х3290 | 1 |
| Турник тройной со шведской стенкой 204.15.00 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\Турник тройной.jpg | |  |  | | --- | --- | | 1900 x 2520 |  | | Высота, мм: | 2080 | | 1 |
| Спортивное оборудование 204.11.00 |  | 2424х860 | 1 |
| Спортивный комплекс 201.17.00 | Описание: https://img.nitro-sport.ru/large/8e/517578-0.jpeg | 3090х3780 | 1 |
| Баскетбольная стойка | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\ДФС.jpg | Размер щита 127 х 80 см.  Высота стойки от 245 до 305 см.  Диаметр кольца 45 см.  Размер столба и основания 8,5 х 282 см и 18 х 18 см. | 2 |
| Волейбольные стойки с механизмом натяжения | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\стойка.jpg | Высота: 90мм.  Длина: 2900мм.  Ширина: 200мм. |  |
| Ворота мини-футбольные | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\vorotaf_g.jpg | 3х2х1 м.,профиль 80х80 мм | 2 |
| установка парковой беседка (или аналог) |  | 4 м \* 4 м | 1 |
| Декоративный колодец | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\колодец.PNG | 900х900 мм | 1 |
| Декоративная мельница | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\мельница.PNG | Высота 140 см. | 1 |
| Качели "Венера" | Описание: http://adanatgroup.ru/image/catalog/category/kacheli/kachel-venera3.jpg | Длинна 1670 мм  Ширина 1800 мм  Высота 1910 мм | 2 |
| устройство фонтана | Описание: https://vodalux-prud.ru/storage/c/2013/10/23/1390760743_315747_63.jpgОписание: https://vodalux-prud.ru/storage/c/2013/10/23/1426761692_125415_2.jpg Описание: http://anvipark.ru/photos/63_basseyn_bol_shoy_pod_gorodskoy_fontan_0.jpg | Чаша Высота:       500 мм  Диаметр наружный:       3300  мм  Материал : Армированный высокопрочный бетон  Вес             590  кг | 1 |
| Вазон Тетрис 02 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\вазон 02.jpg | 900х900х450 | 8 |
| Вазон Тетрис 01 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\вазон 1.jpg | 450х450х900 | 2 |
| Посадка неприхотливых кусиарников, способных зимовать при минус 40 градусов мороза:  4 куста у беседки –курильский чай (лапчатка) и по аллее к фонтану барбарис -28 и спирея – 40) |  |  |  |

**Озеленение деревьями сосна, ель вокруг периметра парка отдыха предполагается своими силами (субботники), привлечение молодежи в целях бережного отношения и культурного воспитания.**