ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ  ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| 26.02.2024 |  | № 144 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Гари |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении Плана «дорожной карты», по очистке территорий от отходов деревообработки лесоперерабатывающих предприятий на территории Гаринского городского округа на 2024 год |  |

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Приказом Минтруда России от 23.09.2020 года № 644н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ»,  протоколом совещания с главами городских округов Северного управленческого округа Свердловской области от 31 января 2024 года  N 1, руководствуясь Уставом  Гаринского   городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План «дорожную карту», по очистке территорий от отходов деревообработки  лесоперерабатывающих предприятий на территории Гаринского городского округа на 2024 год   (приложение № 1).

2.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Гаринского городского округа				            С.Е. Величко

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# Гаринского городского округа

от 26 февраля 2024 г. N 144

План («дорожная карта»), по очистке территорий от отходов деревообработки  лесоперерабатывающих предприятий

на территории Гаринского городского округа на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать инвентаризацию мест (площадок) сбора (накопления) отходов | До 30 марта 2024 года | Администрация ГГО, руководители лесоперерабатывающих предприятий ГГО (ИП, ООО) |
| 2 | Провести утилизацию отходов лесопиления в местах несанкционированного складирования. | До 30 марта 2024 года | Руководители лесоперерабатывающих предприятий ГГО (ИП, ООО) |
| 3 | Соблюдение порядка сбора и транспортировки отходов лесопиления с учетом требований законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического законодательства. | постоянно | Руководители лесоперерабатывающих предприятий ГГО (ИП, ООО), ГКУ Свердловской области «Гаринское лесничество» |
| 4 | Предоставить в администрацию ГГО план работ по утилизации отходов деревообработки с указанием места, объема, сроков уничтожения, ответственного исполнителя. | До 5 марта 2024 года | Руководители лесоперерабатывающих предприятий ГГО (ИП, ООО) |
| 5 | Ведение чата Главы ГГО с руководителями лесоперерабатывающих предприятий ГГО (ИП, ООО) в целях контроля за очисткой территорий от отходов лесопиления. | До 31декабря 2024 года | Администрация ГГО |
| 6 | Информирование населения ГГО о необходимости своевременной очистки территории, прилегающей к жилым помещениям и надворным постройкам, от отходов лесопиления (опил, горбыль), дров, строительного материала. | постоянно | Администрация ГГО, МЧС, СМИ. |
| 7 | Совместно с Министерством природных ресурсов СО, ГКУ СО «Гаринское лесничество» проработать вопрос о разрешении утилизации лесного фонда в районе автодороги Гари- Сосьва, в пос. ОЛП (территория после торфяного пожара). | До 01.06. 2024 года | Администрация ГГО, ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» |
| 8 | Очистка территории лесобиржи в пос. ОЛП от отходов лесопиления (бывшая территория ИК-8 ГУФСИН России по СО) | До 01.06.2024 года | ЛИУ-23 ГУФСИН России по Свердловской области |
| 9 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов лесопиления (горбыля), дров, строительных материалов на придомовой территории в населенных пунктах ГГО. | постоянно | Собственник жилого помещения, ответственный квартиросъёмщик жилого помещения, Административная комиссия ГГО |
| 10 | Контроль за очисткой придомовых территорий в населенных пунктах ГГО от отходов лесопиления (горбыля), дров, строительных материалов. | постоянно | административная комиссия ГГО |
| 11 | Совещание о согласовании «дорожной карты» по очистке территорий от отходов деревообработки, о принятых мерах со стороны субъектов МСП по утилизации отходов лесопиления. | 5(6) марта 2024 года | Глава ГГО, Прокуратура ГГО, МЧС, Руководители лесоперерабатывающих предприятий ГГО (ИП, ООО), ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов», ГКУ Свердловской области «Гаринское лесничество» |
| 12 | Определить и оборудовать место для складирования отходов деревообработки на территории предприятия. | До 30 марта 2024 года | Руководители лесоперерабатывающих предприятий ГГО (ИП, ООО) |
| 13 | Провести утилизацию отходов лесопиления на территории предприятия. | постоянно | Руководители лесоперерабатывающих предприятий ГГО (ИП, ООО) |

УТВЕРЖДЕН:

Глава Гаринского городского округа

______________      С.Е. Величко

«___» ________ 202 ___ года