Приложение 3 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2027 годы»

**Адресной перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2019- 2027 годах и обоснование к планируемым суммам**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий** |
| № п/п | адрес и наименование объекта  | срок реали-зации(год)  | Виды работ / мероприятие, наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед. изм.  | К-во | Всего тыс.руб.(+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1 | ул.Ясная – ул.Комсомольская п.г.т.Гари «Благоустройство общественной зоны отдыха»  | **2023-2024** | Создание парка отдыха в п.г.т.Гари. (Описание к мероприятию «Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная - ул. Комсомольская п. г. т. Гари» предусмотренных видов комплекса работ, прилагается) |  |  |  |  |
| 2.2 | п.г.т.Гариул. Кузовлева, д. Рычкова | **2023** |  Проведение кадастровых работ: расход на основе коммерческого предложения на 3 площадки в общей сумме 32,720 тыс. руб.32,720\* коэфф инф 1,061 = 34,716 34,716/3=11,572 тыс. руб. [на одну площадку]. - подготовка и ремонт территории для размещения детской площадки: сумма расхода на основе локально-сметного расчета от 2021 года «обустройство детской площадки по ул. Промысловая» 222,7656 тыс. руб.»,2022 г.- 222,7656 тыс. руб.\* 1.04 = 231,676 тыс. руб. 2023 г.- 231,676 тыс. руб. \* 1.061 = 245,808 тыс. руб. [на одну площадку] Установка детского игрового и спортивного оборудования: Сумма расхода на основе коммерческого предложения, предлагаемый вариант 608,959 тыс. руб. [на одну площадку]608,959 \* 1.061= 646,105 тыс. руб.  Составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы- на подготовку и ремонт территорий для размещения детских площадок. Содержание детских площадок: 57,3 тыс. руб. (0,2 ставки, уборка мусора, снега), из расчета:МРОТ – 15 279 руб. в мес. (по состоянию на 1 июля 2022 г)РК 20% (15279+20%) 18 334,8 ЕСН 30,2% (18334,8 +30%)23872 руб.\*12 мес.=286 500 руб. в год на 1,0 ед.286,5 \* 1,061= 304,0 тыс. руб., на 0,2 ед. 60,8 тыс. руб. |  |  | 2 | 1875,2 |
| 3. | ***Обустройство пешеходных дорожек:***   |
|  |  | **2023** |  |  | 600,0 + 6490,842 |  | **7090,842** |
| 3.40 | п.г.т.Гари ул.Комсомольскаяот д.№75, 770 м.(асфальтом) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 3.41 | п.г.т.Гари ул.Рассохина (от пожарной части до ул.Пионерская),  517 м(асфальтом) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 3.42 | п.г.т.Гари ул Чадова 200 м(из дерева) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
|  3.43 | п.г.т.Гари ул.Трудовая 580 м(из дерева) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
|  3.44 | с.Андрюшиноул.Студенческая 100мул.Северная – 200 м; ул.Советская – 200 м(из дерева) |  | сумма согласно локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 4 | **Мероприятие 3.** **Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий** |  |  |
| 4.1.4 |  | 2023-2027 | Ежегодно по 75,0 тыс. руб. |  |  |  | 375,0 |
| 4.2.1 | Проведение субботников | 2023 | Приобретение мешков для мусора на сумму 4881,0 тыс. руб., из расчета:40 рулонов по 115 руб., в одном рулоне 10 мешков,40\*115\*1,061 = 4881,0 тыс. руб.Услуги автомашины 6412,2 тыс. руб., из расчета: ГАЗ САЗ за 1 час 2014,51 \* 3 ч.= 6,0435 \* 1,061 = 6412,2 тыс. руб. Всего на 2023 год потребуется 11, 2932 тыс. руб. |  |  |  | 11,3 |
| 4.4.1 | Спил разросшихся, скелетных ветвей и аварийных деревьев, угрожающих жизни населению и нанесению вреда системам жизнеобеспечения, с вывозом порубочного материала, в том числе составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы. | 2023 | Расчет стоимости работ на 2023 год основан на локально-сметном расчете 2022 года на спиливание скелетных ветвей 13 деревьев на сумму 196,0 тыс. руб., на спил ветвей одного дерева пришлось 16,0 тыс. руб.( с применением коэфф инфл 1,061)В 2023 году планируется провести спил разросшихся ветвей 24-х тополей, по предварительному перечню:п.г.т.Гари:ул. Пионерская, 5 у здания ЕДДС – 1;ул. Пионерская у дома №23 - 3ул. Зеленая у дома № 18 - 3ул. Комсомольская - 2у парка Победы - 5ул. Советская - 3ул. Октябрьская - 3д. Нихвор - 3д. Зыкова – 124 \* 16,0 тыс. руб. = 384,0 тыс. руб. составление проектно-сметной документации 4,5 тыс. руб.всего расход составит 388,5 тыс. руб. 25 шт. (без применения коэфф инф.) |  |  | 25  | 388,5 |
| 4.5 | Содержание и обустройство контейнерных площадок под ТКО: |  | Предполагаемый вариантСогласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации | Описание: Контейнерная площадка на 2 контейнера ТБООписание: Контейнерная площадка для мусора открытая на 3 контейнера - Интернет-магазин "Ростметалл.рф" в Таганроге |  |  |  |
| 4.5.17 |  | 2023 | Содержание контейнерных площадок, предварительный расчет:МРОТ: 16 242 руб. в мес. РК 20% (16242+20%) 19 490,4 руб.ЕСН 30,2% (19490,4 +30%) 25337,52 руб.\*12 мес.= 304050,24 руб. в год на 1 ед. |  |  |  | 304,0 |

Описание к мероприятию

 «Благоустройство общественной зоны отдыха по ул.Ясная - ул.Комсомольская п.г.т.Гари», предусмотрены следующие виды комплекса работ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предполагаемые виды работ и виды элементов благоустройства** | Кол-во |
| Покрытие поверхности |
| Наружное освещение |
| установка скамеек | Описание: Ð§ÑÐ³ÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð°ÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ ÑÐºÐ°Ð¼ÐµÐ¹ÐºÐ° Ð¥ÑÐ¸Ð·Ð°Ð½ÑÐµÐ¼Ð° | **Категория:** [Чугунные скамейки](https://hozmarket24.ru/katalog/skameyki-i-lavki/chugunnyie-parkovyie-skameyki) ,**Характеристики:** Длина скамейки 2 метраШирина 75 см, Высота  82 см, Высота сиденья 40 см.Вес: 102 кг    | 48 |
| установка урн | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\урна.jpg | 350х250х900 | 38 |
| Дополнительный перечень работ |  |
| Детские игровые комплексы - Игровой комплекс с горками | ИК 0108 | Описание: ÐÐ³ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ñ Ð³Ð¾ÑÐºÐ°Ð¼Ð¸ | ÐÐ 0108 | Габаритные размеры:L=10300, B=6400, H=3500, H ската = 1500 | 1 |
| Детские игровые комплексы - Детский городок | ИК 0103 | Описание: http://dio-rit.com/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B8%D0%BA-0103.%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F.jpg | Габаритные размеры:7000\*5185\*3550мм | 1 |
| Песочница с грибком ПДО 20 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\ПДО 20.jpg | Габаритные размеры:L=1900, B=1900, H=2400 | 1 |
| Песочница ИО 0814 | Описание: ÐÐµÑÐ¾ÑÐ½Ð¸ÑÐ° ÐÐ 0814 | Габаритные размеры:L=2800, B=2800, H=2000 | 1 |
| Сетка артикул Ключевская | Описание: ÐÐ»ÑÑÐµÐ²ÑÐºÐ°Ñ | Габаритные размеры:9,0 х 15,0 х 15,0Диаметр каната 22мм | 1 |
| Тренажер Эллиптический (2 штуки)СО-3.1.67.01  |  | 1685х1485х727 | 2 |
| Скамья для пресса207.02.01 |  | 985х445 | 1 |
| Тренажер для спины наклонный тренажер 207.04.01 |  | 877х632 | 1 |
| Жим ногамиСО-3.1 .65.01 |  | 1030х545 | 1 |
| Тренажер Жим к груди |  | 1050х800 | 1 |
| Спортивный комплекс (Комплекс турников 501.09.00)  | Описание: http://www.n-dvor.ru/data/catalog/501.09.00/view_1.jpg | 4215х3290 | 1 |
| Турник тройной со шведской стенкой 204.15.00 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\Турник тройной.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 1900 x 2520 |  |
| Высота, мм: | 2080 |

 | 1 |
| Спортивное оборудование 204.11.00  |  | 2424х860 | 1 |
| Спортивный комплекс 201.17.00 | Описание: https://img.nitro-sport.ru/large/8e/517578-0.jpeg | 3090х3780 | 1 |
| Баскетбольная стойка | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\ДФС.jpg | Размер щита 127 х 80 см.Высота стойки от 245 до 305 см.Диаметр кольца 45 см.Размер столба и основания 8,5 х 282 см и 18 х 18 см. | 2 |
| Волейбольные стойки с механизмом натяжения | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\стойка.jpg | Высота: 90мм.Длина: 2900мм.Ширина: 200мм. |  |
| Ворота мини-футбольные | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\vorotaf_g.jpg | 3х2х1 м.,профиль 80х80 мм | 2 |
| установка парковой беседка (или аналог) |  | 4 м \* 4 м | 1 |
| Декоративный колодец | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\колодец.PNG | 900х900 мм | 1 |
| Декоративная мельница | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\мельница.PNG | Высота 140 см. | 1 |
| Качели "Венера" | Описание: http://adanatgroup.ru/image/catalog/category/kacheli/kachel-venera3.jpg | Длинна 1670 ммШирина 1800 ммВысота 1910 мм | 2 |
| устройство фонтана | Описание: https://vodalux-prud.ru/storage/c/2013/10/23/1390760743_315747_63.jpgОписание: https://vodalux-prud.ru/storage/c/2013/10/23/1426761692_125415_2.jpg Описание: http://anvipark.ru/photos/63_basseyn_bol_shoy_pod_gorodskoy_fontan_0.jpg | Чаша Высота:       500 ммДиаметр наружный:       3300  ммМатериал : Армированный высокопрочный бетонВес             590  кг | 1 |
| Вазон Тетрис 02 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\вазон 02.jpg | 900х900х450 | 8 |
| Вазон Тетрис 01 | Описание: F:\Аюшеев\Гари Парк\23.09 посмотреть\вазон 1.jpg | 450х450х900 | 2 |
| Посадка неприхотливых кусиарников, способных зимовать при минус 40 градусов мороза:4 куста у беседки –курильский чай (лапчатка) и по аллее к фонтану барбарис -28 и спирея – 40) |  |  |  |

 **Озеленение деревьями сосна, ель вокруг периметра парка отдыха предполагается своими силами (субботники), привлечение молодежи в целях бережного отношения и культурного воспитания.**