ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| 18.01.2021 № 13 п.г.т. Гари |
| --- |
| О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2021 году |  |
| В целях оперативного предупреждения и устранения возможных чрезвычайных ситуаций по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод 2021 года на территории Гаринского городского округа и постоянного контроля на местах за ходом намеченных мероприятий, руководствуясь Уставом Гаринского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.Утвердить план организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2021 года на территории Гаринского городского округа (Приложение № 1). 2.Утвердить состав противопаводковой комиссии по Гаринскому городскому округу: - Егорычев И.А. – заместитель главы администрации Гаринского городского округа - председатель комиссии; - Коробейников В.В. – заместитель главы администрации Гаринского городского округа – заместитель председателя комиссии; - Гагарина О.С. – ведущий специалист администрации Гаринского городского округа – секретарь комиссии. Члены комиссии: - Таланов Е.В.- начальник ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию); - Бурдов С.А.- начальник ОеП № 20 (дислокация п.г.т. Гари) МО МВД России «Серовский» (по согласованию); - Елисеев А.В.- директор МКУ «ЕДДС»; - Иванов И.П.- государственный инспектор «Центра ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области» (по согласованию). - Зыков Ф.В. - директор МП «Пристань Гари»; - Мораш А.Г. - начальник Гаринского участка ООО «Полюс-1» (по согласованию). 3. Инспекторам Зыковского, Верх-Пелымского, , Пелымского, Ликинского территориальных органов администрации Гаринского городского округа, руководителям : ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Свердловской области (Таланову Е.В.), РайПО (Анкин А.Е.), МП «Пристань Гари» (Зыков Ф.В.), МУП «Отдел по благоустройству администрации «МО Гаринский район» (Зыков Р.В.) разработать предложения в план мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод 2021 года и представить их в противопаводковую комиссию (штаб ГО и ЧС каб. 402) до 04.03.2021 г. 4. Гаринскому ЛТЦ МЦТЭТ г. Краснотурьинск ЕФ ПАО «Ростелеком» обеспечить устойчивую бесперебойную связь с водомерными постами п.г.т. Гари и п. Пуксинка Гаринского района. 5. Водомерным постам п.г.т. Гари и п. Пуксинка Гаринского района, начиная с 01.04.2021 г., ежедневно к 9.00 часам предоставлять информацию об уровне воды в реках Сосьва, Тавда в МКУ «ЕДДС Гаринского городского округа» по тел. 8-(34387) 2-11-32. 6. МУП «Отдел по благоустройству администрации «МО Гаринский район» (Зыков Р.В.): -усилить контроль за качеством воды в источниках питьевого водоснабжения; - до 01.04.2021 г. обеспечить наличие двухмесячного запаса хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды; - организовать дежурство аварийно-спасательных бригад на время прохождения паводка; 7. Директору МКУ «Городское хозяйство» (Гагарину Н.К.): - осуществлять мониторинг за состоянием дорог и мостов Гаринского городского округа; - определить порядок прохождения транспорта и его грузоподъемность по дорогам и мостам Гаринского городского округа в весенний период. 8. Директору МП «Пристань Гари» (Зыкову Ф.В.) в срок до 01.04.2021 г. провести техническое освидетельствование плавсредств, которые можно использовать для ведения спасательных работ во время паводка, подготовить их к работе. 9. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать). 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гаринского городского округа Егорычева И.А. Глава Гаринского городского округа С.Е. Величко |
| УТВЕРЖДЕН |

постановлением администрации

Гаринского городского округа

от 18.01.2021г. № 13

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2021 года

по Гаринскому городскому округу

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта постановления администрации Гаринского городского округа «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2021 году» | до 01.02.2021 г. | Ведущий специалист отдела ГО ЧС и МОБ работы администрации Гаринского ГО |
| 2. | Доведение постановления администрации Гаринского городского округа до инспекторов территориальных органов, руководителей организаций и предприятий расположенных на территории Гаринского городского округа, населения Гаринского городского округа | февраль 2021 г. | Главный специалист отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Гаринского ГО |
| 3. | Рассмотреть на заседании КЧС представленные мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году ФКУ ИК- 8 ГУФСИН России по Свердловской области и других организаций | март 2021 г. | Противопаводковая комиссия, руководители предприятий, организаций |
| 4. | Организовать досрочный завоз продовольственных товаров во все населенные пункты Гаринского городского округа на период весеннего половодья 2021 г. | до 01.04.2021г. | Заместитель главы по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству и энергетике администрации Гаринского городского округа |
| 5. | Создать аварийно-резервный запас материально-технических средств и ГСМ для ликвидации повреждений на объектах экономики, объектах жизнеобеспечения | до 01.04.2021г. | ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Свердловской области, цех электросвязи, МКУ «Городское хозяйство» Гаринского городского округа, ПО Серовские электрические сети МРСК Урала, Гаринский участок ООО «Полюс-1» |
| 6. | Подготовить плавсредства к работе в условиях ЧС | до 01.04.2021г | Директор МП «Пристань Гари», ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Свердловской области |
| 7. | Создать двухмесячный запас нефтепродуктов на период паводка. | до 15.04.2021г | ИП «Роскош В.Ф.» ИП«Конюхов А.Е.» |
| 8. | Провести досрочный завоз ГСМ для работы электростанций в населенных пунктах, не имеющих летнего автомобильного сообщения и не имеющих постоянного электроснабжения. | до 01.04.2021г | Инспектора территориальных органов, лесхоз Гаринский, ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Свердловской области, МКУ «Городское хозяйство» |
| 9. | Провести санитарную очистку на подтопляемых территориях, консервацию аварийных водонапорных башен, водозаборных скважин, попадающих в зону затопления(подтопления) | апрель 2021г. | МУП «Отдел по благоустройству администрации «МО Гаринский район» |
| 10. | Укрепить дорожное покрытие дорожных мостов, водопропусков в п.г.т. Гари, попадающих в зону затопления(подтопления) . | апрель 2021 г. | МУП «Отдел по благоустройству администрации МО Гаринский район», МКУ «Городское хозяйство», Гаринский участок ООО «Полюс-1», ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Свердловской области |
| 11. | Определить и согласовать возможность эвакуации спец. Контингента ФКУ ИК – 8 ГУФСИН России по Свердловской области, а так же жителей населенных пунктов, попадающих в зону паводка. | до 15.04.2021г | Председатель эвакуационной комиссии, инспектора территориальных органов, ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Свердловской области |
| 12. | Ведение ежедневного контроля за состоянием уровня воды в реках Гаринского городского округа | весь период паводка в 2021г | ЕДДС Гаринского городского округа |