**УТВЕРЖДЕН**

Постановление администрации

Гаринского городского округа

от 31.07.2019 № 343

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по обеспечению размещения в государственной информационной

системе обеспечения градостроительной деятельности

Свердловской области сведений, документов и материалов,

размещенных в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности Гаринского городского округа,

расположенного на территории Свердловской области,

не имеющего доступ к государственной информационной системе

обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ИМЕЮЩЕГО ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятия | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) Гаринского городского округа |
| 1.1 | Подготовка муниципального правового акта о проведении инвентаризации | Постановление  | Утвержденный правовой акт | До 1 сентября 2019 года | Ведущий специалист отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству и энергетике администрации Гаринского городского округа |
| 1.2 | Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов, размещенных в ИСОГД Гаринского городского округа | Инвентаризационная опись | Инвентаризационная опись (по каждому разделу ИСОГД), установленной формы и установленного формата, подписанная инвентаризационной комиссией и утвержденная Главой Гаринского городского округа | До 1 декабря 2019 года | Ведущий специалист отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству и энергетике администрации Гаринского городского округа |
| 1.3 | Передача инвентаризационной описи в электронном виде, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Инвентаризационная опись | - | До 1 января 2020 года | Ведущий специалист отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству и энергетике администрации Гаринского городского округа |
| 2. | Подготовка пространственных (векторных) данных <\*> графических частей документов генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий для размещения в государственной ИСОГД Свердловской области |
| 2.1 | Подготовка пространственных (векторных) данных графических частей утвержденных документов генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий для загрузки в базу данных государственной ИСОГД путем формирования файлов, созданных с использованием XML-схем в геоинформационной системе QGIS | - | Пространственные (векторные) данные подготовлены к загрузке в базу данных государственной ИСОГД Свердловской области | До 1 сентября 2020 года | Ведущий специалист отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству и энергетике администрации Гаринского городского округа |