****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.04.2024 п.г.т. Гари |  |  № 337 |  |  |  |  |
|  |
| **Об утверждении Плана развития и совершенствования муниципальной системы оповещения Гаринского городского округа на 2024 -2030годы** |  |

 В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 4 ноября 2022 года №417-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне» и статьями 1 и 14 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указами Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», от 16.10.2019 №501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года», постановлением администрации Гаринского городского округа от 20 января 2023 №30 «Об утверждении положения о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения и информирования населения Гаринского городского округа», в целях поддержания в готовности системы оповещения и обеспечения своевременного и гарантированного информирования населения, руководствуясь Уставом Гаринского городского округа,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить План развития и совершенствования муниципальной системы оповещения Гаринского городского округа на 2024-2030 годы, согласно приложению (прилагается).

 2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Гаринского городского округа С.Е. Величко

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииГаринского городского округаот 08.04.2024г. № 337  |

**ПЛАН**

развития и совершенствования муниципальной системы оповещения

Гаринского городского округа на 2024-2030 годы

п.г.т. Гари

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выполняемые мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Планируемые финансовые затраты** | **Отметка** **о выполнении** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | Продолжение проведения работ по созданию нормативной, правовой и технической основ для проведения реконструкции и развития системы формирования и оповещения, организации дистанционного сбора информации на территории Гаринского городского округ | 2квартал | 2квартал | 2квартал | 2квартал | 2квартал | 2квартал |  |  |
|  | Проведение регламентных работ аппаратуры территориальной автоматизированной системы оповещения | ежемесячно по отдельному графику | ежемесячно по отдельному графику | ежемесячно по отдельному графику | ежемесячно по отдельному графику | ежемесячно по отдельному графику | ежемесячно по отдельному графику |  |  |
|  | Произвести установку и подключение дополнительных электросирен и громкоговорителей (УПО) для расширения зон оповещения населения на территории Гаринского городского округа | п.г.т Гари, ул. Медиков, 6, 3квартал | п.г.т. Гари, ул. Школьная,20,3квартал | п.г.т. Гари, ул. Комсомольская 52,3квартал | д. Нихвор | д. Зыкова | д. Лобанова |  |  |
|  | Участие в организации плановых занятий и тренировок по оповещению населения | май-октябрь | май октябрь | май октябрь |  май-октябрь й | май-октябрь | май-октябрь |  |  |
|  | Проведение корректировки списков абонентов, заведенных на стойку централизованного оповещения. Предоставить в адрес ПАО Ростелеком откорректированные списки проводных городских телефонных номеров | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал |  |  |
|  | Организация взаимодействия с операторами связи для использования радио и ТВ каналов для задействования их в местных системах оповещения населения, развитие дополнительных способов оповещения с использованием перехвата эфирного вещания телевидения и радио, сети Интернет, СМС рассылки с геопривязкой | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал |  |  |
|  | Корректировка алгоритмов действий руководителей территориальных подсистем РСЧС и оперативных дежурных служб по использованию РАСЦО при угрозе, возникновении и прогнозировании развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом территориальных особенностей | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал |  |  |
|  | Заключение договора на оказание услуг эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения и связи гражданской обороны Гаринского городского округа | январь | январь | январь | январь | январь | январь |  |  |
|  | Анализ результатов комплексной проверки и состояния системы оповещения Гаринского городского округа | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября |  |  |