**Раздел 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012 - 2016 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия,  источники  финансирования | Исполнители  мероприятия | Сроки исполнения, плановые объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | Плановый объем  финанси- рования  2012 -  2016 годы | Основные виды  товаров и работ,  приобретение и  выполнение которых необходимо для осуществления  мероприятия | Результат  выполнения  мероприятия |
| **2011 год** | | | **2012 год** | | **2013 год** | | | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | |
| **1. Задача "Создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение  энергетического  обследования с разработкой программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с заполнением и согласованием энергетических паспортов  бюджетных учреждений, зданий и сооружений переданных в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям Гаринского городского округа .  **Федеральный бюджет**    **Местный бюджет**  **Внебюджетные средства** | Управление  образования,  Управление  культуры,  Управление по благоустрой-ству и другие муниципаль-ные  учреждения Гаринского городского округа |  | | **400** | | **300**  **30** | | |  | |  | |  | **730** | Проведение  энергетического  обследования и разработка программ по энергосбережению и энергетической эффективности,  составление  и согласование  энергетических  паспортов | Оценка  энергетической  эффективности  использования  ТЭР, определение  мер по ее  повышению.  Определение  удельных  показателей  энергопотребления и потенциала  энергосбережения |
| 2. | Проведение  энергетического  обследования с заполнением и согласованием энергетических паспортов  зданий МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район»,  **Местный бюджет**  **Внебюджетные средства (средства предприятия)** | МУП «Отдел по благоустрой-ству администра-ции МО «Гаринский район» | - | | **178**  **522** | | -  **88** | | | - | | - | | - | **788** | Проведение  энергетического  обследования,  составление  и согласование  энергетических  паспортов | Оценка  энергетической  эффективности  использования  ТЭР, определение  мер по ее  повышению.  Определение  удельных  показателей  энергопотребления и потенциала  энергосбережения |
| 3. | Создание системы  показателей,  характеризующих  энергетическую  эффективность  при потреблении  энергетических  ресурсов бюджетными потребителями,  их мониторинг | Экономичес-кий отдел Администрации Гаринского городского округа, Управление  образования,  Управление  культуры,  Управление по благоустрой-ству и другие  муниципаль-ные  учреждения Гаринского городского округа | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - | Разработка,  внедрение и  ежегодное  обобщение  форм наблюдения  за показателями,  характеризующими  эффективность  использования  основных видов  энергетических  ресурсов  бюджетными  учреждениями | Контроль  за потреблением  энергетических  ресурсов  получателями  бюджетных средств |
| 4. | Формирование и  утверждение списка  бюджетных  учреждений  с лимитами  потребления  тепловой и  электрической  энергии | Экономичес-кий отдел Администрации Гаринского городского округа, Управление  образования,  Управление  культуры,  Управление по благоустрой-ству | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - | Формирование и  утверждение списка бюджетных  учреждений  с лимитами  потребления  тепловой  и электрической  энергии | Упорядочение  платежей  за коммунальные  ресурсы |
| 5. | Проведение энергетического обследования с целью корректировки программы по энергосбережению  **Местный бюджет** | Управление образования |  | |  | |  | | |  | |  | | **65** | **65** | Проведение энергетического обследования | Корректировка программы по энергосбережению в Андрюшинской СОШ |
| 6. | Замена светильников  **Местный бюджет** | Управление образования | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | | **350** | | **350** | | **300** | **1000** | Приобретение светильников | Замена светильников на этажах и в кабинетах Гаринской СОШ |
| 7. | Замена дверей  **Местный бюджет** | Управление образования | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | | **120** | | **105** | | **180** | **405** | Приобретение дверей (8 шт.) | Замена 11 дверей в Пуксинской СОШ, в т.ч. пожарных – 3, входных - 8 |
|  | ***Итого  финансирование  по задаче 1,*** |  | - | | ***1100*** | | ***418*** | | | ***470*** | | ***455*** | | ***545*** | ***2988*** |  |  |
| в том числе: |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | - | | **400** | | **-** | | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | **400** |  |  |
| **местный бюджет** |  | - | | **178** | | **300** | | | **470** | | **455** | | **545** | **1948** |  |  |
| **внебюджетные  средства (средства предприятия)** |  | **-** | | **522** | | **118** | | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | **640** |  |  |
| Ожидаемые результаты: формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических  ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Задача «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оснащение бюджетных учреждений  современными  техническими  средствами учета  потребляемых  энергоресурсов,  **Местный бюджет** | Управление  образования,  Управление  культуры,  Управление по благоустрой-ству, получатели  бюджетных  средств  на оплату ТЭР | | **-** | | **4** | **25** | | | **25** | | - | | - | **54** | Покупка,  проектирование,  монтаж, наладка и  сдача  в эксплуатацию  приборов учета  энергоресурсов (теплосчетчики-2) | Определение и  оплата  фактических  объемов  потребления  энергоресурсов |
| На объектах жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Оснащение  общедомовыми  приборами учета  энергоресурсов  многоквартирных  жилых зданий:  - холодная вода  - электроэнергия,  **Местный бюджет** | Управление по благоустройству | | **-** | | **18** | **14** | | | **1** | | **-** | | **-** | **33** | Покупка,  проектирование,  монтаж, наладка и  сдача  в эксплуатацию  приборов учета  энергоресурсов (электроэнергия – 4, ХВС – 2) | Определение и  оплата  фактических  объемов  потребления  энергоресурсов |
| На объектах предприятия, оказывающего коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Установка  коммерческих  приборов учета  тепловой энергии  на котельной МУП  «Отдел по благоустройству МО «Гаринский район»  **Внебюджетные  средства** **(средства предприятия)** | МУП «Отдел по благоустройству МО «Гаринский район» | | **-** | | **25** | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **25** | Закуп  оборудования,  выполнение работ  в соответствии  с проектами  на установку узлов учета | Определение  фактических  объемов  производимой  тепловой энергии. |
|  | ***Итого  финансирование  по задаче 2,*** |  | | ***-*** | | ***47*** | ***39*** | | | ***26*** | | ***-*** | | ***-*** | ***112*** |  |  |
| в том числе: |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| **местный бюджет** |  | | **-** | | **22** | **39** | | | **26** | | **-** | | **-** | **87** |  |  |
| **внебюджетные  средства (средства предприятия)** |  | | **-** | | **25** | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **25** |  |  |
| Ожидаемые результаты: обеспечение учета производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Задача "Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт теплотрассы в детском саду «Золотой ключик» п.Пуксинка  **Местный бюджет** | Управление образования | | **-** | | **264** | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | **264** | Ремонт  трубопроводов теплоснабжения | снижение потерь тепловой энергии |
| 2. | Улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий  **Областной бюджет**  **Местный бюджет**  **Местный бюджет** | Управление образования  Управление культуры | | ***-***  ***-***  ***-*** | | **584**  ***-***  ***-*** | ***-***  ***-*** | | ***-***  **289,06**  **17** | | | ***-***  **664,41**  **15** | | ***-***  ***-***  ***-*** | **584**  **953,47**  **32** | - утепление, восста-новление и улуч-шение качества тепловой изоляции зданий МКОУ Пуксинская СОШ,  ремонт оконных проемов в МКОУ Андрюшинская СОШ,  **-**утепление тепло-трассы в Гарин-ской СОШ, установка отра-жающей изоляции за отопительны-ми элементами в Гаринской СОШ, замена наружных тепловых сетей в Гаринской СОШ и Андрюшинской СОШ, утепление фасада здания котельной в Анд-рюшинской СОШ;  - Утепление здания сельского клуба в д. Нихвор, в с. Пуксинка | снижение потерь тепловой энергии |
| 3. | Применение энергосберегающих ламп  **Местный бюджет** | Управление образования | | ***-*** | | **6** | **6** | | **34** | | | **34** | | **-** | **68** | Установка энергосберегающих  ламп | Снижение объемов  потребления  электрической  энергии до 10% |
| 4. | Применение энергосберегающих ламп  **Местный бюджет** | Управление культуры | | ***-*** | | **6** | **-** | | **3** | | | **-** | | **5** | **14** | Установка энергосберегающих  ламп | Снижение объемов  потребления  электрической  энергии до 10% |
| 5. | Модернизация уличного освещения (в т.ч. перевод на централизованное включение и выключение в двойном режиме работы – вечернем и ночном)  **Местный бюджет** | Управления по благоустройству | | **-** | | **50** | **73** | | **20** | | | **20** | | **23** | **186** | Применение фотореле, реле времени, замена светильников большой мощности на энергосберегающие светодиодные | Снижение объемов  потребления  электрической  энергии до 10% |
| На объектах жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Применение  энергосберегающих  ламп  **Местный бюджет** | Управление по благоустройству | | **-** | | **6** | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **6** | Установка энергосберегающих  ламп | Снижение объемов  потребления  электрической  энергии до 10% |
| 7. | Утепление наружных  ограждающих  конструкций зданий: фасадов, чердачных  перекрытий и  подвалов, входных  дверей и окон, **Местный бюджет** | Управления по благоустройству | | **-** | | **10** | **10** | | | **4** | | **3** | | **-** | **27** | Работы  по утеплению  наружных  ограждающих  конструкций зданий | Устранение  сверхнормативных  потерь тепловой  энергии, снижение объемов  потребления  тепловой энергии  до 15% |
| На объектах предприятия, оказывающего коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Реконструкция системы водоснабжения  **Внебюджетные средства** **(средства предприятия)** | МУП «Отдел по благоустройству МО «Гаринский район» | | **-** | | **-** | **32** | | | **-** | | **-** | | **-** | **32** |  |  |
|  | ***Итого  финансирование  по задаче 3,*** |  | | ***-*** | | ***926*** | ***121*** | | | ***367,06*** | | ***736,41*** | | ***28*** | ***2178,47*** |  |  |
| в том числе: |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | | **-** | | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **-** |  |  |
| **областной бюджет** |  | | **-** | | **584** | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **584** |  |  |
| **местный бюджет** |  | | **-** | | **342** | **89** | | | **367,06** | | **736,41** | | **28** | **1562,47** |  |  |
| **внебюджетные  источники** |  | | **-** | | **-** | **32** | | | **-** | | **-** | | **-** | **32** |  |  |
| Ожидаемые результаты: Снижение потребления энергетических ресурсов и экономия средств на их оплату | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Задача "Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и  жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка кадров  в области  энергосбережения  из числа  энергетиков  муниципальных  учреждений, **Местный бюджет** | Управление  образования,  Управление  культуры,  Управление по благоустройству | | **-** | | **-** | **10** | | | **-** | | **-** | | **-** | **10** | Обучение на курсах в Государственном  бюджетном  учреждении  Свердловской  области "Институт  энергосбережения"  с выдачей  квалификационного  сертификата | Повышение уровня компетент-ности работников  муниципальных  учреждений  в вопросах  эффективного  использования  энергетических  ресурсов |
| 2. | Разработка типово-го положения о материальном  стимулировании  работников  муниципальных  учреждений  за экономию  энергетических  ресурсов | Отдел экономики администрации Гаринского городского округа | | - | | - | - | | | - | | - | | - | **-** | Разработка  типового положения о материальном  стимулировании | Четкий механизм  поощрения  работников  муниципальных  учреждений  за экономию ТЭР |
| 3. | Проведение  систематических  мероприятий  по информацион-ному обеспечению жителей на терри-тории Гаринского городского округа и пропаганде энерго-сбережения  в средствах  массовой информации,  посредством  наглядной агитации | Управление по благоустройству | | - | | - | - | | | - | | - | | - | **-** | Изготовление и  установка наглядной  агитации.  Размещение  информации  в средствах  массовой  информации и  на официальном  сайте  Гаринского городского округа | Повышение уровня компетент-ности жителей округа в вопросах  эффективного  использования  энергетических  ресурсов |
|  | ***Итого  финансирование  по задаче 4,*** |  | | **-** | | **-** | **10** | | | **-** | | **-** | | **-** | **10** |  |  |
| в том числе: |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | | **-** | | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **-** |  |  |
| **областной бюджет** |  | | **-** | | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **-** |  |  |
| **местный бюджет** |  | | **-** | | **-** | **10** | | | **-** | | **-** | | **-** | **10** |  |  |
| **внебюджетные  источники** |  | | **-** | | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **-** |  |  |
| Ожидаемые результаты: Эффективное использование энергетических ресурсов на объектах бюджетных учреждений и  жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Итого финансирование по программе,*** |  | | ***-*** | | ***2073*** | ***588*** | | | ***863,06*** | | ***1191,41*** | | ***573*** | ***5288,47*** |  |  |
| в том числе: |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  | |  | | **400** | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **400** |  |  |
| **Областной бюджет** |  | |  | | **584** | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **584** |  |  |
| **Местный бюджет** |  | |  | | **542** | **438** | | | **863,06** | | **1191,41** | | **573** | **3607,47** |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  | |  | | **547** | **150** | | | **-** | | **-** | | **-** | **697** |  |  |