**Раздел 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012 - 2016 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, источники финансирования  | Исполнители мероприятия  | Сроки исполнения, плановые объемы финансирования, тыс. рублей  | Плановый объем финанси-рования 2012 - 2016 годы | Основные виды товаров и работ, приобретение и выполнение которыхнеобходимо для осуществления мероприятия | Результат выполнения мероприятия  |
| **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| **1. Задача "Создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы"**  |
| 1. | Проведение энергетического обследования с разработкой программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с заполнением и согласованием энергетических паспортов бюджетных учреждений, зданий и сооружений переданных в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям Гаринского городского округа .**Федеральный бюджет****Местный бюджет** **Внебюджетные средства** | Управление образования, Управление культуры, Управление по благоустрой-ству и другиемуниципаль-ные учреждения Гаринского городского округа  |  | **400** | **300****30** |  |  |  | **730** | Проведение энергетического обследования и разработка программ по энергосбережению и энергетической эффективности, составление и согласование энергетических паспортов  | Оценка энергетической эффективности использования ТЭР, определение мер по ее повышению. Определение удельных показателей энергопотребленияи потенциала энергосбережения  |
| 2. | Проведение энергетического обследования с заполнением и согласованием энергетических паспортов зданий МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район», **Местный бюджет** **Внебюджетные средства (средства предприятия)** | МУП «Отдел по благоустрой-ству администра-ции МО «Гаринский район» | - | **178****522** | -**88** | - | - | - | **788** | Проведение энергетического обследования, составление и согласование энергетических паспортов  | Оценка энергетической эффективности использования ТЭР, определение мер по ее повышению. Определение удельных показателей энергопотребленияи потенциала энергосбережения |
| 3. | Создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов бюджетнымипотребителями, их мониторинг  | Экономичес-кий отдел Администрации Гаринского городского округа,Управление образования, Управление культуры,Управление по благоустрой-ству и другие муниципаль-ные учреждения Гаринского городского округа  | - | - | - | - | - | - | - | Разработка, внедрение и ежегодное обобщение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов бюджетными учреждениями  | Контроль за потреблением энергетических ресурсов получателями бюджетных средств |
| 4. | Формирование и утверждение списка бюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии  | Экономичес-кий отдел Администрации Гаринского городского округа,Управление образования, Управление культуры,Управление по благоустрой-ству | - | - | - | - | - | - | - | Формирование и утверждение спискабюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии  | Упорядочение платежей за коммунальные ресурсы  |
| 5. | Проведение энергетического обследования с целью корректировки программы по энергосбережению**Местный бюджет** | Управление образования  |  |  |  |  |  | **65** | **65** | Проведение энергетического обследования | Корректировка программы по энергосбережению в Андрюшинской СОШ |
| 6. | Замена светильников**Местный бюджет** | Управление образования | ***-*** | ***-*** | ***-*** | **350** | **350** | **300** | **1000** | Приобретение светильников | Замена светильников на этажах и в кабинетах Гаринской СОШ |
| 7. | Замена дверей **Местный бюджет** | Управление образования | ***-*** | ***-*** | ***-*** | **120** | **105** | **180** | **405** | Приобретение дверей (8 шт.) | Замена 11 дверей в Пуксинской СОШ, в т.ч. пожарных – 3, входных - 8  |
|  | ***Итого финансирование по задаче 1,***  |  | - | ***1100*** | ***418*** | ***470*** | ***455*** | ***545*** | ***2988*** |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет**  |  | - | **400** | **-** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | **400** |  |  |
| **местный бюджет**  |  | - | **178** | **300** | **470** | **455** | **545** | **1948** |  |  |
| **внебюджетные средства (средства предприятия)**  |  | **-** | **522** | **118** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | **640** |  |  |
| Ожидаемые результаты: формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней  |
| **2. Задача «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов»**  |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения) |
| 1. | Оснащение бюджетныхучреждений современными техническими средствами учета потребляемых энергоресурсов,  **Местный бюджет** | Управление образования, Управление культуры,Управление по благоустрой-ству, получатели бюджетных средств на оплату ТЭР  | **-** | **4** | **25** | **25** | - | - | **54** | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов (теплосчетчики-2)  | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов  |
| На объектах жилого фонда |
| 2. | Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: - холодная вода - электроэнергия, **Местный бюджет**  | Управление по благоустройству | **-** | **18** | **14** | **1** | **-** | **-** | **33** | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов (электроэнергия – 4, ХВС – 2)  | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов  |
| На объектах предприятия, оказывающего коммунальные услуги |
| 3. | Установка коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельной МУП «Отдел по благоустройству МО «Гаринский район» **Внебюджетные средства** **(средства предприятия)**  | МУП «Отдел по благоустройству МО «Гаринский район»  | **-** | **25** | **-** | **-** | **-** | **-** | **25** | Закуп оборудования, выполнение работ в соответствии с проектами на установку узловучета  | Определение фактических объемов производимой тепловой энергии. |
|  | ***Итого финансирование по задаче 2,***  |  | ***-*** | ***47*** | ***39*** | ***26*** | ***-*** | ***-*** | ***112*** |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет**  |  | **-** | **22** | **39** | **26** | **-** | **-** | **87** |  |  |
| **внебюджетные средства (средства предприятия)**  |  | **-** | **25** | **-** | **-** | **-** | **-** | **25** |  |  |
| Ожидаемые результаты: обеспечение учета производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета  |
| **3. Задача "Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов"**  |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения)  |
| 1. | Ремонт теплотрассы в детском саду «Золотой ключик» п.Пуксинка**Местный бюджет** | Управление образования | **-** | **264** | **-** | **-** | **-** | **-** | **264** | Ремонт трубопроводов теплоснабжения  | снижение потерь тепловой энергии |
| 2. | Улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий**Областной бюджет****Местный бюджет****Местный бюджет** | Управление образованияУправление культуры | ***-******-******-*** | **584*****-******-*** | ***-******-*** | ***-*****289,06****17** | ***-*****664,41****15** | ***-******-******-*** | **584****953,47****32** | - утепление, восста-новление и улуч-шение качества тепловой изоляции зданий МКОУ Пуксинская СОШ,ремонт оконных проемов в МКОУ Андрюшинская СОШ, **-**утепление тепло-трассы в Гарин-ской СОШ, установка отра-жающей изоляции за отопительны-ми элементами в Гаринской СОШ, замена наружных тепловых сетей в Гаринской СОШ и Андрюшинской СОШ, утепление фасада здания котельной в Анд-рюшинской СОШ;- Утепление здания сельского клуба в д. Нихвор, в с. Пуксинка | снижение потерь тепловой энергии |
| 3. | Применение энергосберегающих ламп **Местный бюджет** | Управление образования | ***-*** | **6** | **6** | **34** | **34** | **-** | **68** | Установкаэнергосберегающих ламп  | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10%  |
| 4. | Применение энергосберегающих ламп**Местный бюджет** | Управление культуры | ***-*** | **6** | **-** | **3** | **-** | **5** | **14** | Установкаэнергосберегающих ламп  | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10%  |
| 5. | Модернизация уличного освещения (в т.ч. перевод на централизованное включение и выключение в двойном режиме работы – вечернем и ночном)**Местный бюджет** | Управления по благоустройству | **-** | **50** | **73** | **20** | **20** | **23** | **186** | Применение фотореле, реле времени, замена светильников большой мощности на энергосберегающие светодиодные | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10%  |
| На объектах жилого фонда |
| 6. | Применение энергосберегающих ламп**Местный бюджет**  | Управление по благоустройству | **-** | **6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6** | Установкаэнергосберегающих ламп  | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10%  |
| 7. | Утепление наружных ограждающих конструкций зданий:фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон,**Местный бюджет** |  Управления по благоустройству  | **-** | **10** | **10** | **4** | **3** | **-** | **27** | Работы по утеплению наружных ограждающих конструкций зданий | Устранение сверхнормативных потерь тепловой энергии, снижениеобъемов потребления тепловой энергии до 15%  |
| На объектах предприятия, оказывающего коммунальные услуги |
| 8. | Реконструкция системы водоснабжения**Внебюджетные средства** **(средства предприятия)** |  МУП «Отдел по благоустройству МО «Гаринский район»  | **-** | **-** | **32** | **-** | **-** | **-** | **32** |  |  |
|  | ***Итого финансирование по задаче 3,***  |  | ***-*** | ***926*** | ***121*** | ***367,06*** | ***736,41*** | ***28*** | ***2178,47*** |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет**  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **областной бюджет**  |  | **-** | **584** | **-** | **-** | **-** | **-** | **584** |  |  |
| **местный бюджет**  |  | **-** | **342** | **89** | **367,06** | **736,41** | **28** | **1562,47** |  |  |
| **внебюджетные источники**  |  | **-** | **-** | **32** | **-** | **-** | **-** | **32** |  |  |
| Ожидаемые результаты: Снижение потребления энергетических ресурсов и экономия средств на их оплату  |
| **4. Задача "Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов"**  |
| 1. | Подготовка кадров в области энергосбережения из числа энергетиков муниципальных учреждений, **Местный бюджет**  | Управление образования, Управление культуры,Управление по благоустройству | **-** | **-** | **10** | **-** | **-** | **-** | **10** | Обучение на курсахв Государственном бюджетном учреждении Свердловской области "Институт энергосбережения" с выдачей квалификационного сертификата  | Повышение уровня компетент-ности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов  |
| 2. | Разработка типово-го положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов  | Отдел экономики администрации Гаринского городского округа | - | - | - | - | - | - | **-** | Разработка типового положенияо материальном стимулировании  | Четкий механизм поощрения работников муниципальных учреждений за экономию ТЭР  |
| 3. | Проведение систематических мероприятий по информацион-ному обеспечению жителей на терри-тории Гаринского городского округа и пропаганде энерго-сбережения в средствах массовой информации, посредством наглядной агитации  | Управление по благоустройству | - | - | - | - | - | - | **-** | Изготовление и установка наглядной агитации. Размещение информации в средствах массовой информации и на официальном сайте Гаринского городского округа  | Повышение уровня компетент-ности жителей округа в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов  |
|  | ***Итого финансирование по задаче 4,***  |  | **-** | **-** | **10** | **-** | **-** | **-** | **10** |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет**  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **областной бюджет**  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **местный бюджет**  |  | **-** | **-** | **10** | **-** | **-** | **-** | **10** |  |  |
| **внебюджетные источники**  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Ожидаемые результаты: Эффективное использование энергетических ресурсов на объектах бюджетных учреждений и жилищном фонде  |
|  | ***Итого финансирование по программе,*** |  | ***-*** | ***2073*** | ***588*** | ***863,06*** | ***1191,41*** | ***573*** | ***5288,47*** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  | **400** | **-** | **-** | **-** | **-** | **400** |  |  |
| **Областной бюджет** |  |  | **584** | **-** | **-** | **-** | **-** | **584** |  |  |
| **Местный бюджет** |  |  | **542** | **438** | **863,06** | **1191,41** | **573** | **3607,47** |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  | **547** | **150** | **-** | **-** | **-** | **697** |  |  |