ПРОЕКТ  на 2022 год  и  плановый  период

Приложение 3 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2024 годы»

Адресной перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в 2019- 2024 г и обоснование к планируемым суммам

| Мероприятие 1 Комплексное благоустройство дворовых территорий |
| --- |
| № п/п | адрес и наименование объекта | срок реали-зации | Виды работ / наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед.изм | К-во | Всего тыс.руб. (+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п.г.т.Гари, улица Промысловая Дворовая территория д.14,д.16 | 2020г | Ремонт дворовой территории: Градировка территории, обсыпка щебнем, обсыпка песком участка детской игровой площадки: подвозка песка, услуги экскаватора работа грейдера, оконавливание . Ограждение в зависимости от материала. Сумма рассчитывается согласно локально-сметного расчета , в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка. | Сумма рассчитывается согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации. |  | 340,0 |
|  |  |  | Установка детских площадок, с учетом заинтересованных лиц (предполагаемый вариант к размещению, приобретение и монтаж): Детский игровой комплекс (возрастная группа: 6-12 лет, Материалы: Металл Влагостойкая фанера. Скат: нержавеющая сталь + бортики). |  | 95800 плюс доставка и монтаж 6000р | 1 | 102,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего 442,0 |
| 2 | п.г.т.Гари, улица Промысловая Дворовая территория д.14,д.16 | 2021 г | Установка детского игрового комплекса из расчета 500,0 тыс.руб., в том числе приобретение, доставка, монтаж. (Предполагаемый вариант). Подготовка (ремонт) детской игровой площадки (согласно локально сметного расчета) 222,76560 тыс.руб., и проведение кадастровых работ 10,181 тыс. руб. |  |  |  | 732,94660 |
|  |  | 2022 |  |  |  |  | 0 |

Адресной перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019- 2024 годах

и обоснование к планируемым суммам

|  | Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий |
| --- | --- |
| № п/п | адрес и наименование объекта | срок реали-зации | Виды работ / мероприятие, наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед. изм. | К-во | Всего тыс.руб. (+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | улица Комсомольская у территории стадиона | 2019 г | Установка детского игрового комплекса, предполагаемый вариант к размещению. (возрастная группа: 2-12 лет, габаритный размер 500х410х410,зона безопасности см 750х660.Материал опор: оцинкованный металл покрытый порошковой краской; Ступени и лестницы: металл покрытый ударогасящим слоем резины. Срок службы 15 лет) Возможен другой вариант, из расчета 240,5 тыс.руб., в т.ч. приобретение, доставка, монтаж) |  | 240500 | 1 | 240,5 |
|  |  |  |  |  | 2019 год, всего: 240,5 |
| 2. | улица Октябрьская, Парк Победы | 2020 г | Обустройство территории Парка Победы | Локально-сметный расчет |  |  | 7168,5 |
|  |  |  | Установка урн. (Предполагаемый вариант: Урна деревянная Сиена 380х380х600, 38 кг,40 л) |  | 7850 р | 3 | 21.4 |
|  |  |  |  |  | 2020 год, всего: 7189,9 |
| 2.1 | Ул.Ясная – ул.Комсомольская «Благоустройство общественной зоны отдыха» (комплексное) |  | Создание парка отдыха в п.г.т.Гари. (Установка детского игрового оборудования; спортивного оборудования; парковой беседки для отдыха; фонтана, скамеек, вазонов, урн, декоративных элементов: имитация колодца и мельницы. Проектно-сметная документация составляет 24 380 720 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета. |  | 0 |  | 0 |
|  | Ул.Комсомольская,24 (на перекрестке улиц Комсомольской и Пионерской) | 2022 | Обустройство площадки для торговых ярмарок | Локально-сметный расчет |  |  | 1504,590 |
| 3. | Обустройство пешеходных дорожек: |
|  | 2022 год в асфальтовом покрытии: |  |  |  | 7518,85860 |
|  | п.г.т.Гари ул.Школьная до ул.Пионерская - 767 м; ул.Школьная от ул. Пионерская - 292 м | Локально-сметный расчет |  |  |  | 2486,70240 |
|  | п.г.т.Гари ул.Колхозная ч/з Юбилейную на ул.Лесная до Комсомольской - 611 м; ул.Колхозная от ДРСУ до ветлечебницы - 135 м.; с пристани до ул.Октябрьская – 144 м; ул.Пионерская – 360 м. | Локально-сметный расчет |  |  |  | 2901,56040 |
|  | п.г.т.Гари ул.Восточная – 165 м ул.Октябрьская от в/комата до ул.Школьная – 201 м | Локально-сметный расчет |  |  |  | 810,231 |
|  | п. Андрюшино ул.Студенческая – 100м; ул.Северная – 200 м; ул.Советская – 200 м; | Локально-сметный расчет |  |  |  | 1320,36480 |
|  | 2023 |  |  |  |  | 600,0 |
|  | -частичный ремонт тротуаров напротив ДДТ |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  | 600,0 |
| 4 | Мероприятие 3. Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий |  |  |
| 4.1 | Очистка территорий от сгоревшей недвижимости ветхих, списанных, не пригодных к восстановлению. (Муниципальная недвижимость) | 2022-2024 | Ежегодно запланировано по 75,0 тыс. рублей на 2022 год ( ?) определяется адрес и стоимость работ |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение работ по очистке мусора (субботники) и озеленение | 2022-2024 | Приобретение инвентаря и услуги транспорта МУП |  |  |  | 8,0 |
| 4.3 | Акарицидная обработка, дератизация территорий и обследование на заклещеванность | 2022- | 2022 год: кладбище в п.г.т.Гари 44012,0 тыс.руб. -аккарицидная обработка против клещей: 4 Га х 6728,0=26912,0 руб.; -обследование территории на заклещёванность: 4 Га х 922,0=3688 руб -дератизация на открытых территориях с приготовлением ядоприманки: 1 Га*3671=3671,0 руб. Всего: 34277 *6% (возможный рост тарифа)=36676,39*20%НДС = 44012,0 тыс.руб. |  |  |  | 44,012 |
|  |  |  | Кладбища в д. Андрюшино, Нихвор, Горный, Зыкова Если из расчета по указанным видам работ на 1 Га : 1х 6728,0 =6728,0 1х922,0=922,0 0,4х3671,0=1101,3 = 8751,3х6% (возможный рост тарифа)х20%НДС=11131,65 на одно кладбище 11131,65 х на 4 кладбища = 44526,6 тыс.руб. |  |  |  | 44,527 |
| 4.4 | Спил разросшихся ветвей и аварийных деревьев | 2019-2024 | Ежегодное заключение контракта (согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации). 2019 - 2021 годы по 100,0 тыс.руб.;2022 – 2024 по 90,0 тыс.руб. |  |  |  | 90,0 |
| 4.5 | Содержание и Обустройство контейнерных площадок под ТБО: | 2022 | Содержание контейнерных площадок 2022 год МРОТ на 2022 год 13617 руб. в мес.: РК 20% (13617+20%)=16340,40 р ЕСН 30,2% (16340,40 +30,2% )= 21275,20 руб. х 12 мес.= в год 256 000 руб. на 1 рабочего (Виды работ уточняются) обустройство (Предполагаемый вариант) Согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации. |  |  |  | Содержание 256,0 Обустройство____ |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Установка табличек, наглядной агитации | 2019- 2024 | Наглядная агитация: «Не мусорить», «Соблюдайте чистоту» указатели к родникам, и другие социальные таблички. 2019-2021 год на установку и обновление из расчета 10 штук в год по наименьшей цене в среднем 1,0 тыс.руб.; 2022-2023 в связи с увеличением обустраиваемых объектов по 15 шт. х 1,0 тыс. руб =15,0 тыс.руб.; 2024 год – 20,0 тыс.руб. |  |  |  | 2022 г 15,0 |
| 4.7 | Содержание кладбища | 2019-2024 | Услуги автомашины ГАЗ САЗ (за 1 час работы с учетом ГСМ) согласно установленным тарифам к количеству отработанных часов,м3: 1504.56х24=36109.44; Услуги машины МУП(МТЗ-82.1) 767,29х40=30691,60; Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы) 99,29х160=15886,40х5=79432; Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы)99,29х37,93897=3766,96 |  |  |  | 150,0 |
| 5 | Мероприятие 4 |
| 5.1 | Регулирование численности безнадзорных животных (Отлов безнадзорных собак) | 2019-2024 | Заключение контракта, из расчета 10 собак Ежегодно, на 1 контракт 111,5 тыс.руб.х 6 =669,0 | - |  |  | 111,5 |
|  | Областной бюджет (субвенция) | 2022 |  |  |  |  | 111,5 (?) |