**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** Главе администрации

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ** Гаринского городского округа

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ С.Е.Величко**

**КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

624910. ул.Октябрьская, д. 19, р.п. Гари, Свердловской области

Тел./Факс (834387)2-18-84

ОКПО 20258137, ОГРН 1176658109660,

ИНН/КПП 6680007731 / 668001001

\_16.04.2019\_\_\_\_\_\_\_ № \_48\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В МКУ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» ЗА 2018 ГОД И НАКАЗЫ ДЕПУТАТОВ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.**

За 2018 год исполнено бюджетных обязательств на сумму 21 816141,88 коп. из запланированных 17 688943,25 коп. По некоторым позициям не было исполнения или сложилась экономия в результате проведенных торгов.

Так не были приобретены емкости для водонапорных башен на сумму 1000000 руб.

В результате проведения аукциона заявок на поставку емкостей не поступало.

Не были использованы субсидии, на отлов собак и по данному виду субсидии не было полномочий.

Также в результате торгов было значительное понижение на поставку товаров и услуг.

**1). Закуп щебня для ремонта улично-дорожной сети:**

Выделено -750 000,00 рублей;

Н(М)ЦК -750 000,00 рублей;

Аукцион состоялся цена контракта – 626 250,00;

Экономия по результатам аукциона составила – 123 750,00

Приобретено – 750 тонн;

Дополнительно закуплено- 100 тонн щебня на сумму -99 999,00 ( на сэкономленные деньги)

**2). Ремонт улично-дорожной сети ( отсыпка щебнем):**

- д.Нихвор- 200 тонн;

- п.Горный -100 тонн;

- ул.Первомайская, от д.№ 1 до д.№ 3, ул. Первомайская, от д.№ 10 до в/ башни – 150 тонн;

- пер.Солнечный, от д.№ 1 до д.3 – 100 тонн;

- д.Лобаново – нет,

**3). Обустройство пешеходных переходов светофорами Т7 по ул.Рассохина, ул.Школьная р.п.Гари:**

Выделено -150 000,00 рублей;

Н(М)ЦК -128 212,50 рублей;

Аукцион состоялся цена контракта – 72 603,32;

Экономия по результатам аукциона составила – 55 609,18

Приобретено по контракту – 3 комплекта.

**4). Содержание дорог в летний период:**

- ул.Кооперативная,(отсыпка дорожного полотна щебнем) -200 тонн щебня;

Устройство водопропуска :

- д.Поспелова,

- приведение в соответствие дорожные разметки, дорожные знаки.

**5). Оканавливание улиц:**

- ул.Октябрьская,66 – 80.п.м.

- ул.Рассохина, д.№ 28-д.32 – 80 п.м.

- ул.Комсомольская,д.№ 21- д.№ 27 -200 п.м.

- пер.Солнечный, -50 п.м.

- от ул.Трудовой, № 6 до ул.Колхозной, - 130 п.м.

- ул.Рассохина, д.№ 12-№ 16- 60 п.м.

- ул.Комсомольская, д.№ 75- № 79 – 150 п.м.

- ул.Чадова, д.№ 9- № 11- 50 п.м.

**6). Строительство тротуаров:**

Выделено – 1 164612,00 рублей

Проведено - 3 аукциона

от ул.Колхозной № 38 до ул. Юбилейной – 50 м2;

ул.Свободы, №1 -№15 – 200 м2;

пер.Рычковский, - 100 м2;

ул.Колхозная,д.№13-№ 27 – 200 м2;

от ул.Колхозной, д.№ 3 до ул.Октябрьской, д.№ 4 -200 м2;

пер.Пролетарский -250 м2;

от ул.Новой, д.№16 до ул.Пионерской – 130 м2;

ул.Промысловая,д.№12-№14- 30 м2;

ул.Октябрьская,д.№92-д.№94 -120 м2;

д.Нихвор-650 м2.

Экономия по аукциону составила – 167 651,56

Построено тротуаров всего – 1 830 м2

**7). Ремонт жилых помещений Муниципального жилого фонда:**

Выделено -1 300 000,00 рублей;

Проведено – 3 аукциона

Замена кровель домов:

- ул.Рассохина,д. №26;

- ул.Октябрьская,д. № 43;

- ул.Октябрьская,д.№ 41;

- п.Горный,д.№ 28.

Экономия по результатам аукциона составила – 13 3065,52

**8). Обустройство нецентрализованных источников водоснабжения:**

Аукцион не состоялся (отсутствие заявок).

**9). Светильники:**

**Ревизия, ремонт и замена ламп ДРЛ, приобретение и замена светильников на светодиодные LED**

Выделено -200 000,00 рублей;

Н(М)ЦК -199 521,00 рублей;

Аукцион состоялся цена контракта – 114 002,39;

Экономия по результатам аукциона составила – 85 518,61

Приобретено по контракту – 36 штук.

В **2018 году** произведена частичная замена ламп ДРЛ на светодиодные, установлено -57 светодиодных светильников, на уличное освещение в р.п.Гари, и с.Андрюшино.

**10). Санитарная очистка кладбища р.п.Гари:**

Контракт исполнен на сумму – 150 000,00

Вырубка сухих деревьев, кустов сбор, вывоз мусора.

**11). Завоз дизельного топлива:**

Приобретено дизельное топливо для электростанций и тракторов в объеме 25 000 литров,

Выделено -1 000 000,00 рублей;

Н(М)ЦК -1 000 000,00 рублей;

Аукцион состоялся цена контракта – 995 000,00;

Экономия по результатам аукциона составила – 5 000,00

Данное топливо было доставлено по населенным пунктам:

- д. Шанталь,

- д. Еремино,

- с. Андрюшино,

- д. Круторечка,

- д. Шабурова,

- с. Зыкова,

- д. Нихвор.

**12). Прокладка новых и замена ветхих водопроводов :**

Запланировано – 930 000,00 рублей

**Ремонт ветхих водопроводов:**

- ул. Октябрьская,д.№ 98-№ 110 – 175 п.м.

- ул.Октябрьская,д.№ 107-№ 111-50 п.м.

- от д.Поспелова,д.№ 1 до в/башни – 108 п.м.

- д.Рагозина,д.№ 4- д.№ 6 – 40 п.м.

Всего заменено -373 п.м.

**Устройство новых водопроводов:**

Выделено -566 400,00 рублей

- от ул.Кооперативная,д.№18 до ул.Октябрьская,д.№108 – 127 п.м.

- ул.Октябрьская,д.101-д.№ 107 – 100 п.м.

- от ул.Восточная,д.9 до ул.Колхозной,д.№ 31 -120 п.м.

- ул. Колхозная,д.№ 29- д.№ 33 – 60 п.м.

- ул.Октябрьская,д.111-д.№ 113 – 22 п.м.

- ул.Октябрьская,д.1-до ул.Колхозной д.№ – 80 п.м.

- д.Поспелова, до ул.Ясная, - 72 п.м.

Всего проложено – 581 п.м.

**13). Приобретение труб:**

Аукцион не состоялся ( отсутствие заявок)

**14). Выпелка деревьев р.п.Гари :**

Была произведена обрезка в количестве - 7 штук.

- ул.Зеленая,д.14

- ул.Школьная,д.31.

- ул. Комсомольская, д.№ 23,д.№ 67, д.№ 60

**Специалистами МКУ «Городское хозяйство»**

Ведется ежедневный прием граждан в рабочее время.

Выдаются справки социально-правового характера, выписки из похозяйственных книг, финансово-лицевых счетов по запросам, граждан и организаций - 669 штук;

Подготовка и составление бытовых характеристик по запросам;

Оформление дел и составление печатных описей по личному составу и постоянного хранения по Управлению по благоустройству Гаринского городского округа за 2016 и 2017 год;

Сдача в архив дел постоянного характера за 2013 год Управления по благоустройству ГГО;

Производится начисление квартплаты за найм муниципального жилья;

Выписка и разноска квитанций за квартплату;

Производится работа с недоимками за квартплату;

Выписка и вручение предписаний по квартплате;

Заключение договоров социального найма муниципального жилья;

Выписка- 546 справок;

Сдаются отчеты в статистику: ЖКХ-22,П-услуги, 1-Жилфонд,отчеты в финансовое управление;

Работа в СМИ ( местная газета «Вести Севера»);

Совместная работа с жилищной комиссией, юристом, отделом управления имуществом и земельными ресурсами, отделом энергетики, транспорту, связи и ЖКХ;

Работа с приставами по недоимщикам;

Выписка и прописка населения;

Оформление документов к государственным жилищным сертификатам;

Работа с БТИ;

Работа с входящей корреспонденцией предприятий и населения;

Ведется разъяснительная работа по применению законодательных актов по вопросам, связанным с жилищным кодексом.

С 01.01.2018 года переведено из Управления по благоустройству Гаринского городского округа в МКУ « Городское хозяйство » - 26 человек .

Оформляется прием, увольнение, перевод работников на другие должности, отделы;

Составляются проекты приказов по основной деятельности и кадровой работе, трудовые договора, договора гражданско-правового характера;

Оформляются трудовые книжки : внесение записей, регистрация, учет и хранение;

Составление списков работников и оформление документов на пенсию сотрудников в ПФР;

Мониторинг отпусков , контроль за исполнением графика;

Ведение делопроизводства, и архивного;

Своевременный контроль документации для архива и его оформления;

Ведение воинского учета;

Составление и ведение личных дел, сбор и обработка персональных данных;

Оформление листков нетрудоспособности;

Ведение табеля сотрудников МКУ «Городское хозяйство»;

Оформление и утверждение коллективного договора в г.Серов (центр занятости) в 2018 году.

**Директор**

**МКУ «Городское хозяйство» Н.К.Гагарин**