ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| 05.05.2021 п.г.т. Гари | № 161 |  |
| --- | --- | --- |
| Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года |  |

В целях организации подготовки объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства Гаринского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить с 15.05.2021 г. отопительный сезон 2020/2021 года на объектах муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы, находящихся на территории Гаринского городского округа.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов социального и культурного назначения,  коммунального хозяйства Гаринского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года (прилагается).

3. Руководителям: МКУ «Информационно-методический центр» Гаринского городского округа (Зольникова Е.Г.), МКУК «Культурно-досуговый центр» Гаринского городского округа (Шимова Н.Д.); МУП «Отдел по благоустройству администрации Муниципального образования «Гаринский район» (Перевалов Ю.А.):

3.1. провести анализ итогов работы котельных в отопительный период 2020/2021 года;

3.2.  в срок до 22 мая 2021 года разработать и направить в Администрацию Гаринского городского округа  графики проведения гидравлических испытаний  эксплуатируемых тепловых сетей, утвержденные в установленном порядке, с указанием сроков проведения испытаний эксплуатирующей организацией, ответственного должностного лица и его контактные данные, а также планы ремонтных работ на тепловых сетях;

3.3 организовать подготовку к отопительному сезону 2021/2022 года подведомственных учреждений и обеспечение их необходимым запасом топлива (дров).

3.4 при разработке планов мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социального и культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года указать конкретные мероприятия, ответственных и сроки выполнения мероприятий, а также обратить особое внимание:

- на проведение текущего ремонта водогрейных котлов и теплосетей с последующим гидравлическим испытанием тепловых сетей;

- на  обязательную промывку трубопроводов внешних и внутренних сетей;

- на создание необходимых запасов топлива;

- на подготовку персонала по эксплуатации оборудования.

3.5. своевременно производить расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

3.6. принять меры по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы, в том числе путем подписания соглашений о реструктуризации задолженности;

3.7. обеспечить создание на муниципальных котельных на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива (срок до 15 августа 2021 года);

3.8. обеспечить создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры (срок – 01 сентября  2021 года);

3.9. обеспечить температурный режим в зданиях образовательных учреждений не ниже + 18 градусов, до наступления постоянной положительной температуры наружного воздуха, путем подтапливания котлов в ночное время;

3.10. обеспечить предоставление ежемесячной информации по выполнению плана, утвержденного настоящим постановлением в Администрацию Гаринского городского округа.

3.11. представить в Администрацию Гаринского городского округа до 25 мая 2021года планы подготовки котельных к отопительному сезону 2021/2022 года

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гаринского городского округа И.А. Егорычева.

| Глава Гаринского городского округа |  | С.Е. Величко |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Гаринского городского округа

от 05 мая 2021 года № 161

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов социального и культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства Гаринского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть итоги отопительного сезона 2020/2021 года, подготовить планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года с учетом недостатков, выявленных в предыдущем отопительном периоде. | до 01.06.2021г. | Руководителям: МКУ «Информационно-методический центр»; МКУК «Культурно-досуговый центр»; директор МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район», заведующие территориальными органами |
| 2. | Организовать наличие материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального хозяйства | до 01.09.2021г. | Руководителям: МКУ «Информационно-методический центр»; МКУ «Городское хозяйство»; МКУК «Культурно-досуговый центр»; директор МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район», |
| 3. | Обеспечить наличие топлива на весь отопительный период | в течение отопительного сезона | Руководители муниципальных учреждений и предприятий, директор МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» |
| 4. | Обеспечить полное использование естественного освещения | постоянно | Руководители муниципальных учреждений и предприятий |
| 5. | Провести ревизию утепления чердаков, подвалов, дверных и оконных проемов, при необходимости устранить причины потерь тепла | до 15.09.2021г. | Руководители муниципальных учреждений и предприятий |
| 6. | Провести плановые ремонты котельных и систем отопления. Провести гидравлические испытания тепловых сетей | до 15.09.2021г. | Руководители муниципальных учреждений и предприятий, директор МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» |
| 7. | Провести плановый ремонт системы водоснабжения | до 01.10.2021г. | Директор МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» |
| 8. | Своевременно провести торги на закупку топлива | до 15.08.2021г. | Руководители муниципальных учреждений и предприятий |
| 9. | Составить план по погашению дебиторской задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, активизировать работу по поступлению платежей от населения | постоянно | МКУ «Городское хозяйство», директор МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» |
| 10. | Составить график подвоза топлива для создания стодневного запаса | до 15.07.2021г. | Руководители МУ, МОУ и МП |
| 11. | Проводить ежемесячный анализ дебиторской и кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, сверки с поставщиками ТЭР | ежемесячно | МКУ «Городское хозяйство», директор МУП «Отдел по благоустройству администрации МО Гаринский район, Руководители МУ и МП |
| 12. | Обеспечить работу специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, материально-технических ресурсов | до 16.08.2021г. | МКУ «Городское хозяйство», МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район», МКУК «Культурно-досуговый центр» заведующие территориальными органами |
| 13. | организовать в соответствии с требованиями регламентирующих документов обучение и прохождение проверки знаний персонала , ответственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | до 15.09.2021г. | Руководители муниципальных учреждений и предприятий, директор МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» |
| 14. | Обеспечить предоставление информации: |  | Руководители МУ, МОУ и МП, МУП, |
|  | - о выполнении графиков завоза топлива | еженедельно с 01.07.2021г. |  |
|  | - о выполнении работ по подготовке инженерных сетей и их ремонте | еженедельно с августа по ноябрь 2021г. |  |
|  | - о готовности котельных к началу отопительного сезона | к 01.09.2021г. |  |
|  | - предоставление актов готовности котельных и паспортов готовности организаций к работе в осенне-зимний период | до 01.11.2021г. |  |
| 15. | Организовать работу по подготовке подведомственных учреждений к отопительному сезону 2021/2022 года | до 15.09.2021г. | МКУ «Информационно-методический центр»; МКУК «Культурно-досуговый центр» ; директор МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район», |
| 16. | Организовать ежедневный сбор информации о включении тепла на объектах ЖКХ и объектах социальной сферы | с 15.09.2021 г. до полного включения отопления | Руководители МУ, МОУ и МП, МУП, |