****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**31.08.2021 № 310**

**п.г.т. Гари**

**Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы»**

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-O3 «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022 - 2027 годы» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление обнародовать (опубликовать).

Глава

Гаринского городского округа С.Е.Величко

Утверждена
Постановлением Администрации

Гаринского городского округа

№ 310 от 31.08.2021

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА**

**2022 - 2027 ГОДЫ»**

 **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НА 2022 - 2027 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Гаринского городского округа, МКУ «Городское хозяйство», Исполнители муниципальных контрактов, победившие на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы» |
|  |  |
| Срок реализации Программы | 2022 - 2027 годы |
| Цель и задача Программы | Цель Программы - улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа.Задача: Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | * + 1. Количество многоквартирных домов, в которых проводится ремонт.
		2. Выполнение взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности.
 |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | Всего:498,918 тыс. рублей, в том числе:2022 год – 83,153 тыс. рублей;2023 год – 83,153 тыс. рублей;2024 год – 83,153 тыс. рублей;2025 год – 83,153 тыс. рублей;2026 год – 83,153 тыс. рублей;2027 год – 83,153 тыс. рублей.из них:местный бюджет:498,918 тыс. рублей, в том числе:2022 год – 83,153 тыс. рублей;2023 год – 83,153 тыс. рублей;2024 год – 83,153 тыс. рублей;2025 год – 83,153 тыс. рублей;2026 год – 83,153 тыс. рублей;2027 год – 83,153 тыс. рублей.областной бюджет:0,0 тыс. рублей;федеральный бюджет:0,0 тыс. рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://admgari-sever.ru/ |
| Основания для разработки программы | [Жилищный кодекс Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901919946#7D20K3);[Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области"](https://docs.cntd.ru/document/453131346) (далее - Закон) |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.**

Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов остается наиболее острой социальной проблемой на территории Гаринского городского округа.

Общее имущество многоквартирного дома в процессе эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе путем проведения капитального ремонта.

Существующие темпы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов существенно ниже потребности в проведении таких ремонтов.

Программа подготовлена на основании анализа технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории Гаринского городского округа. Общая площадь многоквартирного жилищного фонда Гаринского городского округа составляет 2,6264 тыс. кв. м.

На территории расположено 4 многоквартирных дома, один из которых находится в аварийном состоянии и ремонту не подлежит (ул. Комсомольская 58), еще один дом, расположенный по адресу: ул. Комсомольская 69 сгорел, общая площадь этих домов составляет 727,4 кв. м.

В соответствии с [Жилищным кодексом Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901919946#7D20K3) и Законом в рамках Программы подлежат капитальному ремонту многоквартирные дома, за исключением:

1) многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; (в ред. [Постановления Правительства Свердловской области от 05.07.2017 N 493-ПП](https://docs.cntd.ru/document/553234492))

2) многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

3) многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом Свердловской области;

4) многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры;

5) многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения или актуализации Программы в порядке, установленном Законом, приняты решения о сносе или реконструкции.
(подп. 5 введен [Постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 N 493-ПП](https://docs.cntd.ru/document/553234492));

На основании чего дома, расположенные в п. гари, ул. Комсомольская 69 и 58 капитальному ремонту не подлежат.

Еще 2 дома расположены в п. Гари, ул. Промысловая 16 и 14., в каждом доме расположено по 18 квартир (3 подъезда по 6 квартир) на 2-ух этажах, их площадь составляет 1899 кв. м., в том числе площадь муниципальных жилых помещений составляет 685,4 кв. м. Наружные и внутренние стены данных домов состоят из крупных легкобетонных блоков, толщина наружных стен 640 мм., фундамент бутовый ленточный., перекрытия железобетонные, крыша скатная, покрытие – шифер.

Оба дома имеют следующие инженерные сети:

- Система водоснабжения;

- система электроснабжения;

- система водоотведения;

- система отопления (подлежит восстановлению).

Жильцы данных домов выбрали непосредственный способ управления домами. Управляющая компания на территории Гаринского городского округа отсутствует.

На сегодняшний день в капитальном ремонте нуждаются дома, расположенные по адресу: Свердловская область, п.г.т. гари, ул. Промысловая, д. 16 и д, 14.

Ежегодное недофинансирование работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах является острой проблемой и затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также формирование механизмов управления жилищным фондом.

Для приведения жилого фонда к нормативному техническому состоянию необходимо проведение комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках программы, которая обеспечит максимальный уровень благоустройства и качественное улучшение условий проживания граждан.

 **Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

См. Приложение 1 к муниципальной программе.

**Раздел 3.**  **"**[**ПЛАН**](#P576) **МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"**

См. Приложение 2 к муниципальной программе.

Исполнитель муниципальной программы: МКУ «Городское хозяйство».

Фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах формируются за счет обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт собственников помещений. В соответствии со статьями 3, 12 Закона минимальный размер взноса на капитальный ремонт на соответствующий год устанавливается Правительством Свердловской области.

Финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответствии с [Жилищным кодексом Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901919946#7D20K3), управляющим организациям, региональным операторам за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами (часть вторая в ред. [Постановления Правительства Свердловской области от 22.12.2016 N 905-ПП](https://docs.cntd.ru/document/429093290)).

Мерами государственной поддержки, предоставляемыми за счет средств областного бюджета для финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являются субсидии из областного бюджета, предоставляемые в соответствии со статьей 30 Закона в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Свердловской области. Объем субсидий устанавливается законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

Порядок, условия и объем предоставления мер муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета предусматриваются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Порядок предоставления мер финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предусматривается [Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"](https://docs.cntd.ru/document/902052609#7D20K3).

Мероприятия Программы направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Мероприятия Программы реализуются на основании ежегодно корректируемого перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Гаринского городского округа, подлежащих капитальному ремонту общего имущества (приложение 3 к Программе).

В целях реализации Программы, определения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Правительством Свердловской области утверждаются краткосрочные (сроком на три года) планы реализации Программы.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного Правительством Свердловской области, установлен [Жилищным кодексом Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901919946#7D20K3) и [статьей 17](https://docs.cntd.ru/document/901919946#8OK0LN) Закона. При этом выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения осуществляется одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме без отселения собственников помещений в многоквартирном доме в целях минимизации их неудобств.
(в ред. [Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2017 N 1007-ПП](https://docs.cntd.ru/document/543538262))

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность: улучшаются условия проживания граждан 36 семей, 110 человек), обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг, позволяет сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг и обеспечивает экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан.

Приложение 1
к Муниципальной программе
«Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах
на территории Гаринского городского

округа на 2022 - 2027 годы»

**РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | № цели,Задачи, целевого показателя  | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источник значений показателей |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Цель: Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятнойсреды проживания граждан. |
| 2. | 1.1. | Задача 1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества вмногоквартирных домах. |
| 3. | 1.1.1. | Фактическое количество многоквартирных домов за отчетный год, в которых проводился ремонт.  | Единиц в год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление правительства свердловской области от 29 октября 2013 г. N 1330-пп об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (п. 50 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 18.09.2019 N 597-ПП)значение показателя устанавливается на основании оперативных данных, представляемых органами местного самоуправления, данных Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Форма представления отчета - годовая |
| 4. | 1.1.2. | Выполнение взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-O3 «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»Показатель рассчитывается как отношение внесенных взносов к установленной сумме взносов, умноженное на 100%.Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, рассчитаны по формуле:V=S\*Т\*12 мес.     V - размер перечисленных средств, тыс. руб.     Т - минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД, руб/кв. м. (устанавливается Постановлением Администрации Гаринского городского округа).     S  - площадь помещений, за которые перечисляется плата, тыс. кв. м. |

Приложение 2
к Муниципальной программе
«Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах
на территории Гаринского городского

округа на 2022 - 2027 годы»

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО**

**ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ»**

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 498,918 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | x |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4 | местный бюджет | 498,918 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | x |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 11 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 12 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 13 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 14 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 15 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 16 | Прочие нужды | 498,918 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | x |
| 17 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 18 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19 | местный бюджет | 498,918 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | x |
| 20 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 21 | 1. Капитальные вложения |
| 22 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 23 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 25 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 26 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 27 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
| 28 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | 1.2. Иные капитальные вложения |
| 34 | , всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 40 | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 41 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 42 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 43 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 44 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 45 | 3. Прочие нужды |
| 46 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 498,918 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | x |
| 47 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 48 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 49 | местный бюджет | 498,918 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | x |
| 50 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 51 | Мероприятие 1: Проведение работ по капитальному или выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов (Включая подготовку смет, проектно - сметной документации проведение технического надзора), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1. |
| 52 | * Реконструкция (модернизация) системы водоотведения (ул. Промысловая 14);
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1.1.1. |
| 53 | * Ремонт системы электроснабжения (ул. Промысловая, д. 14)
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1.1.1. |
| 54 | * Ремонт системы водоснабжения (ул. Промысловая, д. 16 и д. 14)
 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1.1. |
| 55 | * Реконструкция (модернизация) системы теплоснабжения (ул. Промысловая д. 16 и д. 14);
 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.1.1. |
| 56 | * Ремонт фасада (ул. Промысловая д. 16 и д. 14);
 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1.1. |
| 57 | * Ремонт подъездов (ул. Промысловая д. 16 и д. 14);.
 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1.1.1. |
| 58 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 | Мероприятие 2: Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности. | 498,918 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 1.1.2. |
| 60 | местный бюджет | 498,918 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 83,153 | 1.1.2. |

Приложение 3
к Муниципальной программе
«Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах
на территории Гаринского городского

округа на 2022 - 2027 годы»

 **ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2022 - 2027 ГОДАХ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Номер строки | Адрес (наименование населенного пункта, улицы, номер дома и корпуса) | Год постройки | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Свердловская область, Гаринский городской округ, п.г.т. Гари, ул. Промысловая, дом 16. | 1988 | ремонт системы водоснабжения;Реконструкция (модернизация) системы теплоснабжения;Ремонт фасада; | 20232024-20252026 |
|  |  |  | Ремонт подъездов. | 2027 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Свердловская область, Гаринский городской округ, п.г.т. Гари, ул. Промысловая, дом 14. | 1986 | Реконструкция (модернизация) системы водоотведения;Ремонт подвальных помещений;ремонт системы электроснабжения;ремонт системы водоснабжения;Реконструкция (модернизация) системы теплоснабжения;Ремонт фасада;Ремонт подъездов. | 20222022202220232024-202520262027 |