Адресной перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 -  2024 г

| Мероприятие 1 Комплексное благоустройство дворовых территорий |
| --- |
| № п/п | адрес и наименование объекта | срок реали-зации | Виды работ / наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед.изм | К-во | Всего тыс.руб. (+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | п.г.т.Гари, улица Промысловая Дворовая территория д.14,д.16 | 2021 г | Установка детского игрового комплекса из расчета 500,0 тыс.руб., в том числе приобретение, доставка, монтаж. (Предполагаемый вариант) |  |  |  | 500,0 |

Адресной перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019- 2024 годах

| Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий |
| --- |
| № п/п | адрес и наименование объекта | срок реали-зации | Виды работ / мероприятие, наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед. изм. | К-во | Всего тыс.руб. (+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1 | Ул.Ясная – ул.Комсомольская «Благоустройство общественной зоны отдыха» (комплексное) (территория для благоустройства определена в 2018, 2019, 2020) | 2019-2020-2022 | Создание парка отдыха в п.г.т.Гари. (Установка детского игрового оборудования; спортивного оборудования; парковой беседки для отдыха; фонтана, скамеек, вазонов, урн, декоративных элементов: имитация колодца и мельницы. Проектно-сметная документация составлена с учетом пожелания жителей, утверждена в сумме 24 380 720 тыс. рублей. Планировалось за счет поддержки средств из областного бюджета, выделяемые городам Свердловской области имеющих статус «города». |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Обустройство пешеходных дорожек: |
| 3.20 |  | 2021 год |  |  |  |  | 600,0 1849,3 |
| 3.21 | п.г.т.Гари ул. Чадова (220 п.м.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.22 | п.г.т.Гари ул. Колхозная: -от жил. дома №37 до жил. дома №36 (120 п.м.) ; -от жилого дома № 46 до жилого дома № 45 (180 п.м.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| З.23 | п.г.т.Гари от стадиона до улицы Пионерская (160 п.м.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.24 | п.г.т.Гари ул. Октябрьская у дома №19 ( 8 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.25 | п.г.т.Гари ул. Советская (от ул. Колхозная дом № 12 до моста) (420 п.м), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.26 | п.г.т.Гари ул. Зеленая (500 п.м.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.27 | п.г.т.Гари ул. Октябрьская (от пристани Гари до дома №11 280 пм.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.28 | п.г.т.Гари ул. Трудовая (580 пм) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.29 | д. Круторечка (160 п.м.), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.30 | с.Андрюшино ул. Студенческая (д.2 – д. 6) (160 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.31 | р.п. Гари от улицы Новая д №24 до ул Кооперативная (115 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.32 | п.г.т.Гари от улицы Новая д.№ 18 (Улановы) до ул. Кооперативная (87 п.м) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.33 | п.г.т.Гари от ул.Школьная (примерно от дома Голова) до ул. Пионерская (181 п.м) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.34 | п.г.т.Гари ул.Рассохина у школы до дороги пеш.переход около д.15 ( 61 п.м) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.35 | ул.Колхозная от д.42 ч/з МХЛесхоз (412 п.м) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.36 | п.г.т.Гари переулок с улицы Юбилейная от д.№31 до ул. Колхозная ( 86 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.37 | п.г.т.Гари переход с ул.Колхозная на ул. Школьная (мостик с перилами) 75 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.38 | п.г.т.Гари от ул.50 лет Победы на ул.Ясная (переход между домами №17 и №19) (182 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.39 | п.г.т.Гари ул.50 лет Победы от д.№11 (Отрадновы) до ул.Ясная. (167 п.м.) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
| 3.40 | п.г.т.Гари ул. Школьная не обустроенная в 2019 году, 785 кв.м. |  | асфальтом |  |  |  |  |
|  | д. Лобаново |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
|  | п.г.т.Гари ул.Кузовлева (переулок с улицы Советской на улицу Трудовая), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
|  | п.г.т.Гари ул. Промысловая (от д.4 до д.14) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
|  | п.г.т.Гари ул. Северная (от водонапорной башни до киоска) |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
|  | п.г.т.Гари ул. Первомайская |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
|  | п.г.т.Гари ул.Пионерская (от Лесхоза до перекрестка улицы Комсомольская), |  | обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы |  |  |  |  |
|  | п.г.т.Гари ул. Комсомольская |  | ограждение (бордюр) тротуарной плитки |  |  |  |  |
|  | п.г.т.Гари улица Комсомольская от д.№ 75 до ул. Пионерская (к в/напорн башне) (1071 м) |  | Замена деревянных тротуар на асфальтовые дорожки |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  | 600,0 |
|  | п.г.т.Гари Ул.Колхозная от д.№1 до д.№ 37 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.г.т.Гари улица Набережная; улица Октябрьская по стороне здания Музея; улица Южная |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Андрюшино ул.Советская (д2-д.28,720 п.м.), ул.Северная (180 п.м.), ул Октябрьская (д.4а-д.28, 400 п.м.) |  |  |  |  |  |  |
|  | от дер.Поспелова до дер.Лебедева |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  | 600,0 |
|  | -частичный ремонт тротуаров напротив ДДТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  | 600,0 |
| 4 | Мероприятие 3. Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий |  |  |
| 4.1.2 | п.г.т.Гари, ул.Северная,13 | 2021 | Участок объекта муниципальной недвижимости -двухквартирный дом пострадавший вследствие пожара, не пригодного к восстановлению. (Расходы, согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы). |  |  |  | 75,0 |
|  |  | 2022-2024 | Ежегодно по 75,0 тыс.рублей |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение работ по очистке мусора (субботники) и озеленение | 2019-2024 | Приобретение инвентаря и услуги транспорта. Из расчета: мешки для мусора: на 120 л. 40 шт. по 85 р = 4250 р. Услуги автомашины ГАЗ САЗ за 1 час 1504,56х3 ч=4513,68 р. /ежегодно по 8,0 тыс.руб./ |  |  |  | 8,0 |
| 4.3 | Акарицидная обработка, дератизация территорий и обследование на заклещеванность |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | Стоимость услуг, согласно, расчета к договору |  |  |  | 40,0 |
|  |  | 2021 | Стоимость услуг, согласно, расчета к договору |  |  |  | 40,0 |
|  |  | 2022-2024 | ежегодно по 40,0 тыс.руб. согласно расчета данных 2019 года. |  |  |  |  |
| 4.4 | Спил разросшихся ветвей и аварийных деревьев | 2019-2024 | Ежегодное заключение контракта (согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации). 2019 - 2021 годы по 100,0 тыс.руб.; 2022 – 2024 по 90,0 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.5 | Обустройство контейнерных площадок под ТКО: |  | (Предполагаемый вариант) Согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации. |  |  |  |  |
|  |  | 2021г | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 6 | 190,0 |
|  |  | 2022г. | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 6 | 190,0 |
|  |  | 2023г. | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 5 | 126,6 |
|  |  | 2024г. | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 5 | 126,6 |
| 4.6 | Установка табличек, наглядной агитации | 2019- 2024 | Наглядная агитация: «Не мусорить», «Соблюдайте чистоту» указатели к родникам, и другие социальные таблички. 2019-2021 год на установку и обновление из расчета 10 штук в год по наименьшей цене в среднем 1,0 тыс.руб.; 2022-2023 в связи с увеличением обустраиваемых объектов по 15 шт. х 1,0 тыс. руб =15,0 тыс.руб.; 2024 год – 20,0 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.7 | Содержание кладбища | 2019-2024 | Услуги автомашины ГАЗ САЗ (за 1 час работы с учетом ГСМ) согласно установленным тарифам к количеству отработанных часов,м3: 1504.56х24=36109.44; Услуги машины МУП(МТЗ-82.1) 767,29х40=30691,60; Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы) 99,29х160=15886,40х5=79432; Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы)99,29х37,93897=3766,96 |  |  |  | 150,0 |
| 5 | Мероприятие 4 |
| 5.1 | Регулирование численности безнадзорных животных (Отлов безнадзорных собак) | 2019-2024 | Ежегодное заключение контракта (договора) со специализированными организациями на отлов собак без владельцев. (из расчета 10 собак) | - |  |  | 111,5 |